smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 832/29, 638 00 Brno

IČ: 70887250

DIČ: není plátce DPH

V zastoupení ředitelkou Mgr. Barborou Dvořákovou

Ve věcech technických ………………..

(dále jen „objednatel“)

Huslik.s.r.o

Sídlo: Masná 527/7f, 60200 Brno

IČ: 25527495

DIČ: CZ25527495

V zastoupení Ing. Miroslavem Kupčíkem

Zástupce zhotovitele pro věci technické: …………………………..

Bankovní spojení

Účet č.

(dále jen „zhotovitel:“)

I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svou odpovědnost provést dílo: Oprava armatur a odpadů kuchyněk v pokojích  v DS Okružní.

- Místem realizace díla je Domov pro seniory Okružní na adrese Okružní 832/29, 638 00 Brno.

- Dílo je jako celek vymezeno v rozsahu přílohy č.1 smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými normami a právními předpisy a použít při provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě.

- Případné změny a vícepráce oproti zadání může zhotovitel provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. V opačném případě nebudou práce objednatelem uhrazeny.

- Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

- Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za řádné a včasné provedení díla a dílo v souladu s ust. § 2605 zák.č. 89/2012 Sb. převzít.

II. Cena díla a způsob financování

  - Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem provádění díla a v dohodnuté ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady a práce potřebné k řádnému provedení a dokončení díla.

Cena díla bez DPH činí                                                       327 816,88 Kč

DPH 15% činí                                                                        49 172,53 Kč

Celková cena díla vč. DPH činí                                           376 989,41 Kč

(slovy třistasedmdesátšesttisícdevětsetosmdesátdevět korun českých a čtyřicetjedna haléřů)

- Cena bude uhrazena na základě faktury. Faktura bude vystavena po úspěšném předání a převzetí díla objednatelem na základě potvrzeného předávacího protokolu. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne doručení objednateli.

- Cena díla je specifikována v cenové kalkulaci, která je přílohou č. 1 k této smlouvě o dílo jako její nedílná součást. Jednotkové ceny uvedené v cenové kalkulaci jsou pro účely ceny pevné po celou dobu trvání realizace díla.

- Tato cena je definována jako nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že pohledávky vzniklé mezi nimi ve vztahu vyplývajícím z této smlouvy o dílo není možné postoupit na třetí osobu. Tento zákaz postoupení se vztahuje nejen na pohledávky vyplývající nejen přímo z plnění smlouvy, ale i na pohledávky vzniklé z porušení této smlouvy, zejm. pohledávky z titulu náhrady škody, smluvních pokut či odpovědnosti za vady.

III. Lhůty plnění

Zahájení prací:		do 14 dnů od podpisu smlouvy

Ukončení prací:         		do 31.3. 2023

IV. Způsob provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy k zajištění podmínek bezpečnosti práce v místě realizace díla. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich proškolení a vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel zodpovídá za dodržování protipožárních předpisů a předpisů BOZ v souladu s NV č. 591/2006 a PO v souladu se zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní provedení díla vhodným způsobem a jež nejsou zjistitelné v době zahájení díla, je povinen to oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu provedení díla. O této změně provede řádný zápis.

- Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla.

- Zhotovitel je povinen průběžně zajistit úklid a pořádek v místě provádění díla a zajistit odstranění nečistot vzniklých při provádění prací.

- Zhotovitel je povinen případnou vzniklou škodu bez zbytečného odkladu odstranit, není-li to možné, uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel až do doby dokončení díla a jeho předání objednateli s výjimkou škod zaviněných objednatelem.

- Zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti.

V. Předání díla a vady díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je v souladu s ust. § 2605 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění povinen od zhotovitele dílo převzít, a to s výhradami či bez výhrad.

2. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 20 - ti dnů ode dne předání a převzetí díla. Do té doby může zhotovitel ponechat zařízení staveniště v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění výše uvedených vad a nedodělků.

Pro případ, že zhotovitel vady sám neodstraní nebo nenechá odstranit v souladu s tímto termínem, zhotovitel souhlasí s tím, že jejich odstranění zajistí objednatel, a to na náklady zhotovitele.

VI. Záruka

  - Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 60 měsíců.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené zadáním objednatele právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

  - Podmínkou záruky a bezplatného odstranění závad je užívání díla k účelům uvedeným v zadání a provádění běžné údržby. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené násilně nebo vyšší mocí, atp.

  - Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Reklamaci uplatní písemně na e-mail:…………………….. nebo písemně na adresu sídla firmy.

  - Zhotovitel má povinnost oznámit objednateli písemně stanovisko k uplatnění reklamace nejdéle do 3 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele. Místem pro oznámení vad díla je sídlo zhotovitele. V návaznosti na to nastoupí zhotovitel v pracovní dny do 48 hodin k odstranění vad, ve dnech pracovního klidu či volna první následující pracovní den.

  - Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

- V případě havárií a závažných poruch zařízení nastoupí zhotovitel k odstranění vady nejpozději do 8 hodin po nahlášení závady a odstraní ji do 24 hodin.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ani do 20 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v předem dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady tohoto subjektu vyúčtovat zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci.

VII. Odstoupení od smlouvy

- Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně účelně vynaložené náklady.

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10denní lhůtu k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. Důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost, že zhotovitel je v prodlení s předáním jednotlivé části díla po dobu delší než 12 dní.

- Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

VIII. Sankce

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -- Kč za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení.

3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době činí smluvní pokuta 1.000, - Kč za každý den prodlení.

4.  Při prodlení se zaplacením faktur ve čl. II. odst. 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavků zhotovitele z důvodů na straně zhotovitele se stanovuje ve výši 4 % ze sjednané ceny díla.

6. Smluvené pokuty uhradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně.

IX. Zvláštní ujednání a závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k vzájemné dohodě o celém obsahu smlouvy a že smlouva vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo 
a potvrzenými oběma stranami.

Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou oprávněni jednat statutární orgány smluvních stran a dále tyto osoby:

a/ za objednatele: …………………….

b/ za zhotovitele: Ing. Miroslav Kupčík

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a otiskem razítek smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle podmínek stanovených zákonem č.340/2015 Sb. o registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy jsou příloha č.1.

Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Smlouvu zaregistruje objednatel.

V Brně dne 20.2.2023

za objednatele				    za zhotovitele

………………………………..                             ……………………………….

Mgr. Barbora Dvořáková                                   Ing. Miroslav Kupčík

ředitelka DS Okružní                                        jednatel Huslik, s.r.o

Příloha č. 1: Cenová kalkulace

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | 230112 | Domov pro seniory Okružní |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | 1 | Oprava armatur a odpadů kuchyněk v pokojích DS Okružní |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  | 1 | stavební úpravy |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 70887250 |  |
|  |  | Okružní 832/29 |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | 638 00 | Brno - sever, Lesná |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | Huslík s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25527495 |  |
|  |  | Masná 527/7f |  |  |  | DIČ: | CZ25527495 |  |
|  |  | 602 00 | Brno - jih |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 111 246,36 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 151 329,52 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 65 241,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 327 816,88 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 327 816,88 |  |  | CZK |
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 49 172,53 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 376 989,41 |  |  | CZK |
|  | v | Brně |  | dne | 20.2. 2023 |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 8 067,60 | 2,2 |
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 1 704,00 | 0,5 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 1 351,08 | 0,4 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 56 884,63 | 15,4 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 17 827,25 | 4,8 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 1 616,00 | 0,4 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 9 321,05 | 2,5 |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 4 716,00 | 1,3 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 4 5 77,54 | 12,2 |
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 11 825,78 | 3,2 |
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 43 953,68 | 11,9 |
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 7 700,00 | 2,1 |
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 45 824,41 | 12,4 |
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 6 768,00 | 1,8 |
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 35 257,65 | 9,6 |
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 65 241,00 | 17,7 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 5 181,21 | 1,4 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 327 816, 88 | 100,0 |