SMLOUVA O DÍLO

Město Kralovice, IČO: 00257966
sídlem: Markova tř.2, 331 41 Kralovice                                                                       zastoupené ve věcech smluvních: starostou města Ing. Karlem Popelem

ve věcech technických: investičním referentem města

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a
 
jméno, příjmení/název: Ladislav Brunclík  
IČ: 87005794
bydliště/sídlo: Na Výsluní 811, 331 41
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „Opravu místní komunikace v lokalitě u zahrádek za Domem sociální péče Kralovice “ dle nabídky zhotovitele ze dne 26.1.2023 (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 344.978,88, - Kč bez DPH 21 % a bude uhrazena do 14 - ti dnů po předání a převzetí díla převodem na bankovní účet Zhotovitele.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději        do 31.3.2023, přičemž práce na Díle započnou nejdříve v termínu 12.2.2023.

IV.
Předání a převzetí Díla

K  předání  a  převzetí  Díla  dojde  do  dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
Smluvní  strany  se  pro  případ  prodlení   objednatele   se   zaplacením   ceny   Díla   dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlení.
Pro  případ  prodlení  se  zhotovením  Díla  na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05% za každý den prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 2 let od předání Díla objednateli.   Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v   době   předání   na   Díle   viditelné   vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák.  č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve   znění   pozdějších předpisů.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá   Smluvní   strana   obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem  souhlasí,  a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kralovicích dne......................                             V Kralovicích   dne......................

……………………………….                             ……………………………………

Za objednatele                                                         Za zhotovitele                     Ing.Karel Popel, starosta města                                         Ladislav Brunclík