Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# Smluvní strany

**1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V** Zastoupené: Jiřím Rejdou, DiS. – starostou MO Pardubice V Sídlo úřadu: Češkova 22, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 466 510 769

Fax: +420 466 303 465

Zástupce ve věcech technických a organizačních:

Bc. Monika Klátilová, vedoucí odboru investičního a správního ÚMO

Pardubice V

Tel.: +420 736 504 311

E-mail: [monika.klatilova@umo5.mmp.cz](mailto:monika.klatilova@umo5.mmp.cz)

IČ: 00 27 40 46

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice Číslo účtu: 181570036/0300

jako objednatel (dále jen „zadavatel“)

a

**1.2** Firma: David Hurt, Jiránkova 2294, Pardubice 530 02

Zastoupená ve věcech smluvních: David Hurt, Kateřina Hurtová

Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Kateřina Hurtová

Tel./fax.: 776 271 716

IČ: 691 26 216

DIČ: CZ7610283318

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 215978858/0300

jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo

# Předmět smlouvy

2. 1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro zadavatele dílo spočívající v provedení díla

# Údržba zeleně – zálivka na území MO Pardubice V - 2023.

2. 2 Zástupci smluvních stran ve věcech technických jsou oprávněni upřesnit rozsah prací na místě.

1. 3 Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu s právními předpisy.

# Rozsah, podmínky, doba a místo plnění

* 1. Zálivka bude prováděna na základě potřeby dle klimatických podmínek, a to 1 x týdně, při

extrémních teplotách 2x týdně. Městský obvod Pardubice V je pro zálivku rozdělen do dvou

částí, a to:

# Dukla, Nové Jesenčany

* + - **Višňovka, Dražkovice**
* Zálivka bude prováděna v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu – Arboristické standardy – Výsadba stromů SPPK A02 001:2013 Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a to zejména Přílohy č. 13, kde jsou uvedeny orientační množství dávek vody pro jednu zálivku, např.:

|  |  |
| --- | --- |
| Vysokokmen OK 8 – 10 cm | 30 l |
| Vysokokmen OK 10 - 12 cm | 45 l |
| Vysokokmen OK 12 – 14 cm | 60 l |
| Vysokokmen OK 14 – 16 cm | 80 l |
| Vysokokmen OK 16 – 18 cm | 100 l |
| Vysokokmen OK 18 – 20 cm | 130 l |

* Zálivka musí být přizpůsobena klimatickým podmínkám, stanovišti (např. vlivu expozice stanoviště vůči větru či slunečnímu záření), aktuálnímu průběhu počasí, velikosti vysazeného stromu, půdní vlhkosti, termínu provádění.
* Zálivka u stromů musí proniknout do hloubky kořenového prostoru (v závislosti na velikosti stromu) v celém prostoru výsadbové jámy, tomu musí odpovídat množství vody v každé zálivce (viz doporučení výše).
* Zálivka nesmí probíhat vodou pod tlakem, aby nedocházelo k vymývání půdy a zhoršování jejích fyzikálních vlastností.
* Nutnost provedení zálivky bude odsouhlasena, vždy v první pracovní den týdne, s určeným zástupcem zadavatele, a to písemně formou e – mailem nebo případně SMS zprávou.

1. 2 Místo plnění:

Území MO Pardubice V, vymezení území určeného k zálivce je uvedeno v grafické příloze č. 1 a 2, podrobná specifikace míst určených k zálivce bude upřesněna s vybraným zhotovitelem před zahájením prací.

# Cena díla

4. 1 Smluvní cena je stanovena za hodinu práce (zálivky) – obsahuje náklady na dopravu, vodu a práci obsluhy, DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

Cena za hodinu práce 700,- Kč

DPH 21 % 147,- Kč

# Cena celkem 847,-Kč

4. 2 Smluvně dohodnutá cena nepodléhá cenovým vlivům a změně cenových předpisů. Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele. Cenová nabídka a jednotkové ceny podle tohoto článku jsou pevné.

4. 3 Zadavatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

# Platební podmínky

5. 1 Zálohy se nesjednávají.

5. 2 Zadavatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem dle uzavřené

smlouvy. Faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů.

5. 3 Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předložení soupisu provedených prací k

odsouhlasení, kde budou vykázány dny, kdy byla provedena zálivka a počet hodin v daný den.

5. 4 Splatnost faktury činí 30 dnů. Po vzájemné dohodě zhotovitele a zadavatele může dojít ke změně ve fakturaci.

5. 5 Při platbě DPH nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH.

5.6 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel zadavateli novou fakturu s novým termínem splatnosti.

5. 7 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. Jestliže nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní nebudou správné a zadavatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je oprávněn ji do pěti pracovních dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli.

5. 8 V případě prodlení zadavatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

1. 9 V případě, že zhotovitel po podpisu smlouvy odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 10 % celkové ceny díla.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí.

6.1 Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

6. 2 Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění díla a její soustavnou kontrolu. Přitom také odpovídá za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují v prostoru předmětu díla.

6. 3 Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla, a je povinen je vybavit všemi potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.

6. 4 Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru předmětu zakázky pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady vzniklé z jeho činnosti.

6. 5 V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy neprodleně do původního stavu.

1. 6 Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, stává se jejich majitelem, při jeho

likvidaci bude postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 sb., o odpadech v platném znění.

# Kontrola provádění díla

1. 1 Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má zadavatel přístup na místo plnění díla.

# Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. 1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí místa plnění díla do doby, kdy zadavateli předá řádně uklizené a vyčištěné místo plnění díla.

# Předání předmětu díla

9. 1 K předání předmětu díla zhotovitel písemně vyzve zadavatele nejméně tři pracovní dny

předem.

1. 2 O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat alespoň:
   1. označení místa plnění díla a popis předmětu díla,
   2. označení zadavatele a zhotovitele,
   3. vyjádření zadavatele k převzetí předmětu díla,
   4. soupis příloh zápisu,
   5. podpisy smluvních stran.

# Odpovědnost za vady

10. 1 Za prodlení s odstraněním oznámených vad v dohodnuté době se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

1. 2 Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které

neodpovídá.

# Doručování

11. 1 Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.

1. 2 Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.

# Oprávněné osoby

12. 1 Určenými zástupci zadavatele při provádění díla jsou:

Mgr. Plívová Radka, tel.: +420 730 840 556, e-mail: [radka.plivova@umo5.mmp.cz](mailto:radka.plivova@umo5.mmp.cz)

Bc. Klátilová Monika, tel.: +420 736 504 311, e-mail: [monika.klatilova@umo5.mmp.cz](mailto:monika.klatilova@umo5.mmp.cz)

12. 2 Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Kateřina Hurtová

12.3 Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápisy o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce zadavatele též vykonává kontrolu při provádění díla, včetně souvisejících opatření.

12.4 Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za smluvní strany uzavírat dohody o změně této smlouvy.

12.5 Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. Písemným sdělením je změna účinná vůči druhé smluvní straně.

1. 6 Určením zástupce zadavatele podle tohoto článku není dotčeno právo zadavatele kontrolovat

provádění díla také dalšími osobami.

# Závěrečná ustanovení

13.1 Zhotovitel při podpisu smlouvy předloží originál nebo ověřenou kopii platné pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu činností, jež jsou předmětem zakázky, uzavřenou ve výši minimálně 1.000.000,- Kč.

13.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

13.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

13.4 Zadavatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti. Zakázka bude v takovém případě odejmuta zhotoviteli bez toho, že by mu byly uhrazeny vynaložené náklady, včetně nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

13.5 V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy vzniká zadavateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených zadavatelem na dokončení díla ve sjednaném rozsahu a termínu a na úhradu prokazatelných škod vzniklých v souvislosti s odstoupení zhotovitele od této smlouvy.

13.6 Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé odstoupením objednatele od smlouvy před zahájením prací. Pro potřeby tohoto článku se zahájením prací rozumí den, kdy měl zhotovitel zahájit provádění prací.

1. 7 Ukončení platnosti této smlouvy je možné:
   * dohodou smluvních stran,
   * výpovědí jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou

stranou.

1. 8 Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:
   * prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých termínů delší než 14 kalendářních dnů,
   * přenechání (i částečné) předmětu smlouvy jiné firmě bez souhlasu zadavatele.
   1. Výpovědní lhůta činí 7 kalendářních dnů po doručení druhé smluvní straně. Nutnou podmínkou pro uplatnění výpovědi je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě výpovědi pro porušení povinností zhotovitelem mu nebudou uhrazeny dosud vynaložené náklady.
   2. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
   3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po

dvou.

* 1. V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.
  2. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v Čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
  3. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu s příkazy zadavatele. Dále je povinen zhotovit dílo v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude postupovat tak, aby nebylo ohroženo dobré jméno zadavatele a v kvalitě odpovídající předmětu díla.
  4. Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

zn. pozdějších předpisů. Pokud dodavatel bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty za toto plnění zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, bude dodavateli uhrazena dle §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka bez DPH, a DPH bude odvedena místně příslušnému správci daně dodavatele.

* 1. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
  2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  3. Zhotovitel díla souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Pardubice – městským obvodem Pardubice V, se sídlem Pardubice, Češkova22, PSČ 530 02, IČ: 00274046. Souhlas uděluje zhotovitel díla na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
  4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
  5. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a že se seznámili s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V Pardubicích dne  za zadavatele: |  | V Pardubicích dne  za zhotovitele: |  |
| Jiří Rejda, DiS. |  | David Hurt |  |

starosta MO Pardubice V  majitel firmy