DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 29.8.2022 na zhotovení stavby

„Zvýšení požární ochrany – I. Etapa – elektrická požární signalizace“

I.
Smluvní strany

- Domov Na zámku, příspěvková organizace

- se sídlem: 	Kyjovice čp. 1, 747 68

- zastoupena: 	Ing. Ivanou Martiníkovou

- IČO: 	71197001

- DIČ: 	CZ71197001

- bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX

- číslo účtu: 	XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní forma: Trade Corporation s.r.o.

- se sídlem: 	Mostecká 273/21, Malá Strana, 118 00 Praha 1

- Korespondenční adresa:	Soudní 468/1a, Zábrdovice, 602 00 Brno

- zastoupena: 	Radimem Zbořilem

- IČO: 	241363621

- DIČ: 	CZ224136361

- bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXX

- číslo účtu:	XXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, sp. zn. C 181924

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení požární ochrany – I. Etapa – elektrická požární signalizace“ (dále jen „smlouva“).

- Vzhledem k okolnostem, které vyvstaly v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na změně doby plnění dle čl. IV. odstavec 1 smlouvy.

- Doba plnění bude prodloužena z důvodu, který je blíže specifikován v „Žádosti o prodloužení termínu realizace“, kterou zhotovitel doručil objednateli.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Text v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 30. 6. 2023 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předána způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V …………………… dne  ……………………               V ………………………………  dne ……………………

| za objednatele |  | za zhotovitele |
| --- | --- | --- |

Přílohy:

Příloha č. 1 	Žádost o prodloužení termínu realizace

Příloha č. 2 	Vyjádření TDS a AD k prodloužení termínu realizace