**Přehled nákladů**

**Výřez křovin a úklid odpadků v lokalitě Bílé stráně u Litoměřic, část Satan, Pokratice, Kamýk**

**Část 1**

Aktivita C1 – výřez křovin na p. p. č. 1459/1 k. ú. Žitenice

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,6195 ha. V ploše teplomilné doubravy bude odstraněno keřové patro, které zastiňuje cenné bylinné patro. Budou odstraněny křoviny a náletové dřeviny do 3 m výšky. V ploše budou ponechány vzrostlé stromy (duby) a další dřeviny dle pokynů pracovníka AOPK ČR. Z důvodu nesouvislého výskytu křovin je rozloha k výřezu snížena o 25 % na 0,4646 ha. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat výskytu růže bedrníkolisté, která z prostoru vrcholu částečně zasahuje i mezi stromy. Keříky této růže je potřeba v ploše ponechávat. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 3. 2023. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným standardem péče SPPK D02 002 2021 02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (včetně likvidace náletových dřevin).

Základní sazba za výřez křovin do 3 m výšky 100 000 Kč

*0,4646 ha x 100 000,- Kč/ha 46 460 Kč*

*Jednorázová základní částka 3 000 Kč*

**Celkem za výřez křovin 49 460 Kč**

**Část 2**

Aktivita C1 – výřez křovin na p. p. č. 214/1 a 219 k. ú. Skalice u Žitenic

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,1241 ha. Na ploše budou odstraněny křoviny a náletové dřeviny do 3 m výšky, vzrostlé stromy budou ponechány. Z důvodu ponechávaných solitérních dřevin je rozloha k výřezu o 5 % snížena na 0,1179 ha. Pozemek je velmi svažitý, proto byla cena navýšena o 20 % oproti nákladům obvyklých opatření. Zásah se koná na podporu stanoviště 6210\* (s výskytem orchidejí, konkrétně druhu *Gymnadenia conopsea*). Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 3. 2023. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným standardem péče SPPK D02 002 2021 02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (včetně likvidace náletových dřevin).

Základní sazba za výřez křovin do 3 m výšky 100 000 Kč

*0,1179 ha x 100 000,- Kč/ha 11 790 Kč*

*Navýšení 20 % za svažitost 2 358 Kč*

**Celkem za výřez křovin 14 148 Kč**

**Část 3**

Aktivita C1 – úklid odpadu na p. p. č. 664 k. ú. Kamýk u Litoměřic

Jedná se o odstranění nepoužívaného posedu ze staré oskeruše a nepořádku v přilehlém okolí stromu. Posed, který je na stromě ve výšce cca 5 - 7 m, bude po částech rozřezán a odstraněn ze stromu. Vzniklý odpad bude odvozen do sběrného dvora. Strom se nachází v prudkém svahu, odpad bude potřeba ručně vynosit po svahu nahoru k nejbližšímu místu, kam lze dojet autem (vzdušnou čarou cca 120 m). Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 3. 2023.

Odstranění posedu 2 500 Kč

Doprava *500 Kč*

**Celkem 3 000 Kč**

**Celkový příspěvek za výřez křovin a úklid odpadu v lokalitě Bílé stráně u Litoměřic, část Satan, Pokratice, Kamýk, odklizení hmoty a její využití v souladu s platnými právními předpisy je 66 608 Kč.**