**SMLOUVA O DÍLO**

název: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb

IČO:712 09 905

sídlo: Kolešovice 180, 270 02

osoba jednající: Bc. Taťána Čížková ředitelka

(dále jen jako ,,**Objednatel**" na straně jedné)

a

jméno, příjmení : Štěpán Kejla

IČO: 71291415

DIČ: 7607101205

bydliště/sídlo :Chrášťany 32, pošta Kněževes 270 01

(dále jen ,,**Zhotovitel**" na straně druhé)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen ,,**Smlouva**")

**I.**

**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, dílo: Výměna části venkovní ležaté kanalizace v délce cca 20m, náprava havarijního stavu-propad kanalizace. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

**II.**

**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **253.340,85,-Kč s DPH** a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú 179776641/0600 vedený u Moneta Money Bank po předání a převzetí Díla.

**III.**

**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 28.2.2023 do 6. 3.2023. Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla:

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci)

**IV.**

**Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

.

**V.**

**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu dvou let od předání Díla Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.**

**Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

..........................................................                         ........................................................

Objednatel                                                                  Zhotovitel