SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení stavby „Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách“

Smluvní strany, kterými jsou

Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

zastoupené Ing. Liborem Helisem, starostou

IČ: 002 98 221

DIČ: CZ00298221

bankovní spojení: ČS, a.s.

č. účtu: 27-1765068319/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Hydroelko, s.r.o.

se sídlem: Vítovka 68, 742 35  Odry

zastoupená: Ing. Petrem Elknerem, jednatel společnosti

IČ: 05511071

DIČ: CZ05511071

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 4409059399/0800

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo tohoto znění:

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu.

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách“ v níže uvedeném rozsahu a s níže uvedenými parametry.

- Projektová dokumentace bude zpracována v těchto částech a stupních:

  - projektová dokumentace pro územní řízení,

  - projektová dokumentace pro stavební povolení.

Součástí díla je rovněž výkon inženýrské činnosti, projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a správci sítí a zajištění vydání stavebního povolení projektované stavby „Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách“.

- Součástí projektové dokumentace bude rovněž položkový rozpočet stavby. Všechny části projektové dokumentace budou provedeny dle požadavků objednatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření a návrhu projekčního řešení.

- Obsah a rozsah jednotlivých stupňů projektové dokumentace bude odpovídat rozsahu dle příslušných právních předpisů, zejména budou v souladu s:

  - zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  - vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a jejich příloh:

    - přílohy č. 1 týkající se rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,

    - přílohy č. 5 týkající se rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení,

  - vyhláškou č.  146/2008  Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění,

  - vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění,

  - vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

- Nedílnou součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude rovněž:

  - polohopis a výškopis uvažovaných pozemků pro stavbu včetně stávajících napojení na místní komunikaci a silnici I/47;

  - technické řešení komunikace a parkovacích míst;

  - zhodnocení stavu stávajících konstrukcí, které budou ponechány pro budoucí stavbu – posouzení únosnosti;

  - návrh dopravního řešení (připojení na silnici I/47, místní komunikace, chodníky);

  - návrhy jednotlivých podlaží, zastřešení, charakteristické řezy, pohledy;

  - návrhy komunikace a parkovacích míst;

  - návrh odvedení povrchových vod mimo jednotnou kanalizaci (např. vsakování pomocí akumulačních vsakovacích boxů);

  - napojení na inženýrské sítě;

  - návrh veřejného osvětlení;

  - výkres dopravního řešení;

  - stanoviska dotčených orgánů a správců sítí vč. správce silnice I/47 a PČR.

Součástí PD pro územní řízení bude rovněž objemový propočet nákladů stavby.

- Před definitivním a konečným zpracováním projektové dokumentace bude zhotovitel navržené řešení prezentovat zástupcům objednatele, projedná jej s nimi a zapracuje jejich připomínky a návrhy.

- Projektové dokumentace pro územní a stavební řízení budou zpracovány tak, aby na jejich základě mohl příslušný stavební úřad bez dalšího vydat řádné územní rozhodnutí (souhlas) a stavební povolení.

- Projektová dokumentace pro územní řízení bude předána ve 4 tištěných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD (elektronická podoba dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr – formáty: výkresy v dwg a  pdf, textové části v MS Word a pdf, rozpočet a výkazy výměr v xls, vyjádření v pdf).

- Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána v  6 tištěných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD (elektronická podoba dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr – formáty: výkresy v dwg a  pdf, rozpočet a výkazy výměr v xls, vyjádření v pdf).

- Zhotovitel se v případě potřeby a výzvy objednatele zavazuje zajistit další vyhotovení (vícetisky), a to za úhradu ve výši skutečných nákladů na vyhotovení vícetisků.

- Zhotovitel prohlašuje, že je v plném rozsahu obeznámen se všemi podmínkami a podklady potřebnými pro řádné a úplné provedení díla, uznává je za rozhodující pro smluvní vztah založený touto smlouvou, a že je odborně, personálně a technicko-ekonomicky způsobilý k úplnému a řádnému splnění všech svých závazků z této smlouvy.

II.

Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli:

- projektovou dokumentaci po územní řízení nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však do 31.07.2017,

- projektovou dokumentaci po územní řízení po projednání v orgánech města Oder nejpozději do 3  měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však do 31.08.2017,

- projektovou dokumentaci pro stavební povolení do 30.11.2017.

- Inženýrská činnost bude prováděna průběžně při zpracování PD obou stupňů.

- Zhotovitel je oprávněn předat objednateli částečná plnění dle odstavce 1 i před sjednaným termínem.

- Místem plnění pro předání dílčích plnění díla podle odstavce 1 je adresa objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy.

III.

Cena za dílo

- Cena za dílo byla mezi smluvními stranami sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- Cena za zpracování projektové dokumentace pro územní řízení:

cena bez DPH:         	80.000,- Kč

DPH 21%	16.800,- Kč

cena s DPH:	96.800,- Kč

slovy: Stodvatisícosmsetpadesát Korun českých

- Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení:

cena bez DPH:         	45.000,- Kč

DPH 21%	  9.450,- Kč

cena s DPH:	54.450,- Kč

slovy: Padesátčtyřitisícčtyřistapadesát Korun českých

- Cena za inženýrskou činnost:

cena bez DPH:         	15.0000,- Kč

DPH 21%	    3.150,- Kč

cena s DPH:	  18.150,- Kč

slovy: Osmnácttísícstopadesát Korun českých

Celková cena díla tak činí:

cena díla celkem bez DPH: 	140.000,- Kč

DPH 21%	 29.400,- Kč

cena díla celkem s DPH:	169.400,- Kč

slovy: Jednostošedesátdevěttisícčtyřistakorunčeských.

- Ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje zhotovitele nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla ve sjednané a obvyklé kvalitě, včetně všech rizik a vlivů, které mohou nastat během provádění díla.

- Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

- Dojde-li v ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel rozpracované práce ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu provedených prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny.

IV.

Platební podmínky

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohu.

- Sjednaná cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli na základě faktur takto:

      - první faktura bude vystavena po předání orgány projednané kompletní PD pro územní řízení (územní souhlas) bez vad a nedodělků, přičemž fakturována bude pouze částka ve výši součtu ceny za PD pro územní souhlas a část ceny za inženýrskou činnost vykonávanou při zpracování PD pro územní řízení,

      - druhá faktura bude vystavena po předání kompletní PD pro stavební povolení bez vad a nedodělků, přičemž fakturována bude pouze částka ve výši součtu ceny za PD pro stavební povolení a část ceny za inženýrskou činnost vykonávanou při zpracování PD pro stavební povolení.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a úkony, které jsou předmětem smlouvy a byly zcela a řádně provedeny. Práce a úkony, které zhotovitel řádně neprovedl, nemohou být fakturovány.

- Platby objednatele za dílo proběhnou výhradně na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy.

- Lhůta splatnosti faktur je sjednána na 30 dnů. Bude-li na faktuře uvedena lhůta kratší, nebude k ní přihlédnuto a závaznou zůstává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit fakturovanou částku je splněna dnem odepsání této částky z bankovního účtu objednatele.

- Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá výše uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné vady (nesprávně vypočtená cena, výše DPH apod.). Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury a objednatel není v prodlení s úhradou fakturované částky. Nová třicetidenní lhůta splatnosti začíná běžet dne, kdy bude objednateli doručena doplněná, opravená nebo nově vyhotovená faktura s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy a platných právních předpisů.

V.

Další ujednání

- Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace:

- průběžně konzultovat s objednatelem návrhy řešení,

- dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, technické normy, standarty AOPK související s veřejnou zelení,

- řídit se předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury,

- zapracovat připomínky vzešlé z jednání s objednatelem, a také z územního a stavebního řízení do projektové dokumentace.

- Objednatel nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření této smlouvy předá zhotoviteli všechny jemu známé a dostupné pokyny, podklady, informace a údaje, které považuje za nutné či účelné předat pro řádné splnění sjednaného díla, zejména projektovou dokumentaci pro územní řízení.

- Zhotovitel upozorní písemně objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodné podklady či pokyny předané mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné podklady či pokyny znemožňují zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit. O dobu takového přerušení provádění díla se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení a předání.

- V případě požadavku objednatele na změny či rozšíření díla před jeho dokončením se smluvní strany zavazují písemně dohodnout přiměřené prodloužení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla, případně adekvátní změnu sjednané ceny díla (vícepráce, méněpráce).

- Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli, k níž byl zhotovitelem písemně vyzván nebo která vyplývá z této smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti k předání díla ve sjednaných termínech.

- Projektové dokumentace zhotovené podle této smlouvy je objednatel oprávněn použít dle svého uvážení bez jakýchkoliv věcných, časových či územních omezení.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost, nezbytnou pro řádné plnění závazků zhotovitele, pokud o ni bude požádán.

VI.

Odpovědnost za vady díla

      - Vadou díla se rozumí zejména chyba ve výkresech či textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dohodnutými podmínkami či podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy a samosprávy a dotčenými správci inženýrských sítí. Vadou je rovněž nedodělek, zejména neúplnost projektové dokumentace, a také její rozpor s platnou právní úpravou či technickou normou.

      - Zhotovitel přejímá odpovědnost za to, že dílo bude plně způsobilé pro použití ke sjednanému účelu.

      - Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

      - Zhotovitel poskytuje na vady díla záruku v délce 36 měsíců.

      - Objednatel je povinen při předání dílo prohlédnout. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo vykazující vadu, aniž by mu z toho plynuly jakékoliv sankce, a to až doby úplného odstranění vad.

      - Vady díla zjištěné při jeho převzetí anebo po dobu trvání záruky, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně (písemnou reklamací vad), přičemž tyto vady popíše a specifikuje.  Objednatel je oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli svá práva z odpovědnosti za vady těmito způsoby:

- požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady díla opravou nebo

- požadovat adekvátní slevu z ceny díla,

přičemž volba náleží objednateli.

- Zhotovitel je povinen každou reklamovanou vadu, u níž objednatel oprávněně požaduje její bezplatné odstranění, odstranit nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení písemné reklamace vady, nebude-li sjednána lhůta delší.

- Zhotovitel nese zodpovědnost za kontrolu provedení stavby v souladu se schválenou PD v rámci autorských práv.

- Uplatněním práv objednatele z odpovědnosti za vady díla není nikterak dotčeno jeho práva na náhradu škody či nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty.

VII.

Sankční ujednání

- Ocitne-li bez zavinění objednatele zhotovitel v  prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.

- Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou částky vyfakturované zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, může zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení až do výše 30% nezaplacené částky

- Ocitne-li se bez zavinění objednatele zhotovitel v prodlení s odstraněním oprávněn reklamované vady podle ust. čl. VI. odst. 7 této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý den prodlení s odstraněním vady.

- Pokud vinou vady PD (kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi budoucím dodavatelem (zhotovitelem) stavby a objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem PD podle této smlouvy) o více než 20 % ceny stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady PD. V takovém případě předloží objednatel zhotoviteli detailní vyčíslení vícenákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady PD. Za vady PD se nepovažují věci a činnosti, které vyplynuly na základě skutečností, které nebylo možné v době zpracování PD s vynaložením odborné péče objektivně předvídat.

- Zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá žádný vliv na případnou povinnost k náhradě škody.

VIII.

Schvalovací doložka

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Oder na své 59. schůzi dne 16.05.2017 usnesením č. 15/59/2017 c).

IX.

Závěrečná ustanovení

      - Vztahy mezi smluvními stranami, založené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

      - Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy lze činit výhradně formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků, opatřených podpisy obou smluvních stran.

      - V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

      - Podléhá-li tato smlouva povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), odešle ji ke zveřejnění do registru smluv Město Odry; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana.

      - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

      - Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

      - Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Odrách dne	25.05.2017

Za objednatele:							Zhotovitel:

Ing. Libor Helis							Ing. Petr Elkner

starosta							           jednatel společnosti