**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 11. 2022**

**č. j. 2022/210 NAKIT, č. j. MV- 58951-12/OPR-2022**

(dále jen „**Dodatek**“)

## Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupeno: xxx

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

## a

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 IČ, DIČ: 04767543*, CZ*04767543

bankovní spojení: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322 zastoupen: xxx

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“) tento Dodatek.

## Úvodní ustanovení

* 1. Smluvní strany dne 9. 11. 2022 uzavřely, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022, Smlouvu, jejímž předmětem je provedení díla spočívající ve zpracování dokumentu „Studie proveditelnosti rozvoje kybernetické bezpečnosti, napojení VIS a KII MV“, a to v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, (dále jen „**Dílo**“).
	2. Z důvodů na straně Objednatele, které jsou zapříčiněny změnami vyvolanými delimitací některých systémů a některých odborů na vznikající Digitální informační agenturu, došlo k zásadním změnám strategie připojování informačních systémů Objednatele, mající vliv na plnění předmětu smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provedení Díla tak, aby výsledek studie reflektoval změněné prostředí a potřeby Objednatele.

Strana 1 (celkem 3)

## Předmět Dodatku

* 1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy následovně:

*„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 28. 4. 2022 a Objednatel je povinen, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 řádně a včas provedené Dílo akceptovat. Dílo dle této Smlouvy se považuje za provedené, je-li oběma Smluvními stranami podepsaný akceptační protokol se závěrem akceptováno nebo akceptováno s výhradou ve smyslu Přílohy č. 4 Smlouvy. Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Podpisu Akceptačního protokolu bude předcházet akceptační procedura definovaná v Příloze č. 4 této Smlouvy.“*

## Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany činí nesporným, že ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neupravená tímto Dodatkem zůstávají nedotčena.
	2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
	3. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným elektronickým podpisem.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

…………………12…:23…:08 …+01…'00'…… +01…'00…'

…..

xxx xxx

xxx xxx

Národní agentura pro komunikační

a informační technologie, s. p. Česká republika – Ministerstvo vnitra