

MZE-9743/2023-12122

dms_carovy_kod

mzedms025534167

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152  NAŠE ČJ.: MZE-9743/2023-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012  E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 15. 2. 2023

**Prodloužení termínu dodání č. 4500142490 - PZ\_PRAIS\_II\_2022\_No696\_LPIS\_implementace\_opatreni\_AEKO/EZ\_2023\_do\_predtiskove\_aplikace (Z35110)**

Dobrý den, pane xxx,

souhlasíme s prodloužením termínu dodání č. 4500142233 -  PZ\_PRAIS\_II\_2022\_No696\_LPIS\_implementace\_opatreni\_AEKO/EZ\_2023\_do\_predtiskove\_aplikace (Z35110) do **25.6.2023**

Zdůvodnění:

V závěru roku 2022 byly postupně definovány konkrétní požadavky na SZP, jež mají být promítnuty do nového softwaru. Tato situace vyžaduje průběžnou optimalizaci využití vašich kapacit dle navazujících pokroků při tvorbě softwaru na straně SZIF tak, aby byly včas naplněny podmínky pro spuštění podávání jednotných žádostí o dotace a zároveň, aby byly průběžně naplňovány požadavky na související přípravu administrativních kontrol. Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Jan Waraus  ředitel odboru  v z. Ing. Vladimír Velas |  |

Přílohy: