MZE-9743/2023-12122



mzedms025534167

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-9743/2023-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 15. 2. 2023

**Prodloužení termínu dodání č. 4500142490 - PZ\_PRAIS\_II\_2022\_No696\_LPIS\_implementace\_opatreni\_AEKO/EZ\_2023\_do\_predtiskove\_aplikace (Z35110)**

Dobrý den, pane xxx,

souhlasíme s prodloužením termínu dodání č. 4500142233 -  PZ\_PRAIS\_II\_2022\_No696\_LPIS\_implementace\_opatreni\_AEKO/EZ\_2023\_do\_predtiskove\_aplikace (Z35110) do **25.6.2023**

Zdůvodnění:

V závěru roku 2022 byly postupně definovány konkrétní požadavky na SZP, jež mají být promítnuty do nového softwaru. Tato situace vyžaduje průběžnou optimalizaci využití vašich kapacit dle navazujících pokroků při tvorbě softwaru na straně SZIF tak, aby byly včas naplněny podmínky pro spuštění podávání jednotných žádostí o dotace a zároveň, aby byly průběžně naplňovány požadavky na související přípravu administrativních kontrol. Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Jan Warausředitel odboruv z. Ing. Vladimír Velas |   |

Přílohy: