SMLOUVA O DÍLO č. : M127SO2023

podle § 2586 a následujících zák.č.89/2012 SB.občanského zákoníku v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

1.1 VERTIKAL, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Plevenská 3111/5, PSČ 143 00 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 9532, zastoupená jednatelem společnosti Františkem Drahotínským.

provozovna: 			Praha 4, Plevenská 3111, PSČ 143 00

ke smluvnímu jednání oprávněn : 	František Drahotínský

k technickému jednání oprávněn : 	František Drahotínský

IČ : 				45275998

DIČ : 				CZ45275998

bankovní spojení : 		ČSOB a.s. Praha 3

číslo účtu : 			69 62 63/0300

(dále jen zhotovitel)

a

1.2 DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace, se sídlem v Říčanech, Komenského nám. 1850, PSČ 251 01, zastoupené Ing. Ivetou Závodskou, ředitelkou.

IČ :				63834294

DIČ:				CZ63834294

bankovní spojení : 		MONETA Money Bank, a. s

číslo účtu : 			15322504/0600

(dále jen objednatel)

# Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je havarijní oprava osobního výtahu B (typ; nosnost): HV 1000 kg/6 stanic, umístěného v objektu:  DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace, se sídlem v Říčanech, Komenského nám. 1850.

  - Rekonstrukce a modernizace osobního výtahu spočívá dodávce a montáži zejména kabinové klece, včetně kabinových dveří, stroje, kompletní výměny elektroinstalace a dalších součástí specifikovaných v  rozsahu dle příloh č.1 a 2 této smlouvy. Předmětný výtah bude po předání díla splňovat všechny bezpečnostní požadavky dle příslušných,níže uvedených norem.

  - Dohodnuté dodávky a práce jsou specifikované v plném rozsahu dle přílohy č.1,která je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Na závěr prací bude provedeno celkové seřízení a namazání a provedena odborná zkouška po opravě (provádí revizní technik) včetně zajištění inspekční prohlídky(provádí akreditovaný inspekční orgán).

  - Zhotovitel prohlašuje, že všechny nově dodané díly a součásti výtahu odpovídají požadavkům ČSN EN 81-20,ČSN 81-50,  ČSN EN 81-80 a dalším souvisejícím normám.

  - Zhotovitel prohlašuje, že po předání díla výtah nebude mít žádná bezpečnostní rizika podle požadavků ČSN EN 81-80+Z1.

  - Dále je předmětem smlouvy zajištění staveniště, odvoz a likvidace odpadu.

# Místo plnění

  - Místem plnění je objekt : DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace, se sídlem v Říčanech, Komenského nám. 1850.

# Čas plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl.I této smlouvy v těchto termínech:

- zahájení prací : 27.3.2023

- dokončení a následné předání díla : 28.4.2023

  - Zhotovitel předloží při předávacím řízení kompletní dokumentaci dle ČSN 27 4011 k součástem výtahu, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

  - Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny vady, nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

# Cena plnění

  - Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle ustanovení této smlouvy ve výši 782 000.-          Kč (slovy : sedmsetosmdesátdvatisíc korun českých).

  - Tato cena je stanovena smluvně na základě nabídky zhotovitele. Cena je konečná a bude k ní účtována DPH dle sazby aktuálně platného zákona o DPH.

  - Výše uvedená cena pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla zhotovitelem objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude na účet zhotovitele zaplacena takto:

- 20 % smluvní ceny včetně DPH uhradí objednatel do 21-ti kalendářních dnů po podepsání smlouvy na základě vystavené zálohové faktury zhotovitele;

- 40 % smluvní ceny vč.DPH uhradí objednatel po zahájení prací na základě zhotovitelem vystavené faktury

- 30 % smluvní ceny vč.dopočtu DPH uhradí objednatel po převzetí díla, bude-li bez vad a nedodělků a po jeho znovuuvedení do provozu, na základě faktury vystavené zhotovitelem, do 21-ti dnů od jejího obdržení;

- 10% smluvní ceny vč.DPH uhradí objednatel po ukončení měsíčního zkušebního provozu na základě faktury vystavené zhotovitelem

  - Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

# Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel se zavazuje, že zajistí zhotoviteli přístup do objektu vč.strojovny a umožní mu provádění prací v pracovní, příp.mimopracovní dny a dále zajistí uzamykatelnou místnost pro uskladnění materiálu, pracovního nářadí a pomůcek,včetně přístupu k sociálnímu zařízení.

  - Pracovní doba zhotovitele je vymezena do dnů pondělí až sobota včetně a v době od 7,00 ho do 19.00 hod.

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu provádění prací předpisy BOZ a PO.

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební/montážní deník.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, t.j.veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu s platnými technickými předpisy a ČSN.

  - Při realizaci prací je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, chránit zájmy i majetek objednatele a v maximální možné míře omezit negativní dopady předmětné činnosti na okolí.

  - Za případnou škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá zhotovitel v plném rozsahu a prohlašuje, že má na tuto odpovědnost uzavřeno přiměřené pojištění.

  - Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu .

# Smluvní pokuta a majetkové sankce

  - Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení z důvodu nedodržení konečného termínu dokončení díla.

  - Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu případné náhrady škody, pokud tato objednateli vznikne a uplatní její úhradu u zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit případné škody, jím způsobené, také třetím osobám.

  - Úhradu škod nelze kompenzovat případnými sankcemi uplatňovanými zhotovitelem.

# Záruční doba a odpovědnost za vady.

  - Záruční doba je 60 měsíců na dodaný materiál včetně montážních a ostatních prací. Začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

  - Záruka se nevztahuje na závady a poruchy způsobené nedodržováním návodu k obsluze a neodbornými nebo vandalskými zásahy do předmětného zařízení. Záruka se též nevztahuje na součásti zařízení, které nebyly předmětem této smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

  - Objednatel je povinen uplatnit práva ze záruky bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby.

  - Zhotovitel je povinen se dostavit k odstranění vady nejpozději do 48 hod. po jejím ohlášení.

  - Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování reklamované závady.

# Odstoupení od smlouvy

  - V případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu § 2593 a § 2395 občanského zákoníku mohou obě strany od smlouvy odstoupit.

# Ostatní ujednání

  - Zhotovitel prohlašuje,že má veškerá oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu smlouvy.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí.Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a společně s objednatelem podmínky této smlouvy.

  - Při odsouhlasení faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky zastupují :

  - zhotovitele:
p.Drahotínský  tel. 604 241 005(603 444 963)

  - objednatele:

ing. Iveta Závodská  tel. 775 360 677

# Závěrečná ustanovení.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

  - Pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, platí v ostatním ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu,z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

  - Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí,což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne                                                                                                       V Praze dne

za objednatele :                                                                                                  za zhotovitele :

VERTIKAL, s.r.o.

……..................................                                                                               ……….............................

ing.Iveta Závodská                                                                                           František Drahotínský

Příloha č.1 smlouvy o dílo č. M127SO2023

Havarijní oprava uvedeného výtahu, včetně odstranění všech provozních rizik dle ČSN EN 81-80 a ČSN EN 81-20.

Strojovna:

| Bezpřevodový stroj umístěný v šachtě | Výtahový stroj nové koncepce, u kterého není převodovka a spojka, není tedy nutno měnit olejovou náplň. Převod sil na hřídel je proveden pomocí permanentních magnetů. Tím vzniká úspora v příkonu motoru. Motor má příkon cca. 5,6 kW a díky jeho koncepci je neslyšitelný. |
| --- | --- |
| Rám pod stroj | Konstrukce pro stroj je na silentblocích, které znemožňuje pronikaní hluku do stropu. |
| Rozvaděč | Nový rozvaděč s inteligentní řídící jednotkou, kde je možnost nastavit množství různých parametrů, včetně nového frekvenčního měniče umožňující plynulý rozjezd, dojezd a zastavení ve stanici. Dále obsahuje bateriové zařízení tzv. samosjezd, které umožňuje dopravit kabinu do nejbližší stanice při výpadku el. proudu a otevřít dveře. Pozor tato funkce je pouze při výpadku el. proudu nefunguje při poruše výtahu. |
| Telefon | GSM brána umožňující telefonní spojení s dispečinkem a automatické informování o poruchových stavech výtahu |
| Elektroinstalace | Nová instalace k motoru stíněným kabelem, ovládání brzdy a bezpečnostních spínačů |
| Hlavní vypínač | Doplnění pojistek a pojistkových spodků, upravení pro zamykání |
| Osvětlení | Doplnění osvětlení strojovny pro určitý počet luxů dle normy, dodávka vypínače osvětlení šachty |
| Ostatní | Doplnění informačních a bezpečnostních tabulek. Dodávka nového omezovače rychlosti dle ČSN EN 81- 20 do šachty. |

Šachta:

| Stěny a prohlubeň | Stěny se očistí. Podlaha bude vyčištěna. |
| --- | --- |
| Vodítka kabiny | Původní vodítka se demontují a místo nich se osadí novými do připravených konzolí. Na spodku budou opatřeny lapači oleje. |
| Vodítka protiváhy | Původní drátová vodítka se demontují a dodají se nová, včetně nových konzolí. Na spodku budou opatřeny lapači oleje |
| Přepážka | Bude dodána krycí přepážka protiváhy dle normy. |
| Elektroinstalace | Dodá se nová instalace k bezpečnostním spínačům a dveřním uzávěrám, dále k jednotlivým ovladačům ve stanicích, STOP v prohlubni a osvětlení v šachtě včetně zásuvky. Dodání opatření provozu při požáru. |
| Nárazníky | V prohlubni budou odstraněny původní nárazníky a nahrazeny novými polyuretanovými pohlcující náraz. |
| Závaží k omezovači rychlosti | Nové závaží k omezovači rychlosti, který je umístěn v šachtě. Umožňuje správné napnutí ovládacího lanka, které je připojeno k zachycovacímu zařízení na kabině. |
| Protiváha | Bude dodána nová ocelová s nárazníkem pohlcující náraz. |

Kabina:

| Stěny | Stěny kabiny jsou z lehkých hliníkových sendvičových panelů, potažených vysokotlakým laminátem MAX (Rakousko) v odstínech dle výběru zákazníka, nebo různých nerezových povrchů. Panely se vyznačují velikou pevností a schopností tlumit zvuky, takže nerezonují jako plech. V případě velmi násilným poničení lze panely vyměnit. |
| --- | --- |
| Strop | Strop je kovový z profilů umožňující se na něj postavit a provádět údržbu v šachtě. V kabině je vytvořen bílý podhled s výkonným LED osvětlením |
| Podlaha | Pevná podlaha je opatřena krytinou ALTRO s protiskluzným povrchem dle vzorníku |
| Dveře | Automatické teleskopické dveře 800 x 2000, nerezový povrch. Součástí je i celoplošná bezpečnostní fotolišta. |
| Ostatní | Zadní stěna je opatřena zrcadlem a pod ním je namontováno madlo. Na přání zákazníka je možno namontovat sedátko a kameru proti vandalům. Vodící čelisti mají samomazy. |
| Elektroinstalace | Nová instalace k bezpečnostním spínačům, snímání polohy kabiny, vyhodnocování povoleného zatížení včetně revizní jízdy ovládající automatiku dveří a pojezd servisního technika, vč. nouzové signalizace. |
| Zachycovače a zábradlí | Bude dodáno zařízení zabraňující pádu kabiny a proti náhodnému rozjetí a zábradlí na střechu kabiny. |
| Ovladačová kombinace | Nová nerezová ovladačová kombinace do kabiny s nízkozdvihovými tlačítky včetně Braillova písma a potvrzení patra prosvětlením, hovorovým zařízením spojené s GSM bránou v rozvaděči pro komunikaci s dispečinkem v případě uvíznutí. Dále velkým barevným LCD displejem, zobrazující stav výtahu, patro, čas, datum, obrázky atp. |

Patra u šachetních dveří:

| Šachetní dveře | Původní šachetní dveře budou zachovány, čistý průchod 800 x 2000 mm. |
| --- | --- |
| Přivolávač | Ovládací přivolávač je na nerezové desce opatřen displejem informující o provozních stavech ve všech stanicích včetně prosvětlení nízkozdvihvého tlačítka signalizující potvrzení volby. Provedení antivandal a kliček požární režim. |

Cena výtahu:

|  | původní stav | nový stav |
| --- | --- | --- |
| Typ výtahu | HOV (hydraulický) | TOV (trakční) |
| Nosnost | 1000 kg | 1000 kg |
| Zdvih | 15,1 | 15,1 m |
| Rychlost m/s | 0,62 | 1 |
| Počet stanic | 6 | 6 |
| Počet nástupišť | 6 | 6 |
| Výtahový stroj | Hydraulická centrála 20kWh | Trakční bezpřevodový 5,6 kWh |
| Řízení | Mikroprocesorové | Nové mikroprocesorové s frekvenčním měničem |
| Nosné prostředky, lanování | 4 x ocelové lano průměr 11 mm, lanování 1:1 | 10 x ocelové lano průměr 6,5 mm lanování 2:1 |
| Protiváha | Není | Nová ocelová |
| Kabinové dveře | Automatické teleskopické 800 x 2000 mm | Nové - automatické teleskopické, nerez 800 x 2000 mm |
| Šachetní dveře | Automatické teleskopické čistý průchod 800 x 2000mm | Původní |
| Šachta | Zděná/panel | Původní |
| Vodítka kabiny | Tvar T 90 x 70 x 15 mm | Původní |
| Vodítka protiváhy | Nejsou | Nová tvar T 50 x 50 x 5 mm |

| Cena bez DPH: | 782 000,- |
| --- | --- |
| Cena s DPH 15%: | 899 300,- |

V této ceně jsou zahrnuty demontáže, montáže, stavební práce, veškeré transporty, průběžný a závěrečný úklid, včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu.

Dále jsou v ceně výchozí odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahu.

Výtahové nové části jsou již konstruovány podle nových platných norem

ČSN EN 81 - 20 a ČSN EN 81 - 50.

V Praze dne                                                                                                       V Praze dne

za objednatele :                                                                                                  za zhotovitele :

……..................................                                                                           ……….............................

ing.Iveta Závodská                                                                                       František Drahotínský