SMLOUVA O DÍLO č. : M127SO2023

podle § 2586 a následujících zák.č.89/2012 SB.občanského zákoníku v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

1.1 VERTIKAL, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Plevenská 3111/5, PSČ 143 00 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 9532, zastoupená jednatelem společnosti Františkem Drahotínským.

provozovna: 			Praha 4, Plevenská 3111, PSČ 143 00

ke smluvnímu jednání oprávněn : 	František Drahotínský

k technickému jednání oprávněn : 	František Drahotínský

IČ : 				45275998

DIČ : 				CZ45275998

bankovní spojení : 		ČSOB a.s. Praha 3

číslo účtu : 			69 62 63/0300

(dále jen zhotovitel)

a

1.2 DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace, se sídlem v Říčanech, Komenského nám. 1850, PSČ 251 01, zastoupené Ing. Ivetou Závodskou, ředitelkou.

IČ :				63834294

DIČ:				CZ63834294

bankovní spojení : 		MONETA Money Bank, a. s

číslo účtu : 			15322504/0600

(dále jen objednatel)

# Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je havarijní oprava osobního výtahu B (typ; nosnost): HV 1000 kg/6 stanic, umístěného v objektu:  DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace, se sídlem v Říčanech, Komenského nám. 1850.

Rekonstrukce a modernizace osobního výtahu spočívá dodávce a montáži zejména kabinové klece, včetně kabinových dveří, stroje, kompletní výměny elektroinstalace a dalších součástí specifikovaných v  rozsahu dle příloh č.1 a 2 této smlouvy. Předmětný výtah bude po předání díla splňovat všechny bezpečnostní požadavky dle příslušných,níže uvedených norem.

Dohodnuté dodávky a práce jsou specifikované v plném rozsahu dle přílohy č.1,která je nedílnou součástí této smlouvy.

Na závěr prací bude provedeno celkové seřízení a namazání a provedena odborná zkouška po opravě (provádí revizní technik) včetně zajištění inspekční prohlídky(provádí akreditovaný inspekční orgán).

Zhotovitel prohlašuje, že všechny nově dodané díly a součásti výtahu odpovídají požadavkům ČSN EN 81-20,ČSN 81-50,  ČSN EN 81-80 a dalším souvisejícím normám.

Zhotovitel prohlašuje, že po předání díla výtah nebude mít žádná bezpečnostní rizika podle požadavků ČSN EN 81-80+Z1.

Dále je předmětem smlouvy zajištění staveniště, odvoz a likvidace odpadu.

# Místo plnění

Místem plnění je objekt : DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace, se sídlem v Říčanech, Komenského nám. 1850.

# Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl.I této smlouvy v těchto termínech:

- zahájení prací : 27.3.2023

- dokončení a následné předání díla : 28.4.2023

Zhotovitel předloží při předávacím řízení kompletní dokumentaci dle ČSN 27 4011 k součástem výtahu, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny vady, nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

# Cena plnění

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle ustanovení této smlouvy ve výši 782 000.-          Kč (slovy : sedmsetosmdesátdvatisíc korun českých).

Tato cena je stanovena smluvně na základě nabídky zhotovitele. Cena je konečná a bude k ní účtována DPH dle sazby aktuálně platného zákona o DPH.

Výše uvedená cena pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla zhotovitelem objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude na účet zhotovitele zaplacena takto:

- 20 % smluvní ceny včetně DPH uhradí objednatel do 21-ti kalendářních dnů po podepsání smlouvy na základě vystavené zálohové faktury zhotovitele;

- 40 % smluvní ceny vč.DPH uhradí objednatel po zahájení prací na základě zhotovitelem vystavené faktury

- 30 % smluvní ceny vč.dopočtu DPH uhradí objednatel po převzetí díla, bude-li bez vad a nedodělků a po jeho znovuuvedení do provozu, na základě faktury vystavené zhotovitelem, do 21-ti dnů od jejího obdržení;

- 10% smluvní ceny vč.DPH uhradí objednatel po ukončení měsíčního zkušebního provozu na základě faktury vystavené zhotovitelem

Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

# Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel se zavazuje, že zajistí zhotoviteli přístup do objektu vč.strojovny a umožní mu provádění prací v pracovní, příp.mimopracovní dny a dále zajistí uzamykatelnou místnost pro uskladnění materiálu, pracovního nářadí a pomůcek,včetně přístupu k sociálnímu zařízení.

Pracovní doba zhotovitele je vymezena do dnů pondělí až sobota včetně a v době od 7,00 ho do 19.00 hod.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu provádění prací předpisy BOZ a PO.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební/montážní deník.

Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, t.j.veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu s platnými technickými předpisy a ČSN.

Při realizaci prací je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, chránit zájmy i majetek objednatele a v maximální možné míře omezit negativní dopady předmětné činnosti na okolí.

Za případnou škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá zhotovitel v plném rozsahu a prohlašuje, že má na tuto odpovědnost uzavřeno přiměřené pojištění.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu .

# Smluvní pokuta a majetkové sankce

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení z důvodu nedodržení konečného termínu dokončení díla.

Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu případné náhrady škody, pokud tato objednateli vznikne a uplatní její úhradu u zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje uhradit případné škody, jím způsobené, také třetím osobám.

Úhradu škod nelze kompenzovat případnými sankcemi uplatňovanými zhotovitelem.

# Záruční doba a odpovědnost za vady.

Záruční doba je 60 měsíců na dodaný materiál včetně montážních a ostatních prací. Začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

Záruka se nevztahuje na závady a poruchy způsobené nedodržováním návodu k obsluze a neodbornými nebo vandalskými zásahy do předmětného zařízení. Záruka se též nevztahuje na součásti zařízení, které nebyly předmětem této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Objednatel je povinen uplatnit práva ze záruky bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby.

Zhotovitel je povinen se dostavit k odstranění vady nejpozději do 48 hod. po jejím ohlášení.

Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování reklamované závady.

# Odstoupení od smlouvy

V případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu § 2593 a § 2395 občanského zákoníku mohou obě strany od smlouvy odstoupit.

# Ostatní ujednání

Zhotovitel prohlašuje,že má veškerá oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu smlouvy.

Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí.Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a společně s objednatelem podmínky této smlouvy.

Při odsouhlasení faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky zastupují :

  - zhotovitele:
p.Drahotínský  tel. 604 241 005(603 444 963)

  - objednatele:

ing. Iveta Závodská  tel. 775 360 677

# Závěrečná ustanovení.

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

Pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, platí v ostatním ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu,z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí,což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne                                                                                                       V Praze dne

za objednatele :                                                                                                  za zhotovitele :

VERTIKAL, s.r.o.

……..................................                                                                               ……….............................

ing.Iveta Závodská                                                                                           František Drahotínský

Příloha č.1 smlouvy o dílo č. M127SO2023

Havarijní oprava uvedeného výtahu, včetně odstranění všech provozních rizik dle ČSN EN 81-80 a ČSN EN 81-20.

Strojovna:

| Bezpřevodový stroj umístěný v šachtě | Výtahový stroj nové koncepce, u kterého není převodovka a spojka, není tedy nutno měnit olejovou náplň. Převod sil na hřídel je proveden pomocí permanentních magnetů. Tím vzniká úspora v příkonu motoru. Motor má příkon cca. 5,6 kW a díky jeho koncepci je neslyšitelný. |
| --- | --- |
| Rám pod stroj | Konstrukce pro stroj je na silentblocích, které znemožňuje pronikaní hluku do stropu. |
| Rozvaděč | Nový rozvaděč s inteligentní řídící jednotkou, kde je možnost nastavit množství různých parametrů, včetně nového frekvenčního měniče umožňující plynulý rozjezd, dojezd a zastavení ve stanici. Dále obsahuje bateriové zařízení tzv. samosjezd, které umožňuje dopravit kabinu do nejbližší stanice při výpadku el. proudu a otevřít dveře. Pozor tato funkce je pouze při výpadku el. proudu nefunguje při poruše výtahu. |
| Telefon | GSM brána umožňující telefonní spojení s dispečinkem a automatické informování o poruchových stavech výtahu |
| Elektroinstalace | Nová instalace k motoru stíněným kabelem, ovládání brzdy a bezpečnostních spínačů |
| Hlavní vypínač | Doplnění pojistek a pojistkových spodků, upravení pro zamykání |
| Osvětlení | Doplnění osvětlení strojovny pro určitý počet luxů dle normy, dodávka vypínače osvětlení šachty |
| Ostatní | Doplnění informačních a bezpečnostních tabulek. Dodávka nového omezovače rychlosti dle ČSN EN 81- 20 do šachty. |

Šachta:

| Stěny a prohlubeň | Stěny se očistí. Podlaha bude vyčištěna. |
| --- | --- |
| Vodítka kabiny | Původní vodítka se demontují a místo nich se osadí novými do připravených konzolí. Na spodku budou opatřeny lapači oleje. |
| Vodítka protiváhy | Původní drátová vodítka se demontují a dodají se nová, včetně nových konzolí. Na spodku budou opatřeny lapači oleje |
| Přepážka | Bude dodána krycí přepážka protiváhy dle normy. |
| Elektroinstalace | Dodá se nová instalace k bezpečnostním spínačům a dveřním uzávěrám, dále k jednotlivým ovladačům ve stanicích, STOP v prohlubni a osvětlení v šachtě včetně zásuvky. Dodání opatření provozu při požáru. |
| Nárazníky | V prohlubni budou odstraněny původní nárazníky a nahrazeny novými polyuretanovými pohlcující náraz. |
| Závaží k omezovači rychlosti | Nové závaží k omezovači rychlosti, který je umístěn v šachtě. Umožňuje správné napnutí ovládacího lanka, které je připojeno k zachycovacímu zařízení na kabině. |
| Protiváha | Bude dodána nová ocelová s nárazníkem pohlcující náraz. |

Kabina:

| Stěny | Stěny kabiny jsou z lehkých hliníkových sendvičových panelů, potažených vysokotlakým laminátem MAX (Rakousko) v odstínech dle výběru zákazníka, nebo různých nerezových povrchů. Panely se vyznačují velikou pevností a schopností tlumit zvuky, takže nerezonují jako plech. V případě velmi násilným poničení lze panely vyměnit. |
| --- | --- |
| Strop | Strop je kovový z profilů umožňující se na něj postavit a provádět údržbu v šachtě. V kabině je vytvořen bílý podhled s výkonným LED osvětlením |
| Podlaha | Pevná podlaha je opatřena krytinou ALTRO s protiskluzným povrchem dle vzorníku |
| Dveře | Automatické teleskopické dveře 800 x 2000, nerezový povrch. Součástí je i celoplošná bezpečnostní fotolišta. |
| Ostatní | Zadní stěna je opatřena zrcadlem a pod ním je namontováno madlo. Na přání zákazníka je možno namontovat sedátko a kameru proti vandalům. Vodící čelisti mají samomazy. |
| Elektroinstalace | Nová instalace k bezpečnostním spínačům, snímání polohy kabiny, vyhodnocování povoleného zatížení včetně revizní jízdy ovládající automatiku dveří a pojezd servisního technika, vč. nouzové signalizace. |
| Zachycovače a zábradlí | Bude dodáno zařízení zabraňující pádu kabiny a proti náhodnému rozjetí a zábradlí na střechu kabiny. |
| Ovladačová kombinace | Nová nerezová ovladačová kombinace do kabiny s nízkozdvihovými tlačítky včetně Braillova písma a potvrzení patra prosvětlením, hovorovým zařízením spojené s GSM bránou v rozvaděči pro komunikaci s dispečinkem v případě uvíznutí. Dále velkým barevným LCD displejem, zobrazující stav výtahu, patro, čas, datum, obrázky atp. |

Patra u šachetních dveří:

| Šachetní dveře | Původní šachetní dveře budou zachovány, čistý průchod 800 x 2000 mm. |
| --- | --- |
| Přivolávač | Ovládací přivolávač je na nerezové desce opatřen displejem informující o provozních stavech ve všech stanicích včetně prosvětlení nízkozdvihvého tlačítka signalizující potvrzení volby. Provedení antivandal a kliček požární režim. |

Cena výtahu:

|  | původní stav | nový stav |
| --- | --- | --- |
| Typ výtahu | HOV (hydraulický) | TOV (trakční) |
| Nosnost | 1000 kg | 1000 kg |
| Zdvih | 15,1 | 15,1 m |
| Rychlost m/s | 0,62 | 1 |
| Počet stanic | 6 | 6 |
| Počet nástupišť | 6 | 6 |
| Výtahový stroj | Hydraulická centrála 20kWh | Trakční bezpřevodový 5,6 kWh |
| Řízení | Mikroprocesorové | Nové mikroprocesorové s frekvenčním měničem |
| Nosné prostředky, lanování | 4 x ocelové lano průměr 11 mm, lanování 1:1 | 10 x ocelové lano průměr 6,5 mm lanování 2:1 |
| Protiváha | Není | Nová ocelová |
| Kabinové dveře | Automatické teleskopické 800 x 2000 mm | Nové - automatické teleskopické, nerez 800 x 2000 mm |
| Šachetní dveře | Automatické teleskopické čistý průchod 800 x 2000mm | Původní |
| Šachta | Zděná/panel | Původní |
| Vodítka kabiny | Tvar T 90 x 70 x 15 mm | Původní |
| Vodítka protiváhy | Nejsou | Nová tvar T 50 x 50 x 5 mm |

| Cena bez DPH: | 782 000,- |
| --- | --- |
| Cena s DPH 15%: | 899 300,- |

V této ceně jsou zahrnuty demontáže, montáže, stavební práce, veškeré transporty, průběžný a závěrečný úklid, včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu.

Dále jsou v ceně výchozí odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahu.

Výtahové nové části jsou již konstruovány podle nových platných norem

ČSN EN 81 - 20 a ČSN EN 81 - 50.

V Praze dne                                                                                                       V Praze dne

za objednatele :                                                                                                  za zhotovitele :

……..................................                                                                           ……….............................

ing.Iveta Závodská                                                                                       František Drahotínský