**Smlouva o dílo**

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v rozhodném znění

# Smluvní strany

**Objednatel: Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.**

Cholínská 1120, 784 01 Litovel

IČ: 47150904

DIČ: CZ47150904

Zapsána u KS Ostrava, Oddíl C, vložka 3781

Zastoupen: Ing. Helena Stoupová, jednatelka společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 1802364329/0800

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

**a**

**Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.**

Masarykova třída 885/34, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Zapsána u KS Ostrava, Oddíl C, vložka 237

Zastoupen: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 367344811/0100

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

Pověřen k jednání ve věcech technických:

Ing. Petr Kučera, vedoucí výroby

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

**Výchozí podklady a údaje**

Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka zhotovitele:

***„Červenka ul. Jižní – vodovodní řad a přípojky“***

# Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací:

***„Červenka ul. Jižní – vodovodní řad a přípojky“***

Přesný rozsah díla je dán rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Místem plnění je obec Červenka

# Lhůty plnění smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na termínu realizace díla v době: 03/2023 – 06/2023

# Cena plnění smlouvy

* + - 1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele ve smyslu ust. § 2620 OZ a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Červenka – vodovodní řad a přípojky |  |
| Cena díla celkem bez DPH | 2 383 717,44 |
| DPH 21% | 500 580,66 |
| **Cena díla celkem s DPH** | **2 884 298,10** |

* + - 1. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že vypracovaný rozpočet je ve smyslu ust. § 2621 OZ úplný k řádnému provedení celého díla dle zadávací dokumentace objednatele.
      2. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla /méněpráce, vícepráce/ bude cena díla po projednání a odsouhlasení upravena. Pro ocenění a vyčíslení ceny bude použito cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce. Pro práce neobsažené v nabídce se použije ocenění pomocí ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

# V. Záruka za dílo

* + - 1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání **36 měsíců** ode dne předání díla a převzetí díla. Datum předání a převzetí díla bude uvedeno v „Zápise o předání a převzetí díla“. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou.
      2. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou s doručením emailem na adresu: modos@modos-olomouc.cz a následně poštou na adresu zhotovitele.
      3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad.
      4. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
      5. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady v záruční době.

# VI. Platební podmínky a fakturace

* + - 1. Objednatel provede zhotoviteli platbu na základě měsíčního soupisu skutečně provedených prací vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem.
      2. Splatnost faktur je do **30 dnů** po doručení faktury objednateli.
      3. Na DPH se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92 a) odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Všechny platby se považují za splacené ze strany objednatele okamžikem jejich odepsání z účtu objednatele a jejich poukázáním na účet zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

# VII. Sankce

* + - 1. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
      2. Za nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,-Kč za každý započatý týden.
      3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,-Kč za každý den prodlení.
      4. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
      5. Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním závazků odevzdat dílo či odstranit vady ve smluveném termínu.

# VIII. Ostatní ujednání

* + - 1. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro provedení díla.
      2. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin.
      3. Objednatel zajistí informovanost institucí (záchranná služba, Hasiči) o provádění opravy vozovky s tím, že po dobu opravy bude ztížen popř. omezen průjezd a průchod komunikací. Zhotovitel se zavazuje toto ztížení popř. omezení způsobit jen po dobu nezbytně nutnou.
      4. V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci (tj. takových prací, jejichž potřeba vyvstane, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje) popř. víceprací vyžádaných objednatelem, bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen dodatek k této smlouvě. O existenci nutných prací nad rámec přípravné dokumentace je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí a provést kalkulaci rozsahu a nákladnosti těchto prací.
      5. Objednatel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za stav přechodného dopravního značení.
      6. Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude zhotovitel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících.
      7. Zařízení staveniště a případné skládky zajistí zhotovitel.
      8. Zhotovitel je povinen zabezpečit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele.
      9. Smlouva je vyhotovena ve **třech** paré, z nichž jedno obdrží objednatel a po dvou zhotovitel.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Olomouci dne: V Litovli dne:

……………………………………………… ……………………………………………

Zdeněk Černocký Ing. Helena Stoupová

jednatel společnosti jednatelka společnosti

MODOS spol. s r.o. Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

Zhotovitel Objednatel