**Přehled nákladů**

**Finální úprava stanovištních podmínek v lokalitě sady u Blešna, Bílé stráně pod Lipskou horou a EVL Lipská hora**

**Část 1**

Finální úprava stanovištních podmínek na p. p. č.136/14, 136/15, 133, 134, 132, 131, 113/2, 125, 192, 213/1, 195/1, 190/5, 191, 190/3, 190/2, 190/7, 196 k. ú. Mrsklesy, aktivita C1

Celková plocha k finální úpravě stanovištních podmínek je 6,2445 ha, z toho skutečný zásah bude realizován na 25 % výměry, tj. na 1,5611 ha. Dodatečně budou odstraňovány dřeviny a skupiny křovin, které se v průběhu uplynulých sezón ukázaly jako nadbytečné nebo neperspektivní. Odstraněny budou i odumřelé stromy malých dimenzí. Řada keřů a mladých stromů v uplynulých letech uschla, častou příčinou bylo i tzv. okroužkování zvěří v zimních a jarních měsících. Barevným sprejem budou označeny dřeviny k ponechání. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 3. 2023. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným standardem péče SPPK D02 002 2022 02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (včetně likvidace náletových dřevin).

Základní sazba za výřez náletových dřevin na ploše 1 ha 50 000 Kč

*1,5611 ha x 50 000,- Kč/ha 78 055 Kč*

**Celkem za výřez náletových dřevin 78 055 Kč**

**Část 2**

Finální úprava stanovištních podmínek na p. p. č. 280/1 a 410/13 k. ú. Dřemčice, aktivita C1

Celková plocha k finální úpravě stanovištních podmínek je 4,3190 ha, z toho skutečný zásah bude realizován na 20 % výměry, tj. na 0,8638 ha. Dodatečně budou odstraňovány dřeviny a skupiny křovin, které se v průběhu uplynulých sezón ukázaly jako nadbytečné či neperspektivní. Vyskytují se zde i odumřelé stromy malých dimenzí, které zde není vhodné ponechávat. Dřeviny určené k odstranění budou v terénu označeny barevným sprejem. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 3. 2023. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným standardem péče SPPK D02 002 2022 02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (včetně likvidace náletových dřevin).

Základní sazba za výřez náletových dřevin na ploše 1 ha 50 000 Kč

*0,8638 ha x 50 000 Kč/ha 43 190 Kč*

**Celkem za výřez náletových dřevin 43 190 Kč**

**Celkový příspěvek za finální úpravu stanovištních podmínek v lokalitě Sady u Blešna, Bílé stráně pod Lipskou horou a EVL Lipská hora odklizení vyřezané hmoty a její využití v souladu s platnými právními předpisy je 121 245 Kč.**