Objednávka č. 67

CVEJN s.r.o.

Žižkovo náměstí 9

Krčín

549 01 Nové Město nad Metují

IČ: 28854853

Upozornění!

Fakturace podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.

Dodavatel vystaví fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením „daň odvede zákazník“.

(podle § 29 odst. 2, písm. c zákona o DPH)

Datum: 20.02.2023

Upozornění!

Fakturace podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.

Dodavatel vystaví fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením „daň odvede zákazník“.

(podle § 29 odst. 2, písm. c zákona o DPH)

Objednáváme u Vás:

instalatérské práce v rámci akce Rekonstrukce toalet v 2. a 3. NP v budově čp. 777 v Dobrušce v rozsahu přiloženého rozpočtu ze dne 03.02.2023 za cenu 387.830,16 Kč bez DPH.

Ostatní podmínky:

- Celková cena za realizaci zakázky zahrnuje:

•	zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla,

•	zajištění všech bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění díla,

•	zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu a zkoušek a revizí potřebných k prokázání jakosti díla, včetně pořízení protokolů,

•	zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

•	odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

•	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, omítky, apod.),

•	provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

•	zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.

- Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Vyjma zařízení mající záruční list a výrobce poskytuje jinak.

Termín pro vyřízení: 	60 dnů od předání staveniště

| Kontaktní osoba: | Miloš Votroubek. DiS., referent odboru rozvoje města, tel.: 494 629 663, mob.: 725 761 403, e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz |
| --- | --- |

Fakturační adresa: 		Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky nebo její kopii. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.

Bankovní spojení: pobočka KB Dobruška, č. účtu 1721571/0100

IČ:    00274 879

DIČ: CZ00274879

Tel.: 494 629 580, fax: 494 629 582

Město Dobruška je plátcem DPH.

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:

________________________

Miroslav Sixta, starosta

Podpis správce rozpočtu:

________________________

Ing. Věra Hrnčířová,

vedoucí odboru finančního a školského

Akceptace objednávky dne: 24.02.2023		________________________

CVEJN s.r.o.