SMLOUVA  O  DÍLO

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava – Poruba, příspěvková  organizace

Příčná 1108/1

Ostrava – Poruba, PSČ 708 00

Zastoupení: Mgr. Pavel Chrenka, ředitel

IČ: 575 933

DIČ: CZ 575 933

(dále jen objednatel)

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková  organizace

Zastoupení: Ing. Tomáš Führer, ředitel

IČ: 136 44 327

DIČ: CZ136 44 327

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 66631761/0100

Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, zřizovací listina č. ZL/066/2001

(dále jen zhotovitel)

Úvod

V souladu s ustanovením § 65 školského zákona č. 561/2004 Sb. a § 13 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. bude probíhat odborný výcvik a procvičování dovedností žáků v objektu shora uvedeného správce. V rámci odborného výcviku bude zhotoveno dílo podle podmínek a ujednání této smlouvy o dílo.

Zhotovitel je oprávněn provádět elektroinstalační práce podle živnostenského listu č. j. N/0199/01VěG vydaného, ŽÚ Magistrátu města Ostravy a osvědčení ITI Praha, pobočka Ostrava, ev. č. 8963/7/01/EZ-M,O,R-E2/A.

Provedení díla se řídí ustanoveními § 2586 až § 2623 NOZ.

I

Předmět díla

Předmětem této smlouvy je:

Výměna svítidel včetně kabelových přívodů osvětlení tělocvičny v objektu školy. Elektromontážní práce budou prováděny v součinnosti s objednatelem.

II

Věci určené k provedení díla a jejich uskladnění

Věci (materiál) k provedení díla zajistí podle předané dokumentace zhotovitel. Jejich kupní cena bude zahrnuta do ceny za provedení díla.

Objednatel určí prostory k uložení věcí, materiálu, nářadí a přístrojů. Zajistí jejich zabezpečení proti krádeži. Bude určeno, které osoby za objednatele budou mít přístup do těchto prostor. Jedna sada klíčů bude při převzetí staveniště předána zástupci zhotovitele. Uvedené bude předmětem zápisu o předání pracoviště zhotoviteli.

III

Cena za dílo a platební podmínky

Cena díla se skládá z kupní ceny materiálu, z ceny nákladů na montáž.

Celková cena činí 135 000 Kč.

Po podpisu této smlouvy vystaví zhotovitel objednateli zálohovou fakturu ve výši odpovídající 60 % ceny, tj. na částku 81 000,- Kč. Splatnost této faktury je 10 dnů po jejím doručení objednateli.

Konečná faktura na skutečnou cenu díla, bude vystavena po předání díla, provedení revize a odstranění vad zjištěných při jeho převzetí. Dílo bude předáno na základě písemného zápisu s případným uvedením vad a datem jejich odstranění. Konečná faktura bude splatná do 10 dnů po jejím doručení objednateli. V případě prodlení s platbami, se stanovuje výše sankce na  0,01% z ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení se zhotovením díla, které vznikne prokazatelným zaviněním zhotovitele, se stanovuje výše sankce na  0,01% z ceny díla za každý den prodlení.

IV

Lhůty plnění

Objednatel předá staveniště, včetně místností pro uskladnění matriálu, nářadí a přístrojů a hygienické „zázemí“ podle čl. VI, do 3 dnů od podpisu smlouvy.

Škola vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději do 26. dubna 2023. Uvedené neplatí:

- Nebude-li staveniště předáno ve sjednané lhůtě.

- Nebudou-li uhrazeny zálohové faktury na nákup materiálu podle předané dokumentace.

- Dojde-li k jinému prodlení zaviněném objednatelem.

Den nástupu k zahájení díla:				14. 03. 2023

Termín předání díla:					duben 2023

V

Způsob provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na skutečnosti a vady, které by bránily řádnému provedení díla podle dohody se zhotovitelem.

Veškerými jednáními s právem podpisu listin souvisejících s provedením díla je za zhotovitele pověřen Mgr. Milan Majdák. Za objednatele je pověřen p. Roman Olejník, který zároveň vykonává stavební dozor podle ustanovení § 153 odst. 3, 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

VI

Hygienické podmínky staveniště

Objednatel zajistí teplou místnost a podmínky pro převlékání žáků, mytí a WC. Na staveništi bude pracovat max. 10 žáků a 2 učitelé odborného výcviku. Kvalita uvedených podmínek bude předmětem zápisu o předání staveniště podle čl. IV této smlouvy.

VII

Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami oprávněnými jednat za oba účastníky.

Pokud touto smlouvou není upraveno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.

Smlouva nabývá účinnosti podpisem osob oprávněných jednat za oba účastníky.

Smlouva je zpracována ve 4 stejnopisech. Každý účastník obdrží 2 stejnopisy.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem se seznámili, je projevem jejich vůle, což potvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne: 03. 03. 2023

Za zhotovitele:                                                        Za objednatele:

Ing. Tomáš Führer                                               Mgr. Pavel Chrenka

ředitel                                                                   ředitel

Za správnost: Mgr. Milan Majdák - VUOV