**DODATEK č. 1**

**ke**

**SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ EXPERTNÍCH SLUŽEB V INFORMATICE**

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. občanského zákoníku

č. smlouvy Objednatele: smlouva ze dne 23.4.2021 č. smlouvy Poskytovatele: 2021/35/51-UEB

Smluvní strany:

### Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6

IČO: 61389030

DIČ: CZ61389030

bankovní spojení: 4193962/0800

zastoupen: RNDr. Janem Martincem, CSc., ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel osoba oprávněná ve věcech technických:, tel:

e-mail: [ueb.cas.cz](mailto:novy@ueb.cas.cz)

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

(dále jako „Objednatel“)

a

### Per Partes Consulting, s.r.o.

se sídlem: Bohunická 478/47a, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 26236745

DIČ: CZ26236745

bankovní spojení: UniCredit Bank č. ú: 1884257024/2700

zastoupen: jednatelem společnosti osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

e-mail: info[@perpartes.cz](mailto:vincenc@iic.cas.cz)

zapsána v v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39009 (dále jako „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají následující dodatek ke smlouvě o poskytování expertních služeb v informatice:

### Úvod

Objednatel na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a následného servisu“ uveřejněnou na Portálu pro vhodné uveřejnění dne 4. 1. 2023 pod systémovým číslem P22V00008774, zamýšlí uzavřít s vybraným dodavatelem EIS Smlouvu o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému (dále též Implementační smlouva) a Smlouvu o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje (dále též Servisní smlouva). Projektový způsob plnění Implementační smlouvy bude dle těchto smluv upřesněn mezi Objednatelem a dodavatelem EIS formou Zakládací listiny projektu, která stanoví postup a termíny realizace jednotlivých etap projektu implementace EIS.

Objednatel sjednává tímto dodatkem ke Smlouvě o poskytování expertních služeb v informatice potřebné odborné zdroje Poskytovatele nezbytné pro realizaci výše uvedené Implementační smlouvy na straně Objednatele. Poskytovatel tak vytváří s Objednatelem společný projektový tým s rozdělením projektových rolí dle Zakládací listiny projektu jako dokumentu uzavřeného mezi Objednatelem a vybraným dodavatelem EIS.

## I.

### Rozsah poskytování Odborných služeb na projektu EIS

1. Objednatel vymezuje své konkrétní potřeby pro poskytování služeb Poskytovatele v souladu s čl. 1.4 jako Odborné služby podpory implementace pro realizaci projektu implementace EIS dle Implementační smlouvy v celkovém rozsahu služeb 814 hodin na celý projekt.
2. Ucelená období poskytování služeb Poskytovatelem stanovuje Objednatel v souladu s čl.

3.4 podle etap projektu implementace EIS dle svých potřeb při realizaci Implementační smlouvy v následujícím rozsahu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ucelená období poskytování služeb** | Hodiny |
| Etapa č.1 Prototyp - rok 2023 | 112 |
| Etapa č.2 Návrh - rok 2023 | 235 |
| Etapa č.3 Implementace - rok 2023 | 311 |
| Etapa č.4 Implementační dozor - rok 2024 | 136 |
| Ukončení díla - rok 2024 | 20 |
| CELKEM za projekt implementace EIS | 814 |

1. Odborné služby podpory implementace jsou poskytovány ve shodě se Smlouvou ve dvou typech služeb zaměřených na podporu všech etap životního cyklu implementace systému EIS dle Implementační smlouvy a náběhu systému do provozu dle Servisní smlouvy:
   1. Projektová podpora implementace, která je zaměřena na projektové řízení součinnosti týmů ústavů při implementaci a náběhu provozu EIS a průběžné řízení vazby na dodavatele EIS v rámci schůzek projektového týmu (dále jen „Projektová podpora implementace“).
   2. Řešitelská podpora implementace, která je zaměřena na věcnou problematiku implementace EIS, tj. zejména na testování nastavení EIS, analýzu a návrh nastavení požadavků ústavů vč. nastavení workflow, vytvoření HW infrastruktury a migraci dat. Řešitelská služba je také zaměřena na přípravu servisu a podporu při řešení incidentů při náběhu provozu EIS a řízení servisních služeb dodavatele (dále jen „Řešitelská podpora implementace“).
2. Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat Projektovou podporu implementace

následujícího charakteru:

* 1. Kontrola splnění výsledků při akceptaci etap/díla
  2. Vypracování stanovisek pro ŘV s doporučením k akceptaci
  3. Pravidelná měsíční podpora PM
  4. Rozšíření na řízení projektu (interim PM).

1. Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat Řešitelskou podporu implementace následujícího charakteru:
   1. Testování systému
   2. Analýza a návrh vč. workflow
   3. Nastavení HW infrastruktury a migrace dat
   4. Příprava servisu a podpora náběhu systému.

## II.

### Cena za poskytnutí Odborných služeb na projektu EIS

1. Cena za poskytnutí Odborných služeb je stanovena podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, tj. na základě hodin služeb násobených smluvní sazbou Poskytovatele.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl III. odst. 2 Smlouvy se aplikuje přiměřeně tak, že cena za poskytnuté Odborné služby na projektu implementace EIS je cenou stanovenou jako součin sjednaného pevného rozsahu služeb za dané ucelené období jejich poskytování dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku a smluvní hodinové sazby Poskytovatele dle čl. III. odst. 1 Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že na základě předchozího odstavce bude cena plnění Odborných služeb Objednatelem hrazena na základě faktur vystavených Poskytovatelem s přiloženým Akceptačním protokolem služeb poskytnutých za ucelené období poskytování služeb dle čl. 1.2 tohoto dodatku.
4. Akceptační protokol pro sjednaný pevný hodinový rozsah služeb dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku přiměřeně nahrazuje v čl. III. smlouvy uvedený Výkaz prací s tím, že při sjednaném pevném rozsahu prací v hodinách se v něm již hodiny poskytnutých služeb nevykazují. Odsouhlasením Akceptačního protokolu Objednatel potvrzuje, že rozsah prací za ucelené období poskytování služeb dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku byl řádně Poskytovatelem proveden (tj. došlo k jeho akceptaci Objednatelem) a datem splnění služeb za ucelené období je datum podpisu Akceptačního protokolu osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických či smluvních..

## III.

### Doba poskytování Odborných služeb na projektu EIS

1. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Odborných služeb na projektu EIS dle tohoto dodatku bezprostředně po nabytí jeho účinnosti uveřejněním v registru smluv podle Zákona o registru smluv.
2. Ukončení Odborných služeb na projektu EIS dle tohoto dodatku bude provedeno řádným provedením služeb posledního uceleného období poskytování služeb dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku. Řádné poskytnutí služeb stvrdí Objednatel podpisem Akceptačního protokolu.

## IV.

### Závěrečná ujednání

1. Části smlouvy nedotčené ustanoveními uvedenými v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změny, dotčená ustanovení se vykládají v souladu s tímto dodatkem.
2. Smluvní strany předpokládají, že dodatek bude podepsán elektronicky. V případě, že by dodatek byl v listinné podobě, bude vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stan obdrží jedno vyhotovení.

### Za Objednatele

V Praze dne:

### Za Poskytovatele

V Brně dne:

Digitálně podepsal RNDr. Jan Martinec

Digitálně podepsal,

CSc.

Datum: 2023.03.07

09:38:20 +01'00'

Datum: 2023.03.06

17:00:24 +01'00'

RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel jednatel