**logo_hlpapir.jpg**

**Smlouva o dílo 2334/04**

uzavřená dle § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi těmito smluvními

stranami:

**Objednatel:**

Název a adresa :  **Technické služby města Jičína**

Textilní 955, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

Zastoupený : Ing. Čeněk Strašík - ředitel

IČO : 64814467

DIČ : CZ64814467

Společnost je vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 90

dále jen „Objednatel“, na straně jedné

**a**

**Zhotovitel:**

Název a adresa : **Bluetech s.r.o.**

Žižkova 596, 395 01 Pacov,

zastoupený : Jan Kamír – jednatel

IČO : 49062557

DIČ : CZ49062557

Společnost je vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3368

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

**v tomto znění:**

**Článek I.**

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele výrobu a dodávku pásového dopravníku včetně demontáže a montáže elektroinstalace dle níže uvedené specifikace:

**1.Pásový dopravník**

Osová délka 9900 mm

Šířka pásu 1200 mm

Rychlost pásu 0,6-0,2 m/s – měnitelná stávajícím frekvenčním měničem

Sklon 0°

Sekce válečková rovná

Pohon motor s převodovkou

Tažný válec Ø 220 mm

Napínací válec Ø 220 mm

Pás gumotextilní EP 250 hladký, oleji-vzdorný

Hradítka ano, s dřevěnou lištou a kobercem

Reverzní chod ne

Násypka ano, dle původního provedení

Výsypka ne

Podpěry ano, pevné cca 800 mm

Konzole pro osvětlení ano

Povrchová úprava RAL 7038 standard, tloušťka nátěru 80 µm

**Cena 398.000,-Kč bez DPH**

**2.Úprava elektroinstalace**

-odpojení stávajícího dopravníku

-4x stop tlačítko na boku dopravníku

-montáž původních zářivek na nové konzole

-připojení nového dopravníku do stávajícího rozvaděče

**Cena 45.000,-Kč bez DPH**

**3.Doprava:**

**Cena 14.000,-Kč bez DPH**

**Článek II.**

**Místo a termín plnění**

1. Sjednaným místem plnění dodávky je areál společnosti Technické služby města Jičína - Třídírna druhotných surovin, Konecchlumského 981, 506 01 Jičín
2. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy dle čl.I, do 19.5.2023.

Termín montáže bude písemně upřesněn a oboustranně odsouhlasen 14 dnů před zahájením montáže.

**Článek III.**

**Cena**

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla na předmět plnění podle čl. I. sjednána cena **457.000, - Kč bez DPH**.

**Článek IV.**

**Platební podmínky**

1. Faktura – daňový doklad bude vystavena v den předání díla ve výši dle článku III. se splatností 14 dnů.
2. Daňové doklady budou vystaveny, v souladu s příslušnou právní úpravou.
3. Nezaplacení celé smluvní ceny ve sjednané lhůtě představuje podstatné porušení povinností objednatele dle této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že pokud bude v prodlení s konečnou fakturou déle jak 21 dní od data splatnosti konečné faktury, nebude předmět plnění používat až do doby úplného splacení konečné faktury. Prodávající je oprávněn v takovém to případě vyřadit zařízení z provozu. Znovu uvedení do provozu bude provedeno do dvou týdnů od připsání dlužné částky na účet prodávajícího. Náklady spojené s vyřazením a znovu uvedením zařízení do provozu hradí kupující.

**Článek V.**

**Základní vztahy objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel je povinen v dohodnutý den montáže, zpřístupnit a předat zhotoviteli místo plnění na dobu montážních prací bez omezení pracovní dobou a umožnit vjezd vozidel zhotovitele.
2. Zjistí-li zhotovitel překážky bránící řádnému provádění prací na díle, musí tyto neprodleně oznámit objednateli. V případě překážek bránění provádění prací na díle vinou na straně objednatele není zhotovitel v prodlení s termínem plnění. Termín plnění se prodlužuje o dobu prodlení.
3. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
4. Zdroj el. energie má zhotovitel zajištěn v provozu objednatele. Veškeré odběry jsou na vrub objednatele.
5. Objednatel zajistí a umožní pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení, umístěné dle platných předpisů v místě plnění díla.
6. Zhotovitel vede montážní deník a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
8. Předání zhotoveného díla je uskutečněno podpisem zápisu, obsahujícího prohlášení objednatele, že dodávku přejímá.
9. Objednatel je povinen po ukončení montáže zajistit noční hlídání objektu, a to především pokud budou probíhat svářečské práce, a to po jejich ukončení v minimální délce 8 hodin na základě vyzvání vedoucím montážní skupiny. Vedoucí montážní skupiny předá pracoviště odpovědnému pracovníku určeného objednatelem, a to písemnou formou – zápisem v montážním deníku.

**Článek VI.**

**Sankce**

1. V případě, že zhotovitel nesplní včas a řádně svůj závazek a nepředá předmět smlouvy ve stanoveném čase plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za plnění za každý den prodlení, pokud bude objednatel tuto smluvní pokutu uplatňovat. Ustanovení o náhradě škody dle obchodního zákoníku tím není dotčeno.
2. V případě nezaplacení řádně vystavené a doložené faktury zhotoviteli ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud bude zhotovitel tuto smluvní pokutu uplatňovat.

**Článek VII.**

**Záruka za dílo a odpovědnost za vady**

Zhotovitel prohlašuje, že dodávky a práce budou mít vlastnosti (dle rozsahu) uvedeného v této smlouvě.

Zhotovitel dává objednateli na předmět plnění včetně provedených montážních prací dle čl.I. záruku v délce 12 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Předmět plnění musí být proveden v odpovídající kvalitě tak, aby zařízení bylo schopné bezproblémového uvedení do provozu.

**Článek VIII.**

**Odpovědnost za škody a vlastnické právo k zhotovované věci**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu plnění nese zhotovitel. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla. Objednatel zodpovídá za uskladnění dodaného strojního zařízení a za jeho zabezpečení proti poškození a zcizení.
2. Vlastnické právo na zhotovované věci přechází dohodou smluvních stran dnem řádného splnění závazku, tj. předáním a převzetím díla a zaplacením všech závazků objednatele.
3. Objednatel i zhotovitel je oprávněn bez omezení kontrolovat plnění předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel nezodpovídá za následné škody vzniklé v důsledku dočasného vyřazení zařízení z provozu, a to od doby nahlášení závady objednatelem do doby jejího odstranění zhotovitelem.

**Článek IX**

**Podmínky provedení díla**

1. Objednatel je povinen předmět plnění převzít za předpokladu provedení dodávek a prací podle odsouhlaseného rozsahu a v odpovídající kvalitě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených ve smlouvě.
3. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti odsouhlasenému rozsahu.

**Článek X.**

**Vyšší moc**

1. Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména mobilizace, živelné pohromy, stávky, epidemie apod.
2. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

**Článek XI.**

**Osoby oprávněné k jednání**

1. V záležitostech ujednaných v této smlouvě a v záležitostech s tím spojených jsou oprávněni:
2. v plném rozsahu jednat:

za objednatele: Ing. Čeněk Strašík – ředitel

za zhotovitele: Jan Kamír – jednatel

1. v záležitostech pracovních a technických jednat:

za objednatele: Tomáš Hrouda – vedoucí sběrného dvora a třídírny odpadů

za zhotovitele: Radka Strnadová – obchodní oddělení

**Článek XII.**

**Ostatní ujednání**

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností obou stran a pokud podstatné porušení oznámí jedna strana druhé do 14 dnů od vzniku podstatného porušení.

Za podstatné porušení se považuje:

* prodlení postupu zhotovitele, v průběhu provádění díla
* jakost dodávaných prací zhotovitelem, které nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů
* nedodržením dohodnutého postupu financování ze strany objednatele, a pokud nebude schopen poskytovat záruku, že postup dodrží v náhradním termínu.

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo.
2. V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodu, které jsou na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně skutečně naběhlé náklady a naopak.
3. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (objednávek) a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že Technické služby města Jičína, jež jsou povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašlou nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem Technickým službám písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.

**Článek XIII.**

**Situace Covid 19**

1. Strany se zavazují spolupracovat na omezení dopadu jakékoli události související s Covid-19 na plnění dle této smlouvy.
2. Bez ohledu na povědomost obou stran o stavu pandemie Covid-19 v době podpisu smlouvy, jsou jakákoli omezení související s pandemií Covid-19 (regulace, zákazy apod.), oprávněným důvodem pro prodlení s termínem plnění.
3. Obě strany jsou povinny informovat neprodleně druhou stranu o jakékoliv události související s Covid-19, která může mít vliv na termín plnění.

**Článek XIV.**

**Ukrajinská krize, sankce proti Ruské federaci a Běloruské republice**

1. Strany se zavazují spolupracovat na omezení dopadu jakékoli události související s ukrajinskou krizí a s tím spojenými sankcemi proti Ruské federaci a Běloruské republice na plnění dle této smlouvy.
2. Bez ohledu na povědomost obou stran o stavu ukrajinské krize a sankcí proti Ruské federaci a Běloruské republice v době podpisu smlouvy, jsou jakákoli omezení související s ukrajinskou krizí a se sankcemi proti Ruské federaci (regulace, zákazy, opožděné či zrušené dodávky dodavatelů, mobilizace ukrajinských agenturních pracovníků apod.) oprávněným důvodem pro prodlení s termínem plnění.
3. Obě strany jsou povinny informovat neprodleně druhou stranu o jakékoliv události související s ukrajinskou krizí a se sankcemi proti Ruské federaci a Běloruské republice, které mohou mít vliv na termín plnění.

**Článek XV.**

**Závěrečné ujednání**

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé z nich má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právní poměry obou smluvních stran právním řádem ČR.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu.

**V  Pacově dne: 23.2.2023**

**Zhotovitel: Objednatel:**

**------------------------------------ ------------------------------------------**

Jan Kamír – jednatel  Ing. Čeněk Strašík – ředitel