Krycí list ZBV

| Evid | číslo a název Stavbv• | číslo sołps | číslo ZBV: |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | ; 00()9 - D2- Sanace .be!onovýcll ku ci mostů na základě výstupů z BPM a. HPM | číslo Změny SO/PS: |  |
| Čislc | -•lázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | so 205/00.] | 7BV01 |
| SO 2 | most přes Novoveský polok |  |  |

Čislo ••:äzev podobjekftt/rozpočt•u:

SC) 21 i D24)25r.3-Dálniční most přes Növovesk.ú potok

Ředitelství silníc Et dálnic ČR

Na- Pankráci -546/56, Pruha 4-Nusle IC: 65993390

Zholovilel:	M STAV CZ s.r.o.

Husova 1 805, 531} 03 Pardubice

[č: 27557235

Rekapitulace zp,v č. zrsvoł dle Skupin 1, 	4, 5 a

| část ZBV | Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných |
| --- | --- | --- |
|  | záporných. | kladných |
| ZBV č, | Cena | Cena liavrhbvaných -Zntěn |
|  | záporných | kladných |
| ZBV | 0,00 |  |
| část ZBV | Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných Zn;ěn |
| ZB.v 0.1 | záporných | kladných |
| část. ZBV č. | Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovanŕc]i Złnän |
|  | záporných | kl ÉLd11ých |
| ZBVOI | 0,00 | XXXXXXXXXX,00 |
| ZBV | Cena navfltovtných | Cena navrhovaných Změn |
| ZBVOl.5 | záporných | kladnýeli |
| ZBV | Cena navrhovaných 7,.łně1j | Cena•navrhovaných Změn |
|  | záporných | kladných |
| 7,13V 01 .6 | 0.00 | (LOO |
| Suma ZB\Y č. | Cena navrhovaných Změn | Cena Změn |
|  | zápovnýcll | kladných |
| ZBV o I | 0,00 | XXXXXXX,00 |

Části 7.,PN se čislllií číslem ZBV, za kterým je tečka a index Ildávajici číslo Skupiny, Stejný systém číslováni se používá pro _iednotlivé Evidenčni nebo Změnové listy a pro Rozpis oceněni změn položek.

-.krvci

Údaje v KČ bez

Cena navrhovaných Złnčn záporných' a 	kladných

0x00

tnaje v bez DPH

Cena .navrhovaných 7měn záporných a Ztllën kladných

0,00 Údaje v 	DPH :

Finna':

Finna':

Cena navrhovaných Změn záporných u 	kladných

0,00

Udaje Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a 	kladných

XXXXXX

Ůdaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných

(LOO Údaje v Kč bez DPH :

Cełiä navrhovanŕch 7-.,měll záporných a 	kladných

Lidqje v Kč bez DPH :

Cena navrliovailých a Změn kladných

137 620,00

Číslo paré:

2

Pnivodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo: 1

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Praha Název stavby: D2, Sanace betonových kcí mostů na základě výstupů z BPM a HPM výstupů z BPM a HPM číslo SO/PS 1 číslo Změny SO/PS: 101 001 Název SO/PS: D2-025..3-Dálniční most přes Novoveský potok Číslo podobjektu/rozpočtu: 205 Název podobjektu/rozpoötu: D2'025..3„Dálniční most přes Novoveský potok

Uda te 'souz racován ke dni vzniku Změn

| Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): Celková cena SO/PS dle Smlouvy: cena navrhovaných Změn záporných: Orientační cena nav.rhovaných Změn kladných: Aktuální orientační smluvní částka: |  |  | 4 150 118,00 Kč; 640 630,00 Kč, (bez DPH) 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 137 620,00 Kč, 23,51 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 4 287 738,00 Kč,1 03,32 % z Přijaté smluvní částky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stručný popis Změnv. popis původního řešení (např. dle PDPS). včetně ieiich vzáiemného porovnání. osouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kom enzačních nároků: Na základě vyhodnocení stavu dilatační spáry podhledu mostního objektu během realizace stavby byla provedena reprofilace a oprava této spáry. Zhotovitel stavby zpracoval rozdílový rozpočet Změny, ve kterém jsou zaneseny dopady Změny. Změnou je dotčen objekt SO 205 Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které vznikly 'Fetëzením změn" podle S 6 Směrnice generálního ředitele ŔSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3. K datu podpisu jsou známy skutečnosti, které by nasvëdöovaly tomu, že předmětné změny vyvolajf ”řetězení změn” v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech. Toto ZBV je administrováno v souvislosti s časovým Claimem (prodlouženi Doby pro dokončení a uvedení do provozu 0 4 dny). |  |  |
| JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE S 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO I NE (NEHODÍCÍ SE ŠKRrN1,'.'1'1Ľ A 110Díci SE PODTRHNĚTE) |  |  |
| ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Změny nezbytné k dokončení (dle S 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny, V souladu se zněním článku 54 odstavce 2 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. I .3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Změny nezbytné k dokončení a náležitosti pro Započtení položek se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Změny nebezpečné k dokončení (skupina 4). Změna obsahuje doplnění opravy dilatační spáry proti předpokladům zadávací dokumentace. K provedení změny není třeba speciálních mechanismů a postupů. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Nové položky Kód položky Název položky Množství Rozd íl% 07 62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ 16,00 100% 08 S2-25.2 REPROFILACE DO TL. 30MM - PODHLED NK DO 67,00 M2 100% 2,0M |  |

ZPRACOVATEL (za ŔSD ČR):

Jméno, funkce: Bc. Miroslav Veselý

Jméno: Ing, Martina Hrušková, MBA	Podpis:	datum:- 7 -03.

Firma:

M

STAV

CZ

Strana:

1

Pŕiloha

č.8

Firma:

M

STAV

CZ

Strana:

1

Pŕiloha

č.8

Aspe

3.6.21.8

ZAPIS o projednźni ocenăni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) pro celou ZBV čislo: ZBV 01

| Evidenčni čislo a nńzev Stavby: 500 115 0009 - D2, Sanace betonov$ch kcń mostâ na zăkladč v$stupi z BPM a HPM |  |
| --- | --- |
| čislo SO/PS / čislo Zmčny SO/PS: SO 205 / 001 |  |
| Čislo a nźzev SO/PS: SO 205 - D2-025..3-Dńlnični most 1)Fes Novovesk$ potok Čislo a năzev podobjektu/rozpočtu: SO 205 - D2-025..3-D•ălnični most pFes Novovesk$ potok |  |

Čdaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouv

I - zadat

640 630 00

Pomâmkat Cenu všech Zmčn zóporn$ch v pŕedchozich Zmčnăch na SO/PS a cenu navrhovanŚch Z,mčn zăpornśch na SO/PS je nutno zadăvat se znamćnkem minus

Cena SO/PS v pŕedchozich ZBV:	tdąie v bez DPH

|  | Cena všech Zmčn zâpom$ch v predchozich Znłčnóch na SO/PS | Cena všech Zmčn kladn$ch v pŕedchozich Zmčnăch na SO/PS | Cena SO/PS po všech predchozich Zmčnăch | Rozdil ceny SO/PS po všech predchozich Zmčnăch a ve Smlouvč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - ndat | 4 zadat | 5 1 3 4 | 6-5-1 |
| stavebni/montăžni prăce | 0,00 | 0,00 | 640 | 0,00 |

Cena SO/PS v tćto ZBV a po tćto ZBV:	ljdaje v Kč bez DPH

|  | Cena navrhovanśch Zmčn zâpomych na SO/PS | Cena navrhovanśch Zmčn kladnŃch na SO/PS | Cena všech Zmčn kladn$ch na SO/PS (predchozich a navrhovan$ch) | Cena všech Zmčn kladnych na SO/PS k cenč SO/PS die Słnlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11- 10/1 *100 |
| stavebni/montâžni prâce | 0,00 | 137 620,00 | 137 620,00 | 21,48 |

Cena SO/PS po teto ZBV: č. 001	1'Jdaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Zmčn zăpomych na SO/PS (Ifiedchozich a navrhovanych) | Cena SO/PS po teto Zmčnč | Rozdil ceny SO/PS po teto Zmčnč oproti cenč SO/PS die Smlouvy | Rozdil ceny SO/PS po tćto Zmčnč oproti cene SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 |  | 16- 15/1 *100 |
| stavebni/montâžni prăce | 0,00 | 778 250,00 | 137 620,00 | 21,48 |

VyjńdFeni (souhlasim x nesouhhtsńn) jmćno, datum, podpis

M-STAV CZ s.r.o.-ł

1805 530 03 Pardubice

Zhotovitel (stavbyvedouci):	XXXXXXXXXXXXX

Dič•. CZ27557235- O

Projektant (autorskś dozor):	XXXXXXXXX

Stavebni dozor:	XXXXXXXXXXXXXX

2ASȚXA?c-c :	XXXXXXXXXXXX

Zamčstnanec ŔSD ČR odpovčdnś za cenovć projednăni Zmčny:

AS IC	Firma: M- STAV CZ s.r.o.

| Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D2, Sanace betonových kcí mostů na základě výstupů z BPM a I-WM Číslo a název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): SO 205 - D2-025..3-Dálniční most přes Novoveský potok Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 205 - D2-025..3-Dálniční most přes Novoveský tok |  |  | číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS. so 205/001 |  |  | Číslo ZBV: ZBV01.4 |  |  |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.09.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel. M - STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě vyhodnocení stavu dilatační spáry podhledu mostnmo objektu během realizace stavby by la provedena reprofilace a oprava této spáry. Zhotovitel stavby zpracoval rozdílový rozpočet Změny, ve kterém jsou zaneseny dopady Změny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 137 620,00 |  | 137 620,00 |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proj ektant (autorský dozor) Jm éno XXXXXXXXXXXX datum,2C2 podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno tO€ datum . podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby pnéno Bc. XXXXXXXXXXXX datum podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S ./.VZ Změny jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšenítn dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 24 Směrnice GŘ Č.18/2017 v platném zněni) jménoUřdatum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel jméno XXXXXXXXXXXXX datunł31Dzzoz3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize |  |  |  |  | Čís o paré: |  |  |  |

3.6.21.7

# Příloha č.7	Strana:	1

| 一0A8Z:o AflZ0d, 0一Od -u u80Sidzou | (Sd/OS) nsudnos | 0 |  | 010 ON |  | o『0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ~一09Ltl |  |
|  |  | A OA tu 一3 |  |  | 0()'0()9001 8•OOZILE |  |  |
|  |  | A?UPVI•Y |  |  | 8氵00一 | 0q0 Ltl |  |
|  |  | A011」04一 ALI 一7 | o一 |  | 00♂ | 0 0 |  |
|  |  | AQAIIOI OA 111031130 IOD | 6 |  |  |  |  |
|  | 一OdR)ISOAOAON …dISOCLI一up一u 0, 80 0,so os •(Sd/OS)ruoqnos01111170AO.1d/11)Flqooqyuqontnsnoze冖一e0一」一 JNdHeVNd8zndmsRA名一… weu111S0tu一0 乛一OKAO冖一0一oqooeues ,6一一一一0 一冖一 冖CIAP,)SA07.P,lIe0 一 IIIQIIOPIAA | B"'.etIOD | 8 |  | 0q8 |  |  |
|  |  | 一A一 冖一 | L |  | 000'L9 000'91 |  |  |
|  |  | OAIAISZOLIIN | 9 |  | 000619 |  |  |
|  |  | OAIAISZ.OUII\ |  |  | 8q0 |  |  |
|  |  | R.Y.010dAO/ÜN |  |  | opNN一一一111 冖一, 0「•一一冖jpooergo 0 1011'「ITOdS •v.一…V"TICINIFImLl.Z,VI.YIINI |  |  |
|  |  | 一冖一dP? |  |  | 992 |  |  |
|  |  | 10d |  |  | 8 |  |  |

0弓LIZ07.

| Krycf list ZBV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenčni čislo a nózev .Stavbv: 1 ! 5 - Sanace betonovsrch kci mostă na Čis\o .a năzev stavebniho objekttt/provozniho soubon: SO 206 - most pres polni•cestu Čislo a '11ăzev SC 206 - most pres polni ceslu | vS;stuptL z BPM 1-1PM | čišlQ SO/PS Cislo Zmčny SO/PS: so 206/001 |  | čislo ZBV 02 |
| Objednatelt Ŕedilelstvi silnic a dillnie ČR Na PalN-răci 546/56, Praha 4-N•usIe lč: 65993390 |  |  |  |  |
| Z.hotovitel: M- STAV CZ 121usova 1805, 530 03 Pardubice 27557235 |  |  |  |  |
| ZBV č. ZBV 01 die Skupin. 2, 3.4, 5 a 6 bez : ZBV; Cena navrhovanycll Z.łmčn zăporn$ch; Cena navrliavanŕcll Zmăn kladnŕcll; Cena navrhovanśch Zmčil ziporny:r ch Zmăll kladn$ch. ZBV02.1; onoo; 0,00; 0,00. tdaje bez DPH čtîst• ZB I.•.Y č.; Cena navrhovanoch Zmčn; Cena navł•hovan$cll ZmăD kladnSłch; Cena navrhovanych Zrnăn zipornśch• a.Zmč.:n ktadn,śth. 02.2; o -00. tdaje vKč hezDPH čist ZBV č,; Cena navrhovanśch Zaneti zăpornS'(.'h; Cena navrlłovnn$c.h Zmbn kladnych; Cena navrlłovan.śch Zmăn zipornŕch a Zmčll ktndnțch. z,BV 023; 0,00. tdaje v DPH : Cena navrhOvarWch Zmin zăporn}-ch; Cena navrhovanŕch Zmčlî kladnSrch; Cena navrhovanych Zmčn zńporn$ch u 7mč11 kiednźch. 02.4; XXXXXXXX00; XXXXXXXX,00. Udajev Ki DPH ZBV č.; Cena navrhovanŕcil Znłčn zńporłścb; Cena navrhovansrch Zmčn klE1dns"cli; Cena navrhovanŕcll ZmČn z,śpornych a Zmin kladn$ch. ZBV 02.5; 0,00; 0>00; 0,00. 7BV; Cena navrltovanŕeh .Ztn uipornSrcIt; Cena navrhovanźch Zmčn• kladn.ŕch; Cena na vrhovanŕch zópornych Z.afiën kladn$ch. Z,BV 02.6; 0,00; 0,00. Udaje v Kč bez I)PH : suma ZBV č.; C,na navrhovan$ch Zmčn zipor.nycll; Cena navrhovan$ch Ztn±n kladnStch; Cena Zmin zópornS'ch a Zmčn kladnŕcll. ZBV 02; 0,00; 555 520,00; 555 520too. Čăsti ZBV se čisluj[ čislem ZBV•. za je tečka a index udăvajici čisło Skupin.YF StejnS systćm čislovăni se použiv{t pro jednotlivć Evidenčni nebo listy a pro Rozpis ocenčni zmën položek. |
| ZBV - kryci lisE |  |  | Č.islo parć: |  |

2 Průvodní list zařazen í změnydo skupinv pro ZBV číslo: 2

Věcně přřslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Praha Název stavby: D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů z BPM a HPM číslo SO]PS 1 číslo Změny SO/PS: 101 001 Název SO/PS: D2-026..3•Dálniční most přes polní cestu Číslo podobjektu/rozpoötu: 206 Název podobjektu/rozpočtu: D2„026..3-Dálniční most přes polní cestu

| Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): Celková cena SO/PS dfe Smlouvy: Orientač, cena navrhovaných Změn záporných: Orientační cena navrhovaných Změn kladných: Aktuální orientační smluvní částka: | 4 150 118,00 Kč; 94 820,00 (bez DPH) 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 555 520,00 585187 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 4 843 258,00 Kč, 116,70 % z Přijaté smEuvní• částky |
| --- | --- |

Uda•e 'sou z racován ke dni vzniku Změn .

Stručný popis Změny.. popis Důvodního řešení (např. dle PDPS). včetně ieíich vzájemného porovnání. osouzení možnosti vzniku řetězeni Změn a možnosti vzniku Smluvních kom enzačních nároků: Na základě vyhodnocení stavu dilatační spáry podhledu mostního objektu během realizace stavby byta provedena reprofilace a oprava této spáry, Zhotovitel stavby zpracoval rozdílový rozpoöet Změny, ve kterém jsou zaneseny dopady Změny. Změnou je dotčen objekt SO 206. Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které vznikly ”řetëzením zrněn” podle S 6 Směrnice generálního ředitele ŔSD ÖR ö. 18/2017 ver.. 1.3. K datu podpisu jsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu r že předmětné změny nevyvolají 'Fetëzení změn” v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE S 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO NE (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A lí0Dící SE POD'rR11NňTF,)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Změny nezbytné k dokončení (dle S 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte duvody pro zařazení do této Skupiny. V souladu se zněním článku 54 odstavce 2 Směrnice generálního ředitele ŔSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Změny nezbytné k dokončení a náležitosti pro Započtení položek se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Změny nebezpečné k dokončení (skupina 4). Změna obsahuje doplnění opravy dilatační spáry proti předpokladům zadávací dokumentace. K provedení změny není třeba speciálních mechanismů a postupů. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50% puvodní hodnoty závazku, Kód položky Název položky Množství m.j. Rozdíl% 11 S2-01.1 Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů 173,00 8650,00 - svisle - S2-02.2 Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 2000 barů 50,00 104,17 - podhled NK - S2-022,P1 Příplatek za čištění do 2000 baru ve výšce 50,00 104,17 4,0 - 8,0m - podhled NK - S2-23.2 Očištění odkryté výztuže a antikorozní nátěr 6,60 275,00 podhled NK do 2,0 m - S2-23.2 PI Příplatek za ošetření výztuže ve výšce 2,0 - 6,0m 6,60 275,00 podhled NK - S2-23.2,P3 Příplatek za malé množství ošetření výztuže 6,60 275,00 podhled NK 13 S2-242 Reprofilace do tl. 10 mm - podhled NK do 2,0 m 50,00 73,33 14 S2-242 P1 Příplatek za reprofilaci 10 mm ve výšce 2,0 - 6,0m 50,00 73,33 podhled NK - S2-25.2 Reprofilace do tl. 30 mm - podhled NK do 2,0 m 19,60 53,48 - S2-25.2P1 Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce 2,0 - 6,0m 19,60 53,48 - podhled NK 13 S2-26.1 Reprofilace do tl. 30mm - svisle do 4,0m 52,50 M2 100,00 11 S2-31.l Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m 348,00 17400,00 Nové položky Kód položky Název položky Množství mj. Rozdil% 18 S2-24.1 Reprofilace do tl. 1 Omm - svisle do 4,0 m 175,00 1 oo,oo 17 S2-25.1 Reprofilace do tl, 30mm - svisle do 4,0 m 52,50 1 oo,oo

ZPRACOVATEL (za ŔSD ČR):

Jméno, funkce: XXXXXXXXXXXX	Podpis, datum: 7? , 702 =

- 7 -03-

JménoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Podpis:	datum:

-JA spe	Firma: Nabidky	Pfiloha č.8	Strana• 1

3.6.21.8

ZAPIS o projednăni ocenăni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) pro celou ZBV čislo: ZBV 02

| Evidenčni čislo a nńzev Stavby: 500 115 0009 - D2, Sanace betonovSch kci mosta na zńkladč v$stupti z BPM a HPM |  |
| --- | --- |
| čislo SO/PS / čislo zmčny SO/PS: SO 206 / 001 |  |
| Čislo a năzev SO/PS: SO 206 - D2-026..3-D'ălnični most pres polni cestu Čislo a nźzev podobjektu/rozpočtu: SO 2()6 - D2-026..3-D'ălnični most pres polni cestu |  |

Udaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS die Smlouv

I - zadat

94 820 00

Poznźmka: Cenu všech Zmčn zăpornśch v pŕedchozich Zmčnăch na SO/PS a cenu navrhovanŕch Zmčn zăporn$ch na SO PS je nutno zadâvat se znamónkem minus

Cena SO/PS v pFedchozich ZBV:	CJdaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Zmčn zâporn$ch v predchozich Zmčnăch na SO/PS | Cena všech Zmčn kladnych v predchozich Zmčnăch na SO/PS | Cena SO/PS po všech predchozich Zmčnâch | Rozdil ceny SO/PS po všech predchozich Zmčnăch a ve Smlouvč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | +3+4 | 6=5-1 |
| stavebni/montńžni próce | 0,00 | 0,00 | 94 | 0,00 |

Cena SO/PS v tćto ZBV a po tćto ZBV:v Kč bez DPH

|  | Cena navrhovan$ch Zmčn zăpomych na SO/PS | Cena navrhovanych Zmčn kladnych na SO/PS | Cena všech Zmčn kladnŃch na SO/PS (pŕedchozich a navrhovanŕch) | Cena všech Zmčn kladn$ch na SO/PS k SO/PS die Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | g - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | Il- 10/1 *100 |
| stavebni/montóžni prăce | 0,00 | 555 520,00 | 555 520300 | 585,87 |

Cena SO/PS po 	ZBV: č. 001	CJdąie v Kč bez DPH

|  | Cena všech Zmčn zăporn$ch na SO/PS (predchozich a navrhovanych) | Cena SO/PS po tćto Zmčnč | Rozdil ceny SO/PS po tćto Zmčnč oproti cene SO/PS dle Smlouvy | Rozdil ceny SO/PS po teto Zmčnč oproti cene SO/PS die Smlouvy v 0/0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 +8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 15/1 *100 |
| stavebni/montăžni prâce | 0,00 | 650 340,00 | 555 520,00 | 585,87 |

VyjńdFeni (souhlasim x nesouhłasfnr) jmćno, datum, podpis

1805 • 530 03 Pardubice

IC: 275 57 235

# CZ27557235. O

## *Aspe	Finna: Nabídkv	Příloha č.7	Strana:	1

| Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D2 Sanace betonových konstrukcí na základě Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 206 - D2-026,.3-Dálniční most přes polní cestu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 206 - D2-026..3-Dálniční most přes polní cestu |  |  | číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: so 206/001 |  |  | číslo OV: ZBV 02.4 |  |  |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.09.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 14() OO Praha 4 Zhotovitel: M — STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě skutečného zaštiženĺ stavu kvality povrchových vrstev po otryskání tlakovou vodou 2000 barů je nulné nesoudržné vrstvy otryskat, provést otryskání a ošetření výztuže, Poté provést na takto připravený povrch reprofilaci a nasledný nátěr. provést reprofilaci a opravu dilatační spáry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 555 520,00 |  | 555 520,00 |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Zrněnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) Jméno XXXXXXXXXXXXXXXX datum podpi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno datum podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby Jméno XXXXXXXXXXXXXX da tum 72 podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 2 ZZ VZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13,2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 24 Směmice GŘ č. 18/2017 v platném mění) jménokčôrdatum- 7 -03- podp- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel jméno XXXXXXXXXXXXXXXXXX datum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel. Projektant, Supervize |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |

L

| ZOA8Z“0一, A8ZO•ld,'I 0一Od u80 d20 | 100 (Sd/OS) nsudnos |  |  | ()[VOOILl LI't'01 LÜI'OI |  | OCT冖一0冖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | €一 | 00+00S 00'0V62 0q80SC 00'066 …0♂ I 0000SL |  | 00'0SL |  |
|  |  | AQLIQLLIZ |  | 8'8 00'(叶 (一0000 ()0'ㄛ ()IYOSE 8·OOL 00OS |  | (I)€OSLSL |  |
|  |  |  |  | LS Lt' 「 61' 一 I'l 【9 |  |  |  |
|  |  | A9t1PCPl Luz |  | O()OOS98 00'0()0SC O(Y066 )'066 00♂ Lt |  | ()O'OSÜ一口 |  |
|  |  | A9E04一 9E7 | 01 |  |  | 8一0 8 |  |
|  |  | AQAt101[USOA | 6 | 00'()0öt o 一8巴 00♂9 00009 00 0 91 |  | 8♂ |  |
|  | 011110d )SOtt1一up一u一一… 一 0,902os tilQOdZOJ/11DIOlqOP0d匕eue0 …冖Sd丶OS一ruoqnos0一一m70A0“d/tl一一qo0111uq0AtnsAozeue01S!D L'NdHeVNd8z 冖A pel eu 一0 tpRnot1010qooe冖les ,608 :一09 •ÅqAP,)SAOzpue0一s IllQUöPIAQ |  | 8 | 0q0一) I 0q8 00一 一I 000€ 8-OS |  |  |  |
|  |  | !AISZOUIN |  | 一9冖6冖 009'6一 冖一09'9 |  | 000XLl |  |
|  |  | QUQUJZ QA!AISZOUJ,N | 9 | 01一0'0 009 000M 00086 00冖一'6 00q6 一0冖一0一 00三 80 |  | 8 |  |
|  |  | ?At10[tus OAIAISZQUVN |  | 80t 000'C一 08 000'8t' 00r2 08 |  | 00q0 |  |
|  |  |  |  | o一 op n 08「op |  |  | LUO'IIOD |
|  |  |  |  | ,.101CURtJUEItlOOeTOICn•oupors 3A pellJOJda.1 pellJOJda.1 NNP3ttlP0d,rueq ,nopOA'hellntp.LA0d LUQIEID aiSLAS-rurq | 一0 ON |  |  |
|  |  | ~ 20一Od |  | 2 一 d 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | t 冖 |  |  |  |

•010)1A010LIZt2Z

| Krycí list ZBV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 500 i 5 ()009 - D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů 7.. BPM a FfPM Číslo a název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): SO 221) - I -Dálniční most přes řeku Trkmanku Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 220 I-Dálnični most přeš řeku Trkmanku | číslo SO/PS číslo Změny SO/PS: so 220/00 i |  | číslo ZBV: znv |
| C)bjednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, }4505 Praha 4-Nusle lč: 65993390 |  |  |  |
| Zhotovilel•: M- STAV CZ s.r.o. 1805, 530 03 Pardubice [č: 27557235 |  |  |  |
| Rekapitulace ZBV č. ZBV Ol dleSkupin a 6 Údaje v Kč bez DPH : část; Cana navrhovan-ŕch Změn záporných; Cena navrhovaných Z.nłčn kladnéch; Cena navrhovaných Změn zápot•ných a Změn k3adných. ZBV; 0400; 0*00. v Kč DPH : ZBV; Ceng navrhovaných Z*nen záporných; Cena navrhovaných Zrněn klndnÝch; Cena navrhovaných Zrněn záporných a• Změn kladných. 0.3 2; 0.00; 0,00. Údaje v Kč. bez DPH : část ZBV e.; Cena navrhovaných Zrněn záporných; Cena navrhovaaýclr kladných; Cenn navrhovaných Znłěll záporných a Změn kladných. 03:3; 0,00; XXXXXXXXX. v Kč bez, DPH : část ZBV; Cena navrhovanŕeh Změn záporných; Cena navrhovaných Zm5n kladných; Cenn navrhovaných Zniěn záporných a Změn kladných. 000; 0.00. Údaje v bez DPH.: :ZBV; Cena navrhovaných Zm záporných; Cena navrhovaných Změn kiadnŕcli; Cena navrhovan<ch záporných a Z:něn kladných. ZBVQ3L5; 0,00; 0,00. v bezDPH :. část ZBV é.; Cena navrhovatlŕeh Zm záporných; Cena navrhovaných kladných; Cena navrhovaných Zliiěn záporných á Změň kladných. ZBV 03.6; 0,00. Suma ZBY r.; Cena navrhovaných Zmin záporných; Cena navrhovaných Změn kladných; Cena navrhovaných Zmčn záporných a Změn kladných. ZBV 03; 0,00; 64 456,80; 64 456,80. Části ZBV se čísluji čislem ZBI.,O za kterým je tetka a index üdávajŕci čislo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Zmänové listy a pro Rozpíš ocenění změn položek. |
| ZBV- krycí list |  | Číslo pu•é: |  |

2

Průvodní list zařazení změnv do skupinv pro ZBV číslo: 3

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Název stavby: D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů z a Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Název stavby: D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů z a Praha

Název podobjektu/rozpočtu: D2-038..1-Dálniční. most přes řeku Trkmanku

Uda•e 'sou z racován ke dni vzniku Změn

|  | Přijatá smluvní částka (bez Rezeruty a DPH): Celková cena SO/PS dle Smlouvy: Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: Orientační cena navrhovaných Změn kladných: Aktuální orientační smluvní částka:; 4 150 118,00 Kč; 87 179,20 Kč, (bez DPH) 0,00 Kč, 0*00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 64 456,80 Kč, 73,94 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 4 907 714,80 Kč,1 18,25 % z PFIjaté smluvní částky. |
| --- | --- |
| Stručný popis Změnv, popis původního řešení (např. dle PDPS). včetně ieiích vzájemného porovnání. osouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kom enzaöních nároků: Na základě skutečného.zastiženi stavu kvality povrchových vrstev po otryskánf tlakovou vodou 2000 barů je nutné nesoudržné vrstvy otryskati provést otryskání, ošetřeni výztuže dodatečné kotveni, Poté provést na takto pripravený povrch reprofiiaci a následný nátěr Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které vznikly ”řetězením změn” podle S 6 Směrnice generálního ředitele ŔSD ČR 18/2017 ver. 1 K datu podpisu jsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny nevyvolají 'fetězení zrněn” v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech. |  |
| JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE S 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO 1 NE (NEHODÍCÍ ŠKRTNĚTE A noDící SE PODTRHNĚTE) |  |
| ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle S 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvodv pro zařazení do této Skupiny. V souladu se zněním článku 2, S19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŔSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny a náležitosti pro Započtení položek se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3). Při realizaci stavby došlo k odkrytí povrchových vrstev tlakovou vodou nad rámec výkazu výměr. Tento stav nebyl uvažován v zadávací dokumentaci, a tak zhotovil nemohl předvídat rozsah prací. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Nové položky Kód položky Název položky Množství Rozdíl% - 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 24,00 KUS 1 oo,oo VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ - 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SíTí 0,072 100,00 MALTOU JEDNOVRST TL IOMM - 626133 REPROFIL PODHL, svłs PLOCH SANAČ MALTOU 7,20 1 oo,oo TŘÍVRST TL DO 90MM12 - IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 8,64 1 oo,oo VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY - 76424 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR ZE ZINK 100,00 PLECHU 18 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S 0,72 100,00 ODVOZEM DO 20KM |  |

ZPRACOVATEL (za ŔSD ČR):

Jméno, funkce: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Podpis:datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Podpis: .datum:

-J Aspe	Firłna: Nabidkv	Pi-iloha č.8	Strana: 1

3.6.21

ZĂPIS o projednăni ocenëni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) pro celou ZBV čńslo: ZBV 03

| Evid( nčni čislo a n•âzev Stavby: 500 115 0009 - D2 Sanace betonov$ch konstmkci na zńklîl* 'Č vSstupi z BPM a HPM |  |
| --- | --- |
| čislc SO/PS / čislo Zmčny SO/PS: SO 220 / 001 |  |
| Čislo nńzev SO/PS: SO 220 - D2-038..1-Dźlnični most pres reku Trkmanku Čislo nńzev podobjektu/rozpočtu: SO 220 - D2-038..1-Dńlnični most pres reku Trkmanku |  |

Udąie v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

I - zadat

87 179 20

Pomńmka: Cenu všech Zmčn 74îpornśch v piedchozich Zmčnăch na SO/PS a cenu navrhovanŕch Zmčn zńpomśch na SO/PS je nutno zadâvat se znamćnkem minus

Cena SOIPS v pŕedchozich ZBV:	CJdaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Zmen zăponlśch v predchozich Zmčnâch na SO/TS | Cena všech Zmčn kladn$ch v predchozich Zmčnăch na SO/PS | Cena SO/PS po všech predchozich Zmčnăch | Rozdil ceny SO/PS po všech predchozich Zmčnâch a ve Smlouvč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 |  |
| stavebni/montăžni próce | 0,00 | 0,00 | 64 456,8 | 0,00 |

Cena SO/PS v tćto ZBV a po ZBV:	tdaje v bez DPH

|  | Cena navrhovan$ch Zmčn zăpom$ch na SO/PS | Cena navrhovangch Zmčn kladnych na SO/PS | Cena všech Zmčn kladn$ch na SO/PS (predchozich a navrhovanych) | Cena všech Zmčn kladn$ch na SO/PS k cenč SO/PS die Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11- 10/1 *100 |
| stavebni/montńžni prăce | 0,00 | 64 456,80 | 64 456,80 | 73,94 |

Cena SO/PS po tćto ZBV: č. 001	13daje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Zmčn zăpornStch na SO/PS (predchozich a navrhovanych) | Cena SO/PS po teto Zmčnč | Rozdil ceny SO/PS po teto Zmčnč oproti cenč SO/PS die Smlouvy | Rozdil ceny SO/PS po tćto Zmčnč oproti cenč SO/PS die Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 3—-3+8 | 14-1+13410 | 15=14-1 | 15/1 *100 |
| stavebni/montăžni prăce | 0,00 | 151 636,00 | 64 456 $0 | 73,94 |

VyjńdFeni (souhlasim x nesouhłasim) jmćno, datum, podpis

1805 • 530 03 Pardubice

Zhotovitel (stavbyvedouci):	XXXXXXXXXXX	Id: 275 57 235

DIC: CZ27557235- O

Projektant (autorskS dozor):	XXXXXXXXXXXX

Stavebni dozor:	XXXXXXXXXX

13c. XXXXXXXXXXX

Zamčstnanec ŔSD ČR odpovčdny za cenovć projednăni Zmčny:

A

spe

Firma:

Nabidkv

A

spe

Firma:

Nabidkv

3.6.21.7

| Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů z BPM a HPM Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 220 I-Dálniční most přes řeku Trkmanku Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 220 - D2-038..l-Dálniční most přes řeku Trkmanku |  |  | číslo SONS / číslo Změny SO/PS: so 220/001 |  |  | číslo oV: ZBV03.3 |  |  |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.09.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: M — STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě skutečného zastižení stavu kvality povrchových vrstev po otryskáni tlakovou vodou 2000 barů je nutné nesoudržné vrstvy otryskat, provést otryskání, ošetření výztuže dodatečné kotvenĹ Poté provést na takto připravený povrch reprofilaci a následný nátěr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn zápomých a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 64 456,80 |  | 64 456,80 |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) Jméno XXXXXXXXXXXXX datum2021 —02 podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno Í,t06ÄJ datum A podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby jméno XXXXXXXXXXXXXX da tum podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, žeu výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 2Ž VZ Změny, iežjsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosli Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČL 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni) jméno '-4--těu.CÄjA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel jméno XXXXXXXXXXXXXXXX datum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |

22っ2 7一8 鳶Ovaq一 3 を三0ezゑ 一AO一2一7BZ

|  | (Sd/OS)乙さdnsudnos | A三つ当っ0 一一ミ3一 | 寸一 |  |  | o三0三 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ・:5ュ一3 =31!PZOU |  | 09009 0009一 |  | 易d69一 0966 09398 |  |
|  |  | Aっ(5〔 OA u一つ当3まろ0 |  | 090当9マ |  | 00【6寸 0969【 365 0P2 01・ 09【09 | 08いめトコ |
|  |  | ÄUQIUZ |  | 00d09E |  | oを0一6 0969 をE06 (う'Zに き1)9一 0()T99 | 08・9 |
|  |  |  |  |  |  | 「 一 0= 3 | き |
|  |  | A2一とd | o一 | 00ど 00*0 |  | 090 000 まコ) 000 |  |
| 9T0A8Z 一s一ルA8ZOJd・ 0一Od 一uau 0 |  |  |  |  | 一0 やさN |  |  |
|  |  | AQAt101tusOA 8記uっ0 | 6 | 00第0( 00ゴ OE |  | 00ビ | oを) |
|  | n 」トnュ2 一soミIUQ[UIYCI-I:8ロ) 0ー0 OS 〕nちOdzo」、nニ3一qopodnozeue01Sも一一 一eミモト一ニ日〔日dプ0一u ・一・8EOA0・0 OS ・(SミOS)己oq一一os9一一IIZOA日d一三耆一qo AOzet1 0一SID PNdH2VNdHznd111SRA eunlSOLt1一呈(IOÆA0t10)OCl8 es村0・一・一一L高0 〕 A07.etIE0一SもItIOtIöPIAA | 霊7 LIOO | 8 | 989 00d9 |  | 000いS9 00ミ0一 3d99 0(ゴ当0Of 093E |  |
|  |  | 三一PZO」 一と ou一Al |  | 00CL 00gイ |  | CO (うト 2t00 一当0・高 |  |
|  |  | つをミZ OA一と(2一一N | 9 | 80t0 さⅱ6 |  | - 「ト*O - き・一 「Lっゴ 08冨 |  |
|  |  | ?AtIOlUlS OAYAISZOULN |  | 一る響L* |  | 000d 00三() 000ビ 000・0 00三0 |  |
|  |  |  |  |  |  | EIN CIN |  |
|  |  | Ä'lZ010dANZ-RN | 9 | ()三 っ一sま・tuu.1()L・=opっ 三0」dっ g02OPーコ名 = ~0 & |  | IN 06OCIJNRZOACIO fINC).」 工OZ」、laべ 一しコ,LSNO ラV 】80 三宀し 一d凄イに VIZ ISNOノINVAOJNTIVINVAO一・こはId() ン ン 「IL雲A ()(I一と29一OCI(一」4洋Zト/雲 S VNO,L IN23 コA2雲ン-1.0>1塞スも":LLV(IOCI |  |
|  |  | 主 )一odをノ |  | 尋 ・179 |  | S 89一き 詳9 4一一ニ ニ旨 ・99ロ一 一 6E98 |  |
|  |  | っ・40( |  | 6 ト |  | 8一 9【 コ べ一 |  |

## ~メ0メ三

Finua:

Nabidk.\••

Finua:

Nabidk.\••

| Kryci list ZBV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evidenčni•čfslo a nirzev Slavbv: 500 1 15 - D2 Sanace betonov$c.h konstrukci na zăkladë »'s stupfi z BPM a 1121PM Čislo năzev stavebžnho objektu/provozniho sonbont SO 221 - most presrekll Trknłanku Čisio d ąhăzev podobjckluihozpočtu: SO 22 1 - most pres žeku Trkmanku | čislo SO/PS / Zmčnv SOIPS: so |  | čislo ZBV 04 |
| ()bjednatel: Ŕedi1eIstvi. silnic a dălnic ČR Na 546/56, 14505 Praha ICO. 65993390 |  |  |  |
| Zhótovitel; M- STAV CZ Flnsova 1805. 53(.) 0.3 Pardubice 1C: 27557235 |  |  |  |
| Rekapitulace ,ZBV z.BV 01 die Skupin 2, 3. 4. 5 a 6 bez DFH : ZBV; Cena navrhovalłych; Cena lłau•hovanśch k.lâdnśch; Cena navrhovanvch 7.,më11 .zăpornS•ch 7..t1Ŕn kladll$ch. ZBV; 0,00; o -00; 0.00. v bez DPH ZBVč.; Cena navrho.vanfch 7.,łnčn zipornśe-h; Cena lłnvrhovanśch Zmžn kl adnŕch; Cenn navrhovanśeh Z.;mčn uiporn$ch kladn.śch. ZBV 04.2; 0,00. tdaje : ZBV č.; Cena navrhovnlľłcll Zlilčll zóporn.śch; Cena navrhovans•ch kladnśrch; Cena navrhovunŕcll •zóporn.ŕch a Złnăn klndn$ëll. ZBV; XXXXXX; XXXXXXXXXXXX. ZBV č.; Cena navrhoval$ch zipornŚ•ch; Cena navrhovanych 7„tnEn kladiiS•ch; Cena navrhovanych Zmčll z.ăparnŚch a Zmčn kladnyclt. ZBV; 0,00; 0,00; 0500. (Ida.te v kč bez I)PH ; ZBV č.; Cena navrhovan+cli Zmin zăporn$cll; Cena navrhovan$cll Zn;čn k'.ladnŕcli; Cena Cena Zničn zăpot•n.ŕch a Z,mčn k]adnŕeh. ZBV; 0,00; 0*00. tdaje v Ki ZEV č.; Cena navrhOvanŚch Zniëtl zópornS•ech; Cena navrhovanscb Zlil:žn kladn$ch; Cenu navrhovanŕch zńporn9ch a kladnŕcll. ZBV 04 6; 0,00. Udaje v Ki Su_łna ZBV č,; Cena navrhovanyc\l Zm•čn zńpornśch; Cena navrhovanŕch Zničll kladns"ch; Cena navr110.vanSŕeh Zlilčn zńporll„ŕcll kladnsŕeh. ZBV 04; 0,00; 65 29680; 65 296,80. Čăsti ZBV se čisluji čislem ZBVȘ za k.terS;mOe tečka a inde..x udăvąjiei čislo Skupiny. Ste.inS' systćm. čislovâni se po Itživâ pro jednotlivć Evidenčni nebo Złnčnovtș l_isty a pro 'Rozpis ocenčni zł•nčn položek. |
| ZEV- kr9'Ci list |  | Čislo paró: |  |

2 Pnžvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo: 4

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Praha

Název stavby: D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů z BPM a HPM číslo SO/PS 1 číslo Změny SO/PS: 221 1 001

Název SO/PS: D2-038..1-Dálniční most přes řeku Trkmanku

Číslo podobjektu/rozpoötu: 221

Název podobjektu/rozpočtu: D2•038..2-Dálniční most přes řeku Trkmanku

Uda'e 'souz racován ke dni vzniku Změn .

|  | Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): Celková cena SO/PS dle Smlouvy: Or.ientaö. cena navrhovaných Změn záporných: Orientační cena navrhovaných Změn kladných: Aktuální orientační smluvní částka:; 4 150 118,00 Kč; 157 226,00 Kč (bez DPH) 0*00 Kč, 000 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 65 296,80 Kč, 41 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 4 973 01 1 Kč, 1 19,83 % z Přijaté smluvní částky. |
| --- | --- |
| Stručný popis Změnv. popis původního řešení (např. dle PDPS). včetně ietich vzájemného porovnání, osouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kom enzačních nároků: Na základě skutečného zastižení stavu kvality povrchových vrstev po otryskánT tlakovou vodou 2000 barů je nutné nesoudržné vrstvy otryskat, provést otryskání, ošetření výztuže dodatečné kotveni. Poté provést na takto připravený povrch reprofilaci a následný nátěr Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které vznikly ”řetězenrm změn” podle S 6 Směrnice generálního ředitele RSD ÖR č. 18/2017 Ver. 1 K datu podpisu jsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny nevyvolají ”řetězeni změn it v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech, |
| JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE S 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE (NEHODiCi SE ŠKRTNĚTE A 110Díci SE PODTRHNĚTE) |
| ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle S 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte duvodv pro zařazení do této Skupinv. V souladu se zněním článku 2, SI 9 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŔSD ČR č. 18/2017 ver. I .3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny a náležitosti pro Započtení položek se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3). Při realizaci stavby došlo k odkrytí povrchových vrstev tlakovou vodou nad rámec výkazu výměr. Tento stav nebyl uvažován v zadávací dokumentaci, a tak zhotovil nemohl předvídat rozsah prací. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Nové položky Kód položky Název položky Množství m.j. Rozdil% - 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 24,00 KUS 100,00 VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ - 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SíTí 0,072 100,00 - 626133 REPROFIL PODHL, svłs PLOCH SANAÖ MALTOU 7,20 100,00 TŘÍVRST TL DO 90MM12 - IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 8,64 100,00 VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY - 76424 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR ZE ZINK 1168 100,00 PLECHU 13 7831 1 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR 7,20 100,00 NÁTĚREM JEDNOVRST 12 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S 6,78 1 oo,oo ODVOZEM DO 20KM |

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Podpis:	datum:

STAV

CZ

s.r.o.

Ptiloha

č.8

STAV

CZ

s.r.o.

Ptiloha

č.8

Aspe	Firma: M	Strana: 1

3.6.21.8

ZĂPIS o projednăni ocenčni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) pro celou ZBV čislo: ZBV 04

| Evidenčni čislo a năzev Stavby: 500 115 0009 - D2 Sanace betonov$ch konstrukci na zńkladč v$stupłi z BPM a HPM |  |
| --- | --- |
| čislo SO/PS / čislo Zmčny SO/PS: SO 221 / 001 |  |
| Čislo a năzev SO/PS: SO 221 - D2-038..2-Dălnični most pres reku Trkmanku Čislo a năzev podobjektu/rozpočtu: SO 221 - D2-038..2-Dólnični most pres reku Trkmanku |  |

CJdaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlou

I - zadat

1 57 226,00

Poznómka.• Cenu všech Zmčn zăpornych v predchozich Zmčnâch na SO/PS a cenu navrhovanych Zmen zâpornych na SO/PS je nutno zadâvat se znamćnkem minus

Cena SO/PS v pi•edchozich ZBV:	Udaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Zmčn zâpornych v pFedchozich Zmčnăch na SO/PS | Cena všech Zmčn kladnych v pŕedchozich Zmčnâch na SO/PS | Cena SO/PS po všech pFedchozich Zmčnâch | Rozdil ceny SO/PS po všech pŕedchozich Zmënăch a ve Smlouvë |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | I +3+4 | 6=5-1 |
| stavebni/montâžni prŹce | 0,00 | 0,00 | 157 226.00 | 0,00 |

Cena SO/PS v 	ZBV a po tćto ZBV:	1'Jdaje v Kč bez DPH

|  | Cena navrhovanych Zmčn zăpornych na SO/PS | Cena navrhovanych Zmën kladnych na SO/PS | Cena všech Zmčn kladnych na SO/PS (predchozich a navrhovanych) | Cena všech Zmčn kladnych na SO/PS k cenë SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4 | 10/1 |
| stavebni/montâžni prâce | 0,00 | 65 296,80 | 65 296,80 | 41,53 |

Cena SO/PS po tćto ZBV: č. 001	(Jdaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Zmën zâpornych na SO/PS (pŕedchozich a navrhovanych) | Cena SO/PS po tćto Zmčnč | Rozdil ceny SO/PS po tćto Zmčnč oproti cenč SO/PS die Smlouvy | Rozdil ceny SO/PS po tćto Zmčnč oproti cenč SO/PS die Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16- 15/1 0 |
| stavebni/montâžni prâce | 0,00 | 222 522,80 | 65 296,80 | 41 |

VyjńdFeni (souhlasim x nesouhhsfmrjmćno, datum, podpis

CZ s.r.o.l

Zhotovitel (stavbyvedouci):530 03 Pardubice lč: 275 57 235

## IC: CZ27557235» O

Projektant (autorskY dozor):

Zamčstnanec ŔSD ČR odpovëdny za cenovć projednâni Zmčny:

| Aspe | Finna: Nabídkv | Příloha č.7 | Strana: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.6.21.7

| Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D2 Sanace betonových konstrukcí na základě výstupů z BPM a HPM Číslo a název stavebního objektu/provoznĺho souboru (SO/PS): SO 221 - D2-038..2-DálničnÍ most přes řeku Trkmanku Císlo a název podobjektu/rozpočtu: SO 221 - D2-038..2-Dálniční most přes řeku Trkmanku |  |  | číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: so 221/001 |  |  | číslo ZBV: ZBV 04.3 |  |  |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.09 2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 Zhotovitel: M - STAV CZ s.r.o., Husova 1 805, 530 03 Pardubice Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě skutečného zastiženi stavu kvality povrchoýcll vrstev po otryskáni tlakovou vodou 2000 barů je nutné nesoudržné vrstvy otryskat, provést otryskání, ošetření výztuže dodatečné kotvení. Poté provést na takto připravený povrch reprofilaci a následný nátěr, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje v Kč bez DPII: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 65 296,80 |  | 65 296,80 |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) Jméno XXXXXXXXXX datum podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tčs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby Jméno XXXXXXXXX datum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli. že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S ZZVZ Změny, ježjsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšenínł dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném mění) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel jméno XXXXXXXXXXXX datutn podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize |  |  |  |  | Číslo par |  |  |  |

| 尋0AKZ【OF A8ZOAd, の 一Od 一02u 0SldZOH | (Sd/OS)一3 dラ-d 0の | A-〔一つ一つ0 11001!PZ()I | 寸一 | 9 、 |  | 「こ三0一 (こど日 00d三 00dっ一 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3(009€ (三02 |  | ( 当9 き三ま 0(言に 00ざを ()0・39 | 08・96tS9 |
|  |  |  |  |  |  | 1 Ol' 口 8 |  |
|  |  | A名1117OA tuっ 8三50 |  | 098一 000t9 |  | - 「0一6 - 三ま9 を・E66 00 0939 | -一96 |
|  |  |  |  | RR 一9 | 4三0 や三N | 「 ( o「 み | 30 |
|  |  | Aっ【一PEニ |  | o三89 |  | をづ[6っ (みま9一を"ま6 2d9一い 00T998 |  |
|  |  | Aっu.K)dに2 ALI?UIZ |  | (当づ |  | 000 00"0 020 |  |
|  |  | AOAnOlLtIS っ三3 53 | 6 | OO'OOSPS 005ニ6贍 |  | 窪】→0 を0 o三0 |  |
|  | 呈 」d一ちミ【u u 9国舅E()-zq・言6os ・三'Od、0.1、n一も一q名OdAO、 ニ~01S!D n※=~ミそLn誕0~ ミ OLLI一u u a・ワ鬯0・ ・言6os (Sd/OS)己oqnos9一一t1ZOAO」を三 一oq9一一uを」さ一s z e0互D JAJdHBl*'Ndd7っpミ誕 一三 【11 を之6【5ちqooeues 0,一 一一ニロ)6 AO、 一e0一S一つIll?lIOPI | A・一【一u ミ っ0 | 8 |  |  | 00dいS0 090一0一 8d99 ()20(三(崧 ()三19E |  |
|  |  | 三一ミ01 |  | きド ()0L |  | oに・0 (三響ト 只5イい |  |
|  |  |  | 9 | 009ニ 三)9匚 |  | oロLけ ()03ド ZLを0 000高 |  |
|  |  |  |  | (三()6当 (一0三6三 |  | 0(三三 を一コ) 08当 ()00《0 |  |
|  |  |  |  |  |  | (JN |  |
|  |  | ま0一& | 9 | UIOギ名 tutu0一・=()pっ諸=一2d3一っフ戸/Sー洋-q 000C名-not)0A誉=ntp.1A0d・一つqモ2 し |  | IN)宀02OCIIN?V,OACI()S IIZ ) LI ッ IIZ ) LI ッ 第~な.1ン~/=NンAOト一イ~一Sイ= ()ノ1「Iン ニ( (一Iしノ 一のNO ニしン/Z塞ェ」しイ、10Z一一耋き6OCI、一..1、SH′を.一、、i(.),「IVフ LINA OCI冫TN9【OCI0.AZNLZAA"INSiIVNO.L?IfI I'NIN:I&I、IAラ3一~LC)ノklNし」,冫、CIO(1 |  |
|  |  |  | 6 | ITO&. |  | ・89【 叶63 96 ・9当ニ 6€gg |  |
|  |  |  |  | t |  | 9一 叶一 ニ o一 6 |  |

ゑ3一 竺 p,7ゑ3 0ち EZ つに