Evidenční číslo smlouvy: 205/2/2022

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. 205/2022

ze dne 07.07.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.09.2022,

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice

se sídlem: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Grido, architektura a design, s.r.o.

se sídlem: Karlická 1493, 252 28 Černošice

IČO: 25786954

DIČ: CZ25786954

zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 70186

zastoupena: ing. arch. Peterem Sticzayem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany“ nebo samostatně jen „smluvní strana“)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu předmětu díla a úprava ceny díla související s vypracováním projektové dokumentace nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy (dále jen „dílo“) dle smlouvy o dílo č. 205/2022 ze dne 07.07.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.09.2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

- Tento dodatek se uzavírá na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností změny rozsahu projektových prací.

- Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění díla, které představuje následující projektové práce:

  - (Fáze 1) vypracování objemové studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy v rozsahu smlouvy o dílo. Objemová studie byla vyhotovena a předána objednateli dne 08.09.2022.

  - (Fáze 2) vypracování architektonické studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy, včetně rozšíření o architektonickou studii na zvýšení kapacity jídelny, kuchyně a centrálních šaten; dále vypracování projektového pasportu celého školního areálu sesazením dokumentace jednotlivých budov, přístaveb, dostaveb a nástaveb do jedné dokumentace dle smlouvy o dílo. Architektonická studie v požadovaném rozsahu byla vyhotovena a předána objednateli dne 05.12.2022.

  - (Fáze 3) projektová dokumentace nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy pro stavební povolení se z původního předmětu díla vypouští a není objednatelem požadována.

III.

CENA ZA DÍLO

- Cena za řádné provedení díla dle čl. V. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

- objemová studie                        90 000 Kč bez DPH

- architektonická studie             355 000 Kč bez DPH

- Nová celková smluvní cena za provedení díla činí částku ve výši 445 000 Kč bez DPH, 538 450 Kč s DPH.

- Smluvní strany shodně konstatují, že celková cena za řádné provedení díla, ve znění tohoto dodatku, byla již ze strany objednatele v plné výši uhrazena, a to takto:

- úhrada faktury č. 22010052 ve výši 108 900 Kč vč. DPH

- úhrada faktury č. 22010061 ve výši   24 200 Kč vč. DPH

- úhrada faktury č. 22010072 ve výši 405 350 Kč vč. DPH

celkem uhrazená smluvní cena                538 450 Kč vč. DPH

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Smluvní strany společně prohlašují, že po uzavření tohoto dodatku jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smlouvy o dílo a nemají tak vůči sobě žádných pohledávek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku na webových stránkách objednatele bez připojeného podpisu jeho zástupce.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, kdy se na něj vztahuje povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého dodatku v Registru smluv.

- Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na jejím 7. zasedání konaném dne 13.2.2023 2023 (usn. č. R/7/6/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Objednatel:                                                                       Zhotovitel:

V Černošicích dne		                                     V Černošicích dne

……………………………….                                        ……………………………….

Mgr. Filip Kořínek                                                           Ing. arch. Peter Sticzay Gromski

starosta                                                                                      jednatel