Dodatek č. 2 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 02.05.2016, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 26.01.2017

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, 	DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková

Sídlo: Studentská 1109/3, 460 01 Liberec 1

IČ: 760 92 119, DIČ: CZ7651293177

Zástoupený: Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková,

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

- PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo s architektkou Ing. arch. Janou Janďourkovou Medlíkovou dne 02.05.2016 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci akce s názvem: „Masarykovo náměstí č. p. 325 – II. Chytrá Stonožka (DDM)“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projekčních prací, došlo na podnět objednatele k rozšíření a přepracování některých částí díla, dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1.

- V článku II. PŘEDMĚT DÍLA se nahrazuje odstavec 1. D) ve znění:

D) 	VF5 dopracování výše uvedené jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně zapracování změn požadovaných objednatelem tak, aby byl projekt v souladu s žádostí o dotaci. Součástí této části díla je vypracování výkazu výměr pro výběr zhotovitele, dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a podrobného položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby.

- V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se nahrazuje odstavec 1. c) ve znění:

        - Vypracování projektové dokumentace (VF5) pro provedení stavy (DPS) a dokumentace (VF6) interiéru (INT) dle článku II. odst. D, E této smlouvy do:

do 31. 05. 2017 (Položkový rozpočet do 20. 12. 2016)

- V článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje odst. 1 ve znění:

- Cena za dílo a jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy:

bez DPH:	459 000,- Kč

DPH:	  96 390- Kč

Cena Díla vč. DPH:	555 390,- Kč

Cena Díla vč. DPH slovy: 	pět set padesát pět tisíc tři sta devadesát korun českých

- V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se nahrazuje odst. 1. c) ve znění:

- Platba 272 000,- Kč + DPH bude zaplacena po vyhotovení a předání 6ti paré kompletní DPS a dokumentace interiéru INT (VF5, VF6). V případě, že v době předání DPS nebude vydáno stavební povolení, bude zhotoviteli proplacena částka 222 000,- Kč + DPH a zbylých 50 000,- Kč + DPH bude ponecháno jako pozastávka, která bude zhotoviteli proplacena po nabytí právní moci stavebního povolení.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

            - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

            - Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

            - Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

            - Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 02.05.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 26.01.2017

V Nové Pace dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………

………………………………...		………………………………………

Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková		Mgr. Josef Cogan, starosta

Zhotovitel			Objednatel