Dodatek k Dohodě o společném postupu přípravy a realizacE stavby

„Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď“

č. SML/0130/17

Smluvní strany:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČ: 70934860

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

/dále jen ŘSZK/

a

Obec Podkopná Lhota

Podkopná Lhota 37, PSČ 763 18

Zastoupena Liborem Baďurou, starostou

IČ: 00544493

/dále jen Obec/

Účel dodatku:

Dochází ke změně  provedení veřejné zakázky na výběr zhotovitele takto:

IV.

Další ujednání

Dosavadní text čl. 2, první odstavec se ruší a nahrazuje textem:

2. ŘSZK a Obec se zavazují pro realizaci stavby u stavebních objektů, jichž budou stavebníkem, zajistit na vlastní náklady:

- ŘSZK a Obec provede každý samostatně výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Při přípravě zadávacích podmínek na jednotlivé samostatné veřejné zakázky budou zúčastnění stavebníci navzájem spolupracovat, a to z důvodu koordinace průběhu stavby. Každý stavebník na základě výsledku svého výběrového řízení uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody se zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušného rozsahu prací. ŘSZK poskytne při přípravě zadávací dokumentace potřebnou součinnost.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články Dohody zůstávají v platnosti.

Dodatek k Dohodě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Práva a povinnosti sjednaná v tomto dodatku k Dohodě jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv další změny této dohody musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek k Dohodě je uzavřen na základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy.

Dodatek k Dohodě je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: dne 16.2.2021

Datum a číslo jednací:	    usnesení č. 5a/17Z/18-22/2021

##### Ve Zlíně dne .................................			V Podkopné Lhotě dne 18.2.2021

.......................................................     		             .........................................................

Ing. Bronislav Malý				     	Libor Baďura

ředitel							starosta

Dohoda o společném postupu přípravy a realizacE stavby

„Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď“

č. SML/0130/17

Smluvní strany:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČ: 70934860

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

/dále jen ŘSZK/

a

Obec Podkopná Lhota

Podkopná Lhota 37, PSČ 763 18

Zastoupena Liborem Baďurou, starostou

IČ: 00544493

/dále jen Obec/

I.

Preambule

ŘSZK je oprávněno k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství v rozsahu vyplývajícím z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

ŘSZK a Obec se dohodly na společném postupu přípravy a realizace stavby:

„SILNICE III/4893: PodkopnÁ Lhota, opěrná zeď“,

která bude realizována dle projektové dokumentace (PD) s názvem „Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď“ zpracované společností Rušar mosty, s.r.o. a podle dále uvedených ustanovení dohody a platných právních předpisů.

Předmětem stavby je kompletní přestavba opěrné zdi v dl. cca 71 m vč. rekonstrukce silnice v délce cca 239 m. Součástí stavby jsou stavební úpravy propustku, zastávek linkové osobní dopravy, připojení místních komunikací a sjezdů, stavební úprava římsy nábřežní zídky, stavba zárubní zdi a přeložky inženýrských sítí.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty a jejich stavebníky:

SO 000.1 - Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK			investor ŘSZK

SO 000.2 - Ostatní a vedlejší náklady – část Obec			investor Obec

SO 001 - Přípravné práce  						investor ŘSZK

SO 101 - Stavební úprava silnice III/4893				investor ŘSZK

SO 102 - Stavební úprava připojení MK, sjezdů			investor Obec

SO 103 - Zvýšené nástupiště + přístřešek                   			investor Obec

SO 180.1 - Dopravně inženýrská opatření - část ŘSZK		investor ŘSZK

SO 180.2 – Dopravně inženýrská opatření – část Obec		investor Obec

SO 201 - Stavební úprava propustku					investor ŘSZK

SO 202 - Parkovací stání						investor ŘSZK

SO 250 - Opěrná zeď A                                          			investor ŘSZK

SO 251 - Opěrná zeď B                                    				investor ŘSZK

SO 252 - Opěrná zeď C                                     				investor Obec

SO 430 - Přeložka vedení NN						investor ŘSZK

SO 431 – Přeložka VO							investor Obec

SO 460 - Přeložka CETIN						investor ŘSZK

SO 470 – Přeložka vedení místního rozhlasu				investor Obec

SO 530 - Přeložka plynovodu 						investor Obec

SO 300 – Dešťová kanalizace						investor ŘSZK

S ohledem na společnou přípravu a předpokládanou realizaci předmětné stavby ŘSZK a realizaci staveb stavebních objektů zajišťovaných obcí ve vzájemné koordinaci, nebude ŘSZK uplatňovat na obci Podkopná Lhota poplatky za zvláštní užívání silničního tělesa a silničních pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje za umístění inženýrských sítí (VO, místní rozhlas, kabelová televize) v pozemku ve vlastnictví ZK a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemku/ů  prováděním stavebních prací v případě, že realizace stavby bude probíhat současně nebo v těsné návaznosti.

II.

Financování stavebních objektů

- ŘSZK je stavebníkem níže uvedených stavebních objektů (SO) výše uvedené stavby:

- SO 000.1 - Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK

Vedlejší a ostatní náklady nutné při realizaci stavebních objektů investorovanými ŘSZK.

- SO 001 – Přípravné práce

Součástí přípravných prací je odstranění hospodářského stavení včetně zrušení sklepa pod silnicí.

- SO 101 - Stavební úprava silnice III/4893

Stavební úprava vozovky silnice III/4893 na š. 6 m mezi obrubami v dl. 239 m v uzlovém úseku č. 1 „Podkopná Lhota“ km  4,161 – 4,400.

Součástí objektu je odvodnění vozovky, tj. trativody a dešťové vpusti s přípojkami do kanalizace, svislé a vodorovné DZ, mimo veškerých betonových obrub podél silnice III/4893 a mimo terénních úprav za obrubou, a to v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

- SO 180.1 - Dopravně inženýrská opatření - část ŘSZK

Přechodné dopravní opatření po dobu realizace stavebních objektů investorovanými ŘSZK.

- SO 201 - Stavební úprava propustku

Prodloužení stávajícího propustku na výtoku o 3,0 m vč. nové čelní zdi, na čelech propustku budou provedeny nové římsy se zábradlím. Stávající propustek bude sanován, opatřen novou hydroizolací a svrškem. Dno toku bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu.

- SO 202 - Parkovací stání

Železobetonová konstrukce parkovacího stání dl. 9 m na pozemku p. Nábělka (náhrada za hospodářské stavení) včetně ocelového zábradlí a schodiště.

- SO 250  - Opěrná zeď A

Stavební úprava stávající opěrné zdi (nábřežní zídky) v dl. cca 73 m vlevo ve směru staničení před propustkem (zeď ve vlastnictví Lesů ČR), tj. nová římsa vč. bezpečnostního zařízení.

- SO 251 - Opěrná zeď B

Kompletní přestavba opěrné zdi vpravo za propustkem. Nová zeď bude železobetonová tížní založená na mikropilotách, v délce cca 71 m, opatřena kotvenou monolitickou římsou a ocelovým zábradlím.

- SO 430 - Přeložka vedení NN

Přemístění 2 sloupů ve vlastnictví E.ON z místa kolize s opěrnou zdí do nových poloh, a to před novou opěrnou zeď vč. vzdušného vedení a částečně podzemního vedení k domu č.p. 39.

- SO 460  - Přeložka CETIN

Zrušení závěsného kabelu sdělovacího vedení a překládka rozvaděče a ochrana vedení pod novým vjezdem.

- SO 300  - Dešťová kanalizace

Nová dešťová kanalizace k zajištění odvodnění vozovky, nástupišť, sjezdů a okolních pozemků bude ve třech úsecích se samostatnými výtoky do toku.

- Obec je stavebníkem níže uvedených stavebních objektů (SO) výše uvedené stavby:

- SO 000.2 – Vedlejší a ostatní náklady – část Obec

Vedlejší a ostatní náklady nutné při realizaci stavebních objektů investorovanými Obcí.

- SO 102 – Stavební úprava připojení MK, sjezdů

Stavební úprava připojení místních komunikací a sjezdů k silnici III/4893 včetně jejich odvodnění, příslušného DZ, veškerých betonových obrub podél silnice III/4893, terénních úprav za obrubou, a to v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

- SO 103 – Zvýšené nástupiště + přístřešek

Stavební úprava nástupišť pro linkovou osobní dopravu vč. přístřešku a chodníku. Nástupní hrana nástupiště bude délky 12,00 m, konstrukce nástupišť ze zámkové dlažby se zastávkovými obrubníky „Kaselské“.

- SO 180.2 - Dopravně inženýrská opatření - část Obec

Přechodné dopravní opatření po dobu realizace stavebních objektů investorovanými Obcí.

- SO 252 – Opěrná zeď C

Nová opěrná zídka vlevo ve směru staničení v dl. cca 13 m z palisád osázených do betonového lože, sloužící jako opora garáže.

- SO 431 – Přeložka vedení VO

Přemístění vedení veřejného osvětlení v souvislosti s přeložkou dvou sloupů NN, bude natažen nový vodič, ale použita stávající svítidla.

- SO 470 – Přeložka vedení místního rozhlasu

Přemístění vedení rozhlasu v souvislosti s přeložkou dvou sloupů NN, bude natažen nový vodič.

- SO 530  - Přeložka plynovodu

Přeložení části stávajícího vedení plynovodu z místa kolize s novou opěrnou zdí do nové trasy. Délka rušené části plynovodu je 72 m. Bude vybudována nová trasa plynovodu z trub PE 63 x 5,8 SDR 11 v dl. 80 m. Napojení na stávající řad PE 63 mm bude na parcele č. 18/1a povede po parcelách č. 21/2, 294/7 a ukončen bude na parcele č. 294/4, kde bude opět napojen na řad PE 63 mm.

III.

Vlastnictví stavebních objektů

- Zlínský kraj je vlastníkem, ŘSZK je oprávněné k hospodaření s níže uvedeným stavebním objektem výše uvedené stavby:

- SO 101 - Stavební úprava silnice III/4893

Vozovka silnice III/4893 š. 6 m mezi obrubami v dl. 239 m v uzlovém úseku č. 1 „Podkopná Lhota“ km  4,161 – 4,400 vč. odvodnění vozovky, tj. trativody a dešťové vpusti s přípojkami do kanalizace, svislé a vodorovné DZ, mimo veškerých betonových obrub podél silnice III/4893 a mimo terénních úprav za obrubou, a to v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

- SO 201 - Stavební úprava propustku

Kompletní propustek jako součást silnice v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění vč. zabezpečovacího zařízení bez nově vybudovaného podélného stání – SO 202.

- SO 251 - Opěrná zeď B

Opěrná železobetonová tížní zeď založená na mikropilotách vpravo za propustkem v dl. 71 m vč. ocelového zábradlí.

- Obec je vlastníkem, příp. budoucím vlastníkem níže uvedených stavebních objektů výše uvedené stavby:

- SO 102 – Stavební úprava připojení MK, sjezdů

Připojení místních komunikací a sjezdů k silnici III/4893 včetně jejich odvodnění, příslušného DZ, veškerých betonových obrub podél silnice III/4893, terénních úprav za obrubou, a to v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

- SO 103 – Zvýšené nástupiště + přístřešek

Nástupiště ze zámkové dlažby pro linkovou osobní dopravu a souvisejících obrub vč. chodníku a přístřešku.

- SO 252 – Opěrná zeď C

Nová opěrná zídka vlevo ve směru staničení v dl. cca 13 m z palisád osázených do betonového lože, sloužící jako opora garáže.

- SO 431 – Přeložka vedení VO

Nové vedení VO umístěné na sloupech NN.

- SO 470 – Přeložka vedení místního rozhlasu

Nové vedení rozhlasu umístěné na sloupech NN.

- SO 530  - Přeložka plynovodu

Nové vedení plynovodu v nové trase z trub PE 63 x 5,8 SDR 11 v dl. 80 m.

- SO 300 - Dešťová kanalizace

Nová dešťová kanalizace k zajištění odvodnění vozovky, nástupišť, sjezdů a okolních pozemků se samostatnými výtoky do toku.

- Vlastníkem níže uvedených SO jsou jejich současní vlastníci:

- SO 430 - Přeložka vedení NN

Přeložka 2 sloupů ve vlastnictví E.ON v nové poloze před novou opěrnou zdí vč. vzdušného vedení a částečně podzemního vedení k domu č.p. 39.

- SO 460  - Přeložka CETIN

Přeložka rozvaděče a ochrana vedení pod novým vjezdem.

- Po realizaci stavby předá ŘSZK smlouvou o bezúplatném převodu panu Nábělkovi vybudovaný stavební objekt „SO 202 - Parkovací stání“ (konstrukce parkovacího stání na pozemku p. Nábělka – náhrada za hospodářské stavení).

- Po realizaci stavby předá ŘSZK bezúplatně předávacím protokolem Obci do jejího vlastnictví stavební objekt „SO 300 – Dešťová kanalizace“ a Obec se zavazuje uvedený stavební objekt do svého vlastnictví převzít.

IV.

Další ujednání

- Obec a ŘSZK se zavazují při přípravě stavby pro stavební objekty, jichž budou stavebníkem a investorem, zajistit:

- koordinaci zúčastněných stavebníků při projednání přípravy stavby,

- uzavřít smlouvy o právu provést změnu stavby s vlastníky pozemků dotčených stavbou stavebních objektů a staveb, jichž budou stavebníky,

- ŘSZK zajistí na vlastní náklady zpracování DÚR, DSP/PDPS/RDS a vydání územního rozhodnutí (ÚR) a příslušných stavebních povolení (SP) na celou stavbu „Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď“.

- Obec předá ŘSZK plnou moc na vyřízení ÚR a SP na stavební objekty investorované Obcí.

- součástí DSP/PDPS/RDS bude oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz kubatur a ploch) zpracovaný v ÚRS, rozdělený dle jednotlivých SO a podle investorství, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky,

- ŘSZK předá Obci Územní rozhodnutí a Stavební povolení pro stavební objekty investorované Obcí s doložkou nabytí právní moci, 1x DSP/PDPS/RDS pro stavební objekty investorované Obcí oražené stavebním úřadem a digitální podobu na CD. Ostatní tištěná paré PD si obec zajistí dle potřeby na vlastní náklady.

- Pokud budou vydávána samostatná ÚR a SP dle investorství SO, poplatek za vydání ÚR a SP na SO investorované Obcí uhradí Obec.

- ŘSZK a Obec se zavazují pro realizaci stavby u stavebních objektů, jichž budou stavebníkem, zajistí na vlastní náklady:

- ŘSZK a Obec provede výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, společným postupem zadavatelů. Při přípravě zadávacích podmínek na jednotlivé samostatné veřejné zakázky budou zúčastnění stavebníci navzájem spolupracovat, a to z důvodu koordinace průběhu stavby. Každý stavebník na základě výsledku svého výběrového řízení uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody.

- písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a Obce,

- realizaci stavby zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění dopravních staveb se smluvním zajištěním záručních dob,

- odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK č. j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel,

- ke kolaudačnímu souhlasu zaměření skutečného provedení stavby vč. přeložek IS na podkladu katastrální mapy vč. digitálního zpracování v .dgn a .pdf, vč. protokolu o akceptaci zakázky JDTM ZK,

- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),

- zhotovení geometrického plánu podle skutečného provedení stavby, na základě skutečného provedení stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje a Zastupitelstvem Obce, provést majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí. Zastupitelstvu Zlínského kraje a Zastupitelstvu Obce bude předložen návrh vzájemného bezúplatného převodu pozemků mezi Zlínským krajem a Obcí Podkopná Lhota. Další případné majetkoprávní vypořádání stavbou dotčenými subjekty provedou jednotliví investoři na své náklady,

- zajištění oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno – podle § 22, odst. 2, zák. č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

- Při realizaci stavby bude v daném časovém období vybudovaná ucelená část stavby včetně

okolních návazností.

V.

Zánik dohody

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této dohody zanikají v případě, že:

- nedojde k vydání stavebních povolení a stavba nebude realizována, případně nebude vydáno rozhodnutí o uzavírce silnice,

- v případě nesplnění čl. II., III., IV. této dohody,

VI.

Závěrečná ustanovení

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této dohodě jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je uzavřena na základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy.

Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce:

Datum a číslo jednací:

##### Ve Zlíně dne .................................			V Podkopné Lhotě dne ..................

.......................................................     		.........................................................

Ing. Bronislav Malý				     	Libor Baďura

ředitel							starosta