### Č.j.: 7966/SFDI/331262/4700/2023

CES 36/2021/1

### Dodatek č. 1

ke Smlouvě na poskytování poradenských a konzultačních

služeb včetně projektového řízení při realizaci zakázky na novou spisovou službu SFDI (dále jen „Dodatek“)

Článek 1

Smluvní strany

### Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „objednatel“)

a

PragoData Consulting, s.r.o.

se sídlem: Vranovská 1570/61, 614 00 Brno

IČO: 45280576

DIČ: CZ45280576

zastoupená jednatelem:

Ing. Liborem Soškou

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 48877

(dále jen „poskytovatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 8 odst. 8.4 Smlouvy na poskytování poradenských a konzultačních služeb včetně projektového řízení při realizaci zakázky na novou spisovou službu SFDI

tento Dodatek:

Článek 2

Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je zasmluvnění změn ve Smlouvě v návaznosti na nevyčerpané množství počtu hodin ve 3. fázi poskytování služeb.

Článek 3

Změny a doplnění Smlouvy

Při poskytování služeb došlo k nevyčerpání veškerých hodin alokovaných do fáze 3. Odborný technický konzultant měl ke konci fáze 3 nevyčerpaných 31 hodin a Projektový manažer měl ke konci fáze 3 nevyčerpaných 17 hodin. V Příloze Smlouvy (Tabulka nabídkové ceny) se tímto mění počet hodin ve fázi 4 následovně:

Odborný technický konzultant:

Fáze 4: z 712 hodin			na 743 hodin

Projektový manažer:

Fáze 4: z 480 hodin			na 497 hodin

Článek 4

Závěrečná ujednání

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy a všech jejích dodatků není předmětem utajení a že souhlasí s jejich zveřejněním na www.sfdi.cz. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní tento Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

- Dodatek je uzavřen elektronicky.

| V Praze dne | V Brně dne |
| --- | --- |
| …………………………………… Ing. Zbyněk Hořelica ředitel Státní fond dopravní infrastruktury | …………………………………… Ing. Libor Soška jednatel PragoData Consulting, s. r. o. |