SMLOUVA O DÍLO č. 0097/23

Uzavřená dle ustanovení §2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Město Kopřivnice

Štefánikova 1163

742 21 Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ 00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

Zastoupení:

Bc. Adam Hanus, starosta města Kopřivnice

k technickému jednání oprávněna Mgr. Radka Krysová, orgán státní správy lesů

Kontakt: 556 879 786, radka.krysova@koprivnice.cz

na straně jedné a

Zhotovitel:	Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s.

Nádražní 2811

738 01 Frýdek-Místek

Zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1391

IČ:	25351079

DIČ:	CZ25351079

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek - Místek

číslo účtu: 1685970329/0800

Zastoupení:

Ing. Petr Švarc, předseda představenstva

Kontakt: 604 211 115, svarc@lpfm.cz

(objednatel a zhotovitel v textu smlouvy společně jako „smluvní strany“)

se dohodly na smlouvě o dílo v tomto znění:

# I. Předmět smlouvy

Zhotovení lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033 pro lesní hospodářský celek (dále jen LHC) Lesy města Kopřivnice ve smyslu §24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů a platného znění vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

Prostorovým rámcem jsou pozemky ve vlastnictví objednatele k 1. 1. 2024.

Předběžný rozsah díla je stanoven na 181 ha. Rozsah díla bude upřesněn v průběhu zhotovení.

II. Rozsah a podmínky plnění

a/ Obecné podmínky

LHP je zadáván, zhotovován a schvalován podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon) a vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (dále jen vyhláška) v platných zněních.

LHP bude zpracován v digitální formě podle platného informačního standardu lesního hospodářství (ISLH 2024), schváleného MZe ČR tak, aby splňoval podmínky pro přidělení dotací na zpracování LHP.

b/ Podklady

Objednatel zajistí zhotoviteli majetkové podklady, tj. soupis parcel, pro které chce LHP vyhotovit a příslušné mapy katastru nemovitostí s pozemkovou identifikací. Za mapový podklad se považuje i digitální vrstva katastru nemovitostí v dohodnutém formátu.

Všechny další podklady si zhotovitel zajistí sám na vlastní náklady.

c/ Spolupráce zhotovitele a objednatele

Objednatel i zhotovitel při vyhotovení LHP průběžně spolupracují prostřednictvím pověřených osob.

Ve spolupráci zhotovitele jsou zahrnuty i potřebné konzultační a poradenské služby, případně další odborný servis, který přímo s vyhotovením LHP souvisí.

d/ Termíny zhotovení díla:

- Do 31. 3. 2023 dodá objednatel zhotoviteli majetkové podklady a veškeré další podklady, které považuje za neopomenutelné ke stanovení zásad pro vyhotovení LHP. Termín posledních změn majetkových nebo jiných podkladů pro vyhotovení LHP se stanovuje na 31. 10. 2023. Majetkové změny předané po tomto termínu budou do LHP zapracovány na základě dodatku smlouvy.

- Do 30. 4. 2023 předá zhotovitel objednateli grafický podklad pro odsouhlasení majetkového podkladu a rozdělení lesa a text zásad vyhotovení LHP vč. hospodářských souborů a rámcových směrnic hospodaření.

- Do 15. 5. 2023 odsouhlasí objednatel úplnost grafického majetkového podkladu zpracovaného zhotovitelem na základě dodané majetkové evidence, dále text zásad vyhotovení LHP vypracovaný zhotovitelem, včetně navržených hospodářských souborů, rámcových směrnic hospodaření a rozdělení lesa. Konání základního protokolu se nepředpokládá.

- Do 15. 11. 2023 provede zhotovitel venkovní popisové práce a poskytne potřebné údaje pro tvorbu provozního plánu na rok 2024.

- Do 30. 11. 2023 předá zhotovitel objednateli dílčí plnění „návrh LHP“.

- Do 31. 12. 2023 dodá objednatel zhotoviteli údaje o těžbách, provedených po ukončení venkovních prací, včetně zákresu nově vzniklých holin

- Do 15. 1. 2024 předá zhotovitel objednateli tištěnou prozatímní obrysovou a porostní mapu v měřítku 1 : 10 000 a prozatímní výtisk hospodářské knihy.

- Do 31. 1. 2024 předá objednatel zhotoviteli podklady ke kapitole „Zhodnocení stavu lesa“ v textové části LHP. Především se jedná o podklady lesní hospodářské evidence popřípadě rozhodnutí státní správy lesů, týkající se uplynulého LHP.

- Do 25. 2. 2024 předá zhotovitel objednateli kompletní tištěné i digitální podklady pro schvalovací řízení k LHP, pokud nebude postupováno podle bodu II, písmene f) této smlouvy

- Do 40 dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli předá zhotovitel objednateli protokolárně dílčí plnění „finální digitální a tištěné výstupy LHP“ a dílo vyfakturuje. Smluvní strany zároveň sjednávají nejzazší termín pro provedení celého díla do: 5. 3. 2024. Tento termín je pevně stanoven a nemá na něj vliv prodlení či dřívější splnění některého z dílčích termínů uvedených shora.

V případě nepředložení LHP objednatelem ke schválení nebo neschválení LHP krajskému úřadu MSK nikoliv z viny zhotovitele, předá zhotovitel dílčí plnění do 31. 7. 2024 a dílo vyfakturuje.

e/ Pracovní postup hospodářské úpravy lesa

- Rozdělení lesa bude dvoustupňové, tvořené odděleními a dílci.

- Oddělení budou označena arabskými číslicemi, dílce velkými písmeny, porosty budou založeny pouze v databázi, označeny jednotně „a“ a v knihách nebudou zobrazeny.

- Porostní skupiny budou označeny číselnými indexy dle věkového stupně, více skupin v rámci věkového stupně bude rozlišeno indexy a - z, etážové porosty budou označeny zlomky čísel věkových stupňů vylišených etáží.

- Statistické zjišťování zásob nebude prováděno.

- Odhad zásob bude proveden dle taxačních tabulek ÚHÚL 1990, modřín 1991, s bonitací na absolutní výškové bonity.

- Těžba předmýtní bude navržena do porostů a její celková výše bude stanovena jako součet předmýtní těžby umístěné a předpokládané těžby nahodilé.

- Těžba mýtní bude umístěna modelově ve všech porostech ve výši dané těžebními procenty, podle parametrů příslušných hospodářských souborů a s ohledem na zdravotní stav a stupeň rozpracovanosti porostů. Adresně bude umístěna i v porostech, kde to přímo vyžadují ustanovení vyhlášky MZe č.84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování.

- Lesnická mapa bude zahrnovat soutisk s lesními majetky ostatních navazujících vlastníků, pokud objednatel do termínu schválení LHP zajistí souhlasy dotčených vlastníků nebo objednatele lesních hospodářských osnov. Pokud souhlasy nebudou vydány, budou lesnické mapy obsahovat pouze lesní pozemky ve vlastnictví objednatele.

f/ Zastupování objednatele na základě plné moci

- Na základě plné moci udělené objednatelem předloží zhotovitel příslušnému orgánu státní správy lesů v zákonném termínu (do 60 dnů po ukončení platnosti předchozího LHP) předepsané podklady pro schvalovací řízení a vyrozumí písemně objednatele, že tak učinil.

- Na základě plné moci udělené objednatelem bude zpracovatel zastupovat objednatele ve všech jednáních ve spojitosti se schvalováním předloženého LHP a vyřízení souhlasů k využití grafických dat pro soutisk lesnických map s majetky vlastníků navazujících lesů nebo pořizovatelů LHO

g/ Finální náležitosti díla

- Textová část LHP včetně plochové tabulky 1x

- Hospodářská kniha bez evidence 1x, s evidencí 1x

- Mapa obrysová v měřítku v soutisku s okolními majetky 1 : 10 000 1x

- Mapa porostní v měřítku v soutisku s okolními majetky, oboustranně laminovaná, skládaná. 1 : 10 000 2x

- Mapa porostní nástěnná v soutisku s okolními majetky, oboustranně foliovaná v měřítku 1 : 10 000 1x

- Mapa těžební v měřítku v soutisku s okolními majetky, oboustranně foliovaná v měřítku 1:10 000 1x

- Digitální data LHP na datovém nosiči.

III. Cena

Cena se stanoví dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou, jako cena za 1 ha vyhotoveného LHP ve výši 500,- Kč bez DPH. Tato cena je sjednána jako cena pevná po celou dobu plnění smlouvy, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla, jakož i veškeré náklady zhotovitele. Tato cena v sobě zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k dílu.

Předpokládaná celková cena díla vychází z předběžného rozsahu díla (181 ha) a činí 90.500 Kč bez DPH. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zjištěném skutečném rozsahu díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se tuto informaci dozví.

Skutečná celková cena díla bude stanovena jako násobek uvedené jednotkové ceny LHP bez DPH a skutečné celkové plochy LHC v plochové tabulce. Fakturováno bude s připočtením zákonem stanovené DPH.

IV. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění (§ 21, odst. 9, zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění) s tím, že fakturace bude probíhat takto:

- Po zhotovení dílčího plnění „návrh LHP“ a protokolárním převzetí objednatelem 75 % předběžné celkové ceny díla.

- Po zhotovení dílčího plnění „finální digitální a tištěné výstupy LHP“ a protokolárním převzetí objednatelem zbytek skutečné celkové ceny díla po odečtení dosavadních dílčích plnění.

Splatnost faktur je stanovena do 14 dnů od doručení faktury objednateli. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.

V. Licence

V případě, že (část) plnění zhotovitele dle této smlouvy bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předmět ochrany“), zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně plnění dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to i bez souhlasu zhotovitele.

VI. Jiná ujednání

Při nedodržení platebních podmínek může zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Při nedodržení technologických termínů mohou obě smluvní strany uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě neschválení LHP z důvodu na straně zhotovitele se ten zavazuje závady na vlastní náklady odstranit a předložit opravené LHP k opětovnému schvalovacímu řízení.

Jednotlivá dílčí plnění budou předána v sídle objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

Dílo smí být využito bez souhlasu objednatele pouze k prezentaci technické a technologické úrovně zhotovitele, v nabídkové a reklamní činnosti, a to jen v dílčím výseku. Jiné využití díla zhotovitelem je možné jen s písemným souhlasem objednatele.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. Uzavření této smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených bylo schváleno usnesením Rady města ze dne 28. 2. 2023 číslo 288-6.4.

V Kopřivnici dne 2. 3. 2023		                     Ve Frýdku-Místku dne 6. 3. 2023

Bc. Adam Hanus v.r.					Ing. Petr Švarc v.r.

starosta města Kopřivnice				Lesnická projekce Frýdek-Místek

jako objednatel						jako zhotovitel