Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/0022/23

číslo smlouvy zhotovitele: Z047/23

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

1. Smluvní strany
	1. Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ANTARES-AZV s.r.o. |
| Sídlo: | U Hřiště 82/2, 750 02 Přerov |
| Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1871 |
| IČO: | 43961801 |
| DIČ: | CZ43961801 |
| Zastoupený Ing. Vítězslavem Zedkem, jednatelem |

* 1. Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
|

|  |
| --- |
| Zastoupený XXX  |

 |

1. Podklady k uzavření smlouvy
	1. Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7. 2. 2023 a výzvy k podání nabídek ze dne 19. 1. 2023, č. SML/0022/23.
2. Předmět smlouvy
	1. Zhotovitel se zavazuje osobně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v opravě kalolisu č. 2 a ostřiku plachetek kalolisu č. 1 a č. 2 na úpravně vody Švařec, a to v následujícím rozsahu:
* výměna světelné ochrany – stávající světelnou ochranu zhotovitel nahradí moderní světelnou ochranou s novým uchycením na kalolis včetně kabeláže a vyhodnocovací jednotky;
* výměna tlakových snímačů a snímačů poloh včetně kabeláže – MaR senzory zhotovitel nahradí za nové, digitální snímače, včetně nové kabeláže;
* výměna rozvaděče a elektro ovládací skříně – zhotovitel dodá pro kalolis č. 2 nový silový rozvaděč se vstupy pro senzoriku s PLC kartou pro vzdálené vstupy. Kalolis č. 2 bude napojen na dotykový ovládací displej kalolisu č. 1. Kalolis č. 2 bude doplněn nový ovládací rozvaděč a pomocné napojovací elektro propojovací krabice. Zhotovitel doplní rovněž elektro projekt pro kalolis č. 2 a SW;
* výměna hydraulické stanice za novou AHS – 02 – 01, vyrobenou zhotovitelem;
* výměna hydraulického potrubí a hadic na hydraulický válec a hydromotor;
* výměna mechanismu na otevírání a zavírání lisu a rozřazu desek – zhotovitel dodá a nainstaluje mechanismus na otevírání a zavírání filtračního lisu a rozřazu desek s ovládáním na ovládací tlačítka;
* výměna koryta pro odvod filtrátu – zhotovitel nahradí stávající ocelová koryta novými nerezovými koryty s překrývajícími nerezovými kryty do prostoru skluzu;
* výměna tlakových hadic pro ostřik plachetek – zhotovitel vymění tlakové hadice za nové a tyto budou vedeny v energořetězu. Zhotovitel dodá a provede montáž nového, širšího, energetického řetězu pro připojení elektrické energie v kabeláži, MaR a tlakové vody;
* výměna 2 ks ostřikových vysokotlakých čerpadel – zhotovitel nahradí vysokotlaká čerpadla novými ostřikovými čerpadly se sofstartéry pro plynulý náběh čerpadel;
* výměna 2 ks dávkovacích čerpadel pro roztok flokulantu – zhotovitel nahradí stávající vřetenová čerpadla elekromembránovými čerpadly s nižší náročností na údržbu s elekronickou regulaci;
* doprava, demontáž, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy;
* likvidace veškerého odpadu vzniklého při opravě.

(dále jako „předmět smlouvy“ nebo „dílo“).

* 1. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
	2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
1. Doba plnění
	1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 32 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 8. 12. 2023.
2. Místo plnění, požadavky na provedení díla a jeho předání
	1. Místem plnění je Úpravna vody Švařec, Švařec č. p. 41, 593 01 Koroužné.
	2. Objednatel provede kontrolu provedení díla vždy ihned při jeho předání, aby mohl bezprostředně uplatnit případné vady díla.
	3. O dokončení a předání díla objednateli vyhotoví smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmý rozsah provedených pracích a případné výhrady objednatele k dokončenému dílu.
	4. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem jeho předání.
3. Cena díla
	1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy je stanovena na 3 682 600,- Kč bez DPH.
	2. K ceně bude připočítána DPH v platné výši.
	3. Celková cena za splnění předmětu smlouvy zahrnuje veškeré i vedlejší náklady na splnění díla, vč. dopravy předmětu plnění do místa plnění.
4. Platební podmínky
	1. Cena díla bude uhrazena:
		1. zálohovou fakturou ve výši 30 % z ceny díla, a to na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury se splatností 20 dnů od doručení zálohové faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu bezprostředně po účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen po obdržení platby vystavit daňový doklad. Záloha bude zhotovitelem používána výhradně ke krytí prací a dodávek spojených s tímto dílem;
		2. zálohovou fakturou vystavenou po dodání zařízení potřebného pro realizaci díla specifikovaného v čl. 3.1 této smlouvy na místo plnění ve výši 50 % z ceny díla, a to na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury se splatností 45 dnů od doručení zálohové faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po dodání specifikovaného zařízení na místo plnění. Zhotovitel je povinen po obdržení platby vystavit daňový doklad. Záloha bude zhotovitelem používána výhradně ke krytí prací a dodávek spojených s tímto dílem;
		3. konečnou fakturou, kterou zhotovitel vystaví po dokončení a předání kompletního díla, na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 45 dnů od doručení faktury objednateli. Datem zdanitelného plnění se rozumí den předání díla objednateli.
	2. V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok ve výši stanovené právním předpisem.
	3. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře.
	4. Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo objednatele. Elektronická faktura se doručuje na adresu faktury@bvk.cz.
	5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, status nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění, poníženou o takto zaplacenou daň.

Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do 5tidnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

1. Záruka za jakost
	1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce trvání 24 měsíců od dodání, kromě opotřebitelných dílů a dílů s kratší životností než 24 měsíců uvedené v technické dokumentaci.
	2. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli.
2. Odpovědnost za vady
	1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
	2. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.
	3. Tímto nejsou dotčena práva z vadného plnění a právo na náhradu škody dle platných právních předpisů.
3. Ostatní ujednání
	1. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu.
	2. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jako „občanský zákoník“).
	3. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
	4. Zhotovitel se zavazuje, že:
* zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP),
* bude v areálech objednatele jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen.
	1. Smluvní strany prohlašují, že dostojí svým závazkům, vyplývajícím ze zásady společensky odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména:

• při plnění zakázky budou dodrženy zákonné požadavky, s důrazem na předpisy v oblasti BOZP, životního prostředí a zaměstnanosti, bude použito odpovídající vybavení a zdroje pro plnění zakázky, budou dodrženy mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech

• při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umožňující být při plnění zakázky šetrnější k životnímu prostředí, zejména takové, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy

• při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky

• při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu nebo služby

• při plnění zakázky bude kladen důraz na dodržení postupů a použití materiálů zajišťujících kvalitu dodávky a tento postup doloží příslušnými doklady

* 1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušování uvedených povinností může být bráno jako podstatné porušení smluvního vztahu.
	2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakékoliv aktualizaci či změně jeho oprávnění k podnikání a to prokazatelným způsobem.
1. Účinnost smlouvy, odstoupení, sankce, ukončení smlouvy
	1. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data podpisu smluvních stran do termínu uvedeného v bodě 4.1. této smlouvy.
	2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
	3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
2. prodlení zhotovitele s plněním v dohodnutém termínu delší než 15 dnů z viny na straně zhotovitele,
3. nedodržení smluvní ceny bez řádné dohody s objednatelem,
4. prodlení objednatele s uhrazením faktury delší než 15 dnů,
	1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že je proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), přičemž je tak možné učinit pouze v případě, že nebude v zákonné lhůtě prohlášen insolvenční návrh za zjevně bezdůvodný.
	2. Smlouvu lze ukončit:
5. písemnou dohodou obou smluvních stran,
6. písemnou výpovědí s výpovědní dobou 3 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení výpovědi,
7. zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce.
	1. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany zavazují k následujícím úkonům:
		1. zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak;
		2. zhotovitel provede soupis všech jím provedených prací vedoucích ke splnění jeho závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy, přičemž se bude vycházet z cen uvedených v nabídce zhotovitele (dále jen „soupis provedených prací“);
		3. zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací;
		4. jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje;
		5. o předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací bude sepsán protokol o předání a převzetí plnění, který musí být podepsán všemi smluvními stranami;
		6. ocenění soupisu prací bude odsouhlaseno oběma smluvními stranami. V případě sporu bude ocenění soupisu provedených prací učiněno nezávislým znaleckým subjektem.
	2. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle čl. 11.6. této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody.
	3. V případě nedodržení termínu provedení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se stává splatnou 7. den po vyzvání k její úhradě. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody a povinnost plnit řádně předmět smlouvy. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Dodatky a změny smlouvy
	1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jiným technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
9. Závěrečná ujednání
	1. Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
	2. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez.com.
	3. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
	5. Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv.
	6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
	7. Zhotovitel dále výslovně uvádí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	8. Objednatel výslovně uvádí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této kupní smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně, | dne  |  |  | V Brně,  | dne |  |
| Za zhotovitele |  | Za objednatele |
| ANTARES-AZV s.r.o.Ing. Vítězslav Zedekjednatel |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.XXX |