Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 1200600052 o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

# obec Petrovice

kontaktní adresa:	Obecní úřad Petrovice, Petrovice 529, 403 37 Petrovice IČO:	00266922

zastoupená:	Zuzanou H ů l o v o u, starostkou (dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 1200600052 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 22. 7. 2021 ve znění dodatku ze dne 6. 12. 2022 (dále jen

„Smlouva“):

- V článku II bodu 7 písm. p) se slova „v období od 2. 12. 2020 do 30. 6. 2022“ nahrazují slovy „v období od 2. 12. 2020 do 30. 6. 2023“.

- V článku IV bodu 1 písm. k) se termín ukončení akce prodlužuje do konce 6/2023.

- V článku IV bodu 1 písm. l) se termín předložení vyúčtování a podkladů k ZVA prodlužuje do konce 8/2023.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	...............…………………………………… zástupce příjemce podpory		zástupce Fondu