SML114/011/2017

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

k obstarání záležitosti a provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka / objednatele (TDS nebo TDO) pro stavbu
„Přebudování bývalé zbrojnice pro ukládání sbírkových předmětů 
– Národní zemědělské muzeum, pobočka Ohrada“

Příkazce

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Se sídlem:		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 			750 75 741

DIČ: 			CZ 75075741

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

Zastoupená:		doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník

Koncept CB spol. s r.o.

Sídlem:	nám. Švabinského 961/10,  370 08 České Budějovice

Zastoupený:	ing. Václavem Pártlem – jednatelem společnosti

IČO:	25151258

DIČ: 	CZ 25151258

Číslo účtu:	xxx

Bankovní spojení	xxx

(dále jen „příkazník“)

(příkazník a příkazce dále společné též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto

příkazní smlouvu

(dále jen „smlouva“).

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem služeb a činností technického dozoru objednatele při přípravě, realizaci a závěrečném vyhodnocení stavby v rámci projektu „Přebudování bývalé zbrojnice pro ukládání sbírkových předmětů – Národní zemědělské muzeum, pobočka Ohrada“. Smlouva byla uzavřena v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor objednatele“ (TDO) pro stavbu „Přebudování bývalé zbrojnice pro ukládání sbírkových předmětů – Národní zemědělské muzeum, pobočka Ohrada“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou příkazníkem a plně odpovídá zadávacím podmínkám veřejné zakázky.

- Službami a činnostmi TDO se rozumí zabezpečení prací a služeb spojených s přípravou stavby, kontrolou a koordinací provedení stavby a její vyhodnocení. Služby a činnosti TDO jsou rozčleněny do tří samostatných fází:

  - Služby a činnosti v průběhu provádění stavby.

  - Služba a činnosti po dokončení stavby.

- Podrobný popis činností vymezujících obsah a rozsah výkonu činnosti TDO, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je uveden v předmětu veřejné zakázky popsaném v článku 2.1 (Účel a předmět plnění veřejné zakázky) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby (dále jen „zadávací dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

II.

Termín a místo plnění

- Příkazník je povinen zahájit služby a činnosti spojené s výkonem jeho funkce ihned po uzavření této smlouvy, dle schváleného časového harmonogramu stavby.

- Poskytování služeb a činností dle této smlouvy končí po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě a splněním všech povinností uvedených v čl. 2.1 zadávací dokumentace.

- Jednotlivé fáze výkonu TDO jsou dokončeny:

  - služby a činnosti v průběhu provádění stavby končí dnem podpisu předávacího protokolu mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;

  - služby a činnost po dokončení stavby končí dnem předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce příkazci.

- Příkazník není v prodlení s plněním svých povinností, pokud toto prodlení je zapříčiněno rozhodnutím, činností či nečinností orgánu veřejné správy (např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není způsobeno z důvodů na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí apod.).

- Místem plnění služeb a činností příkazníka bude sídlo příkazce a místo realizace projektu, nebude-li mezi příkazcem a příkazníkem dohodnuto jinak.

III.

Cena za služby TDO

- Cena služeb TDO je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Celková cena za činnosti a služby TDO je stanovena podle individuální kalkulace a činí

Cena bez DPH		357.000,- Kč

Výše DPH			  74.970,- Kč

Cena včetně DPH 		431.970,- Kč

- Výše uvedená celková cena se skládá ze samostatných cen za činnosti TDO, a je sjednána pro každou vymezenou fázi, jak je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

- Sjednaná cena (každá její část dle přílohy č. 2) je sjednána jako cena za řádný a úplný výkon všech činností a služeb TDO a zahrnuje veškeré náklady příkazníka, které jsou s plněním smlouvy spojeny. Cena obsahuje mimo vlastní služby a činnosti i náklady na:

  - konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců TDO pro specializované části stavby;

  - studium a zajišťování potřebných podkladů vyplývajících z funkce TDO;

  - cestovné, stravné.

- Základní podmínky definující výši sjednané ceny:

  - předpokládané náklady stavby (bez DPH)		20.359.874 Kč bez DPH;

  - předpokládaná doba realizace stavby		7 měsíců.

- Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze pokud:

  - po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH;

  - z důvodů, které neleží na straně příkazníka, dojde ke zvýšení celkových nákladů stavby proti nákladům předpokládaným v době podpisu této smlouvy, o více než 10 % předpokládaným nákladům stavby,

  - z důvodů, které neleží na straně příkazníka, dojde k prodloužení lhůty provádění stavby proti lhůtě předpokládané v době podpisu této smlouvy, o více než 1 měsíc předpokládané doby realizace stavby.

- Nastane-li některá z podmínek uvedených v odst. 5 tohoto ustanovení, je příkazník povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej příkazci k odsouhlasení.

- Příkazníkovi vzniká právo na zvýšení sjednané ceny v případě, že změna bude odsouhlasena příkazcem.

- Příkazci vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena příkazníkem.

IV.

Platební podmínky

- Každá část sjednané ceny bude hrazena samostatně.

- Ceny za služby a činnosti TDO v průběhu provádění stavby uvedené v příloze č. 2 budou hrazeny průběžně na základě daňových dokladů – faktur vystavovaných příkazníkem měsíčně, ve výši alikvotního podílu ceny těchto cen a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a příkazcem.

- Cena za služby a činnosti TDO po dokončení stavby bude uhrazena po odevzdání podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce ze strany příkazníka příkazci.

- Dojde-li ke zvýšení sjednané ceny z důvodů prodloužení doby provádění stavby nebo z důvodů zvýšení skutečných nákladů stavby, pak zvýšená část ceny vyplývající z popsaných skutečností bude uhrazena jednorázově po dokončení stavby (po jejím předání a převzetí mezi příkazcem a zhotovitelem stavby).

- Příkazce je povinen příkazníkovi uhradit fakturu nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, a to z důvodů možnosti čerpání finančních prostředků.

- Příkazce neposkytuje zálohy. Platby za poskytnuté služby budou realizovány v souladu s § 2611 občanského zákoníku s tím, že poslední platba v roce 2017 bude realizována do 15. 12. 2017. Za další plnění dle této smlouvy objednatel zaplatí až po 28. 2. 2018.

- Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, je-li na faktuře v rozporu s předchozím odstavcem uvedena doba splatnosti kratší.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí rovněž obsahovat název projektu „Technický dozor objednatele (TDO) pro stavbu „Přebudování bývalé zbrojnice pro ukládání sbírkových předmětů - Národní zemědělské muzeum Ohrada“.

- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude příkazce oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se tak ocitne v prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- Peněžitý závazek příkazce se považuje za splněný dnem odepsání dlužné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

- Pokud na straně příkazce vzniknou pochybnosti o správnosti výše fakturované částky, a to ve vztahu ke kterékoli položce na faktuře uvedené, zašle příkazce příkazníkovi neprodleně oznámení této skutečnosti spolu s odůvodněním. Příkazce však nebude bezdůvodně zadržovat proplacení těch položek faktury, o jejichž správnosti pochybnost nevznikla.

V.

Smluvní sankce

- Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, pokud se nezúčastní jednání o kolaudačním souhlasu.

- Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, pokud se bez předchozí řádné písemné omluvy nezúčastní kontrolního dne stavby, a to za každé takové porušení povinnosti.

- V případě, že příkazník nedodrží písemně sjednaný termín v průběhu realizace stavby, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nesplněný dohodnutý termín a každý den prodlení.

- Pokud příkazník nesplní povinnost stanovenou mu ve smlouvě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem (zejména jeho kontrolní činnost vůči zhotoviteli stavby), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.

- V případě, že příkazník poruší svou povinnost být přítomen na stavbě v době stanovené v čl. VII odst. 1 této smlouvy, je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

- V případě prodlení příkazce s úhradou faktury proti sjednanému termínu je příkazník oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Příkazce není povinen k úhradě úroku z prodlení, pokud takové prodlení nezavinil nebo pokud má prodlení příkazce původ v okolnostech na straně poskytovatele dotace.

- Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Shodná doba splatnosti se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

- Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti TDO, na niž se sankce vztahuje.

VI.

Kontrolní dny stavby

- Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje příkazník ve spolupráci se zhotovitelem stavby pravidelné kontrolní dny stavby v pravidelných termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 1 x za 7 dní. Na základě požadavku některého z účastníků stavby (objednatele, zhotovitele, TDO a koordinátora BOZP) svolá TDO mimořádný kontrolní den.

- Příkazník je povinen zúčastnit se kontrolních dnů, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne pořídit podrobný zápis.

- Zápisy z kontrolního dne podepisuje příkazník a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Příkazník má povinnost zápisy archivovat.

VII.

Vlastní výkon funkce TDO

- Výkon služeb a činností TDO v průběhu provádění stavby bude probíhat v pracovních dnech, min. 1x týdně, přičemž příkazník je povinen být v této době přítomen na stavbě v tyto dny nejméně v době od 9.00 hod do 11.30 hod, nedojde-li k jiné dohodě mezi smluvními stranami.

- Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu z personálu příkazníka, příkazník zařídí ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.

- Při výkonu služeb a činností TDO postupuje příkazník samostatně. Zavazuje se však respektovat pokyny příkazce, týkající se jeho činnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností TDO.

- Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat vždy v jeho zájmu; od písemného pokynu příkazce se může příkazník odchýlit pouze s písemným souhlasem příkazce. V případě rozporu pokynu příkazce se zájmy příkazce či v případě, že o možnosti rozporu vznikne pochybnost, je příkazník povinen vyžádat si před provedením úkonu písemné stanovisko příkazce, ledaže zájmy příkazce mohou být či jsou závažným způsobem ohroženy a stanovisko příkazce nelze s ohledem na nebezpečí z prodlení opatřit řádným postupem.

- Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu služeb a činností TDO. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví příkazce a budou mu příkazníkem vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení jeho služeb. Příkazník je povinen v dostatečném předstihu a prokazatelně informovat příkazce o rozsahu a povaze veškerých věcí a informací, které jsou k řádnému a včasnému výkonu činností a služeb TDO nezbytné či vhodné, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí.

- V průběhu provádění stavby je příkazník povinen kromě účasti na koordinačních poradách provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných v popise jeho činnosti, zejména pak z hlediska

  - plnění časového harmonogramu;

  - plnění finančního harmonogramu;

  - dodržování norem a předpisů pro provádění staveb.

- O své činnosti sepisuje příkazník pravidelné měsíční zprávy, které předkládá příkazci. Tyto zprávy je příkazník povinen sepisovat v rozsahu, který umožňuje řádný výkon kontroly činnosti příkazce a zhotovitele.

- Příkazník je povinen provádět kontrolu stavebního deníku nejméně jedenkrát za tři pracovní dny. Ke všem zápisům vztahujícím se k výkonu jeho funkce je povinen připojit svoje stanovisko.

- Příkazník v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací.

- Při kontrole specializovaných částí stavby (technologie, specializovaná zařízení apod.) je příkazník povinen zabezpečit provádění kontroly odborně způsobilou osobou.

- Příkazník je povinen realizovat plnění zakázky prostřednictvím osoby, kterou byla prokazována technická kvalifikace. Jestliže je nezbytné dočasně či trvale nahradit jakoukoliv osobu z personálu příkazníka, bude tato osoba nahrazena osobou, jejíž kvalifikace, zejména pokud jde o dosažené vzdělání a délku praxe, odpovídá alespoň kvalifikaci osoby nahrazované, ledaže je záměna za osobu s nižším stupněm kvalifikace předem písemně odsouhlasena příkazcem. Záměnu osoby je příkazník povinen provést bez prodlení, a to vždy tak, aby byl zajištěn řádný a včasný výkon činností a služeb TDO.

- Příkazce je povinen zabezpečit pro výkon služeb a činností TDO odpovídající podmínky. V případě, že příkazník v dostatečném předstihu a prokazatelně neinformuje příkazce o rozsahu a povaze podmínek, jež je příkazce povinen zajistit, má se za to, že jsou tyto podmínky ze strany příkazce řádně zajištěny.

- Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o všech skutečnostech majících vliv na výkon funkce TDO, které mu jsou známy.

- Příkazce je povinen předat příkazníkovi plnou moc k zajištění služeb a činností TDO v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu.

VIII.

Škoda vzniklá činností TDO

- Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním stavby, jíž se výkon služeb a činností příkazníka týká, vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo jiných předpisů ze strany příkazníka, nese takto vzniklé náklady v plné výši příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním příkazce nebo zhotovitele stavby, bez porušení povinnosti příkazníka.

- Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu služeb a činností TDO a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče a pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty je příkazník povinen je pojistit, a to na účet příkazce.

- Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti, která pro ni vyplývá z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Příkazník odpovídá za škodu, kterou zcela či zčásti zapříčiní svým konáním či opomenutím v souvislosti s plněním této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se škoda projeví za doby trvání této smlouvy, či po jejím ukončení. Příkazník musí mít po celou dobu poskytování činností a služeb uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním služeb, popř. jiné pojištění stejného typu, a to v minimální výšce 5.000.000,- Kč, které je povinen na vyžádání příkazce předložit.

- Příkazník odpovídá za škodu způsobenou osobou či osobami, které pověřil výkonem některé části činnosti a služeb TDO dle této smlouvy.

IX.

Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti mající vliv na výkon funkce TDO, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze po nich spravedlivě požadovat. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy.

- Pokud se výkon funkce TDO stane nemožným v důsledku působení vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

X.

Změna smlouvy

- Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za příkazce a příkazníka jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, případně vznik takových okolností hrozí, je tato strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně povahu předmětných okolností a jejich možných nepříznivých důsledků a navrhnout opatření k tomu, aby tyto důsledky byly zmírněny či odstraněny, či aby jim bylo předejito.

- Příkazce je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí či povinnosti k náhradě škody nebo úhradě odstupného od smlouvy odstoupit v případě, že mu zcela či zčásti nebudou přiděleny finanční prostředky k realizaci k předmětu plnění dle této smlouvy resp. k realizaci stavby uvedené v čl. I této smlouvy.

- Příkazce je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. pokud zejména nebude bezvadně plnit povinnosti vyplývající z čl. VII odst. 7-14 smlouvy a z přílohy č. 1 ke smlouvě, a to ani po písemném upozornění na neplnění povinností příkazcem.

- Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je příkazce v prodlení s plněním svých peněžitých závazků ze smlouvy za dobu delší než 90 po sobě jdoucích kalendářních dní, přestože byl na prodlení a možnost odstoupení příkazcem předem písemně upozorněn a nápravu neučinil ani v dodatečné 15 denní lhůtě k tomu účelu příkazníkem stanovené. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět; ustanovení § 2440 občanského zákoníku se neuplatní.

- Má-li některá ze stran v úmyslu od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí není odstoupení řádné a nemá účinky, jež s ním odstupující strana spojuje.

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti (10) dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, ledaže odstupující smluvní strana v odstoupení označí den pozdější.

- Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu služeb a činností TDO a vykonat veškeré služby a činnosti nezbytné k řádné ochraně oprávněných zájmů příkazce.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran uhradí příkazce příkazníkovi dosud neuhrazenou částku odpovídající prokazatelně řádně provedeným službám a činnostem v rozsahu dokladovaném příkazníkem ke dni ukončení služeb.

- Příkazník není oprávněn smlouvu vypovědět, aniž by předtím příkazce závažným způsobem porušil své povinnosti. Ustanovení § 2440 OZ se pro účely úpravy vztahů podřízených této smlouvě nepoužije.

- V případě, že bude smlouva ukončena ze strany příkazce, nemá příkazník nárok na náhradu ušlého zisku.

XII.

Oznámení, pověření zástupci

- Všechna oznámení v rámci smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou níže v tomto článku smlouvy. Doručení může být osobně, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

- Adresa příkazce pro všechna oznámení v rámci smlouvy je následující:

- e-mail: 		xxx

- datová schránka: 	q4fgwym

- Adresa příkazníka pro všechna oznámení v rámci smlouvy je následující:

- jméno uchazeče:	Koncept CB spol. s r.o.;

- se sídlem:		nám. Švabinského 961/10  37008 České Budějovice;

- e-mail: 		xxx

- Příkazce určuje jako svého odpovědného zástupce pro:

- věci smluvní:		xxx

- věci technické:	xxx

- Příkazník určuje jako svého odpovědného zástupce pro:

- věci smluvní:		xxx

- věci technické:	xxx

XIII.

Další povinnosti příkazníka

- Příkazník bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

- Příkazník je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je předmět smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), oba v platném znění.

XIV.

Řešení sporů, postoupení, započtení

- Smluvní strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související se smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit na základě oboustranného odsouhlasení nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle smlouvy, či nikoliv, nebo zda byla ze strany příkazce porušena smlouva. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 30 dnů nebo do takové doby, na které se strany dohodnou, potom je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor k rozhodnutí soudu.

- Příkazník není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.

- Příkazník není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za příkazcem na pohledávky příkazce za příkazníkem nebo uplatnit zadržovací právo.

- Příkazník není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či závazky z této smlouvy vyplývající nebo s touto smlouvou související kterékoli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

- Příkazce je oprávněn převést svoje práva i povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu i bez souhlasu příkazníka.

XV.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu.

- Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok příkazce na jakékoliv plnění ze strany příkazníka nad rámec této smlouvy.

- Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platnými předpisy ČR. Zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

- Smluvní strany sjednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi příkazcem a příkazníkem podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud příkazce.

- V případě, že se některá z ujednání této smlouvy ukážou být neplatnými či neúčinnými, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná; současně se strany zavazují nahradit taková neplatná/neúčinná ujednání smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, která svým významem budou obsahově blízká původním neplatným/neúčinným ujednáním. V případě rozporu mezi textem příloh a součástí smlouvy a vlastním textem smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

  - Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky

  - Příloha č. 2 – Podrobná kalkulace ceny

- Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran a na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své podpisy.

| V Praze, dne 2017 …………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (příkazce) | V Českých Budějovicích dne 2017 ……………………….………………………… Koncept CB spol. s r.o. (příkazník) |
| --- | --- |