**S M L O U V A O D Í L O**

uzavřená dle § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**I. SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: SPZ Triangle, příspěvková organizace

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 990

Zastoupený: Bc. Jaroslavem Krchem, ředitelem

Oprávněný zástupce Objednatele

ve věcech technických: Mgr. Jiří Follprecht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 3374468349/0800

IČ: 71295011

DIČ: CZ71295011

Telefon: 778 421 489

E-mail: [follprecht.j@industrialzonetriangle.com](mailto:follprecht.j@industrialzonetriangle.com)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

ZHOTOVITEL: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č.465

Zastoupený: Ing. Janou Michalovou, provozně – technickou

ředitelkou

Oprávněný zástupce Zhotovitele

ve věcech technických: Ing. Barbora Charvátová – vedoucí střediska laboratoří

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Teplice

Číslo účtu: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Telefon: 775 687 699

E-mail: [barbora.charvatova@scvk.cz](mailto:barbora.charvatova@scvk.cz)

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY:**

1. Předmětem smlouvy je provedení díla – „Pravidelný rozbor bodových vzorků odpadní vody z egalizační nádrže“.

**III. DOBA, MÍSTO A CENA PLNĚNÍ:**

1. Bodové vzorky budou odebírány od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 z egalizační nádrže v areálu ČOV Triangle na p.p.č. 554/75 a 554/73 v k.ú. Tatinná, obec Bitozeves, a analyzovány v četnosti a za ceny dle níže uvedené tabulky č. 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bodový vzorek z egalizační nádrže - areál ČOV Triangle** | | | |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **Kč bez DPH za 1 rozbor** | **Četnost** |
| AOX | mg/l | 1166 Kč | kvartálně |
| BSK5 | mg/l | 239 Kč | týdně |
| kovy – ICP (Cr, Cu, Fe, Zn) | mg/l | 372 Kč | měsíčně |
| Fluoridy | mg/l | 101 Kč | měsíčně |
| Fenoly | mg/l | 227 Kč | měsíčně |
| CHSK-cr | mg/l | 213 Kč | týdně |
| kovy – ICP MS (Mo) | mg/l | 192 Kč | měsíčně |
| N-anorg | mg/l | 43 Kč | týdně |
| N celk. (Hach) | mg/l | 275 Kč | týdně |
| NEL = C10 - C40 | mg/l | 769 Kč | týdně |
| NL | mg/l | 126 Kč | týdně |
| N-NH4 | mg/l | 123 Kč | týdně |
| PAL-A | mg/l | 367 Kč | měsíčně |
| P celk. | mg/l | 214 Kč | týdně |
| pH | ------- | 41 Kč | týdně |
| RAS | mg/l | 212 Kč | měsíčně |
| odběr bodový vzorek | | 653 Kč | týdně |
| příprava dat a tisk protokolu | | 59 Kč | týdně |
| mineralizace znečištěného vzorku | | 712 Kč | týdně |
| příprava vzorkovnic a manipulace | | 41 Kč | týdně |
| evidence vzorku | | 59 Kč | týdně |

**IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. Cena bude účtována a proplacena v korunách českých.
2. Fakturace ceny díla bude probíhat vždy měsíčně na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem.
3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. V případě chybně vystaveného daňového dokladu Objednatel úhradu provede v nové době splatnosti až poté, co mu bude doručen opravený daňový doklad.
4. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů ode dne doručení Objednateli.
5. Součástí daňového dokladu budou příslušné protokoly o zkoušce složení odpadních vod v rozsahu dle tabulky uvedené v čl. III. odst. č. 1 této smlouvy.

**V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo včas a řádně, s řádnou péčí a hospodárností a v souladu s ujednáními této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí činnost v rozporu se svými povinnostmi nebo neprovádí činnost řádně, je Objednatel oprávněn požadovat odstranění vady ve lhůtě k tomu poskytnuté.
3. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli společnou kontrolu provádění prací s tím, že čas provedení kontroly bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem předem domluven.
4. V případě, že pro Zhotovitele provede některou činnost podle této smlouvy subdodavatel, který poruší právní povinnosti, odpovídá Zhotovitel stejně, jako by závazek porušil sám.

**VI. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU:**

1. Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené svou činností objednateli a/nebo třetím osobám a nese veškeré náklady spojené s úhradou těchto škod.

**VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:**

1. Tato smlouva může být ukončena
2. Dohodou smluvních stran.
3. Výpovědí jedné ze smluvních stran při podstatném porušení smlouvy. Výpovědní doba v tomto případě činí 14 dní a počíná běžet prvním kalendářním dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. Odstoupením od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě, že:

* Zhotovitel je v prodlení se splněním své povinnosti či závazku, a to i přes to, že na toto prodlení bude písemně Objednavatelem upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,
* Zhotovitel provádí činnosti podle této smlouvy v rozporu s podmínkami zadávacího řízení, s touto smlouvou, s pokyny Objednavatele a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,
* vůči Zhotoviteli je zahájeno nebo bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
* Zhotovitel vstoupí do likvidace,
* Zhotovitel pozbyl oprávnění vyžadované právními předpisy k provádění činnosti podle této smlouvy,
* Zhotovitel pozbyl jakýkoliv kvalifikační a technický požadavek stanovený touto smlouvou, nebo jehož splnění bylo předpokladem pro účast v zadávacím řízení veřejné soutěže.
* Objednatel je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků dle této smlouvy po dobu delší než 60 dnů,
* Objednavatel opakovaně neposkytl součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přes to, že na prodlení s touto povinností byl Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.

1. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu a písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být doručen druhé smluvní straně.
2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na případný nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani na nárok na zaplacení smluvních pokut.
3. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. VIII. této smlouvy.

**VIII. SPORY:**

1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

**IX. DALŠÍ USTANOVENÍ:**

1.1. Protikorupční doložka

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SčVK). Deklarace je dostupná na webu SčVK v sekci Compliance (https://www.scvk.cz/o-spolecnosti/compliance/).
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
   1. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
   2. nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
   3. neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
   4. úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
   5. nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
   6. zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SčVK prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
4. Elektronická adresa: compliance@svs.cz
5. Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
6. další způsoby, které SčVK aktuálně využívá.
7. SčVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
8. SčVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SčVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

1.2. Ochrana osobních údajů

1. SčVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SčVK v sekci GDPR (https://www.scvk.cz/zakaznici/formulare-ke-stazeni/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr-1/).

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

1. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

**X. VYŠŠÍ MOC:**

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání jedné nebo oběma stranám trvale nebo dočasně plnit smlouvou stanovené povinnosti, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani Objednatelem ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

**XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

1. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se je předat druhé straně a bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel uděluje souhlas s tím, že tato smlouva bude elektronicky přístupná veřejnosti na elektronickém profilu Objednatele, případně Objednavatelova zřizovatele, kterým je Ústecký kraj.
4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této Smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Zhotoviteli na e-mail [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)
5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, které jedna smluvní strany předá druhé smluvní straně za účelem zajištění plnění této smlouvy, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů rovněž v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pouze za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany zabezpečí tyto osobní údaje před jejich náhodným či protiprávním zničením ztrátou, pozměňováním, neoprávněným zpřístupněním či zneužitím prostřednictvím zavedení vhodných organizačních a technických opatření. Podrobnější informace týkající se zpracovávání osobních údajů Objednatelem lze nalézt na adrese [www.industrialzonetriangle.com](http://www.industrialzonetriangle.com)
6. Smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, kdy 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma stranami a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne ………… V Teplicích dne………….

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

................................... ..........................................

Bc. Jaroslav Krch Ing. Jana Michalová

ředitel provozně – technická ředitelka