Evidenční číslo smlouvy: 57/2023

Plánovací smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Město Černošice

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

sídlo: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

číslo účtu: 9021-388063349/0800

na straně jedné (dále jen „Město“)

a

Osada Jas, z.s.

zastoupený: Pavlem Hejdukem, členem statutárního orgánu

sídlo: č. ev. 215, 252 28 Černošice

IČ: 14044587

na straně druhé (dále jen „Investor“)

(Město a Investor jsou společně dále označeni jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Plánovací smlouvu
(dále jen „Smlouva“)

II.

Úvodní prohlášení

- Investor je spolkem uživatelů a vlastníků nemovitých věcí v areálu osady Jas a osady Křižárna v Černošicích. Investor zastupuje vlastníky nemovitých věcí v osadě Jas a v osadě Křižárna za účelem vybudování tlakové splaškové kanalizace a vodovodu ve zmíněné osadě.

- Investor prohlašuje, že hodlá vybudovat na vlastní náklady kanalizační řad a vodovodní řad, včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, na pozemcích parc.č. 5126/29, parc. č. 5126/25, parc.č. 4807/19, parc.č. 4807/3, parc.č. 6211/10, parc.č. 6211/51 v k. ú. a obci Černošice, které jsou ve vlastnictví Města (dále jen „Pozemky I“), dále na pozemcích parc.č. 4851, parc.č. 6211/16 a parc. č. 4848/1 v k. ú. a obci Černošice, které jsou ve vlastnictví Družstva pro rekreační bydlení Křižárna, IČ: 47048395 (dále jen „Pozemky II“), na pozemku parc.č. 6213, který je v podílovém spoluvlastnictví paní Mgr. Aleny Číhalové a Města (dále jen „Pozemek III“), a dále na pozemcích parc.č. 6211/52 a parc.č. 6211/68 v k. ú. a obci Černošice, které jsou ve vlastnictví paní Dagmar Tomkové (dále jen „Pozemky IV“), (Pozemky I, Pozemky II, Pozemky III a Pozemky IV společně dále jen „Pozemky“).

- Investor hodlá vybudovat zmíněnou technickou infrastrukturu z toho důvodu, aby stavby v části osady mohly být zásobovány pitnou vodou z vodovodní sítě a odpadní vody z nich mohly být odváděny kanalizační sítí do ČOV.

- Tato smlouva je uzavírána za účelem stanovení takových práv a povinností, které zajistí vybudování potřebné technické infrastruktury (kanalizační řad a vodovodní řad).

III.

Dotčená veřejná infrastruktura

Smluvní strany konstatují, že na Pozemcích se v současnosti nenachází kanalizační řad ani vodovodní řad.

IV.

Předmět smlouvy

Vybudování nové technické infrastruktury

- Smluvní strany se dohodly, že Investor vybuduje na Pozemcích úseky kanalizačního řadu a úseky vodovodního řadu, včetně přípojek, v souladu s touto Smlouvou a s projektovou dokumentací z 09/2022 vypracovanou Ing. Alešem Voženílkem, IČ: 62463233, Na Ladech 1401, Černošice (dále jen „Projektová dokumentace“), které je Přílohou č. 1 této Smlouvy. Vodovodní řad bude o celkové délce přibližně 479 m, řad tlakové splaškové kanalizace bude o celkové délce přibližně 472 m. Řady budou napojeny do stávajícího kanalizačního řadu a vodovodního řadu v ulici Topolská.

- Město touto Smlouvou uděluje Investorovi právo realizovat stavbu kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, na Pozemcích I a Pozemku III dle Projektové dokumentace. Investor právo provést stavbu kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, na Pozemcích I a Pozemku III přijímá.

- Město pro účely řízení před příslušným stavebním úřadem či vodoprávním úřadem uděluje Investorovi jako stavebníkovi souhlas s realizací stavby kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, na Pozemcích I a Pozemku III dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Město svůj souhlas s realizací stavby kanalizačního řadu a vodovodního řádu, včetně přípojek, potvrdilo na příslušném situačním výkresu, který mu předložil Investor.

- Investor souhlasí s tím, že na v budoucnu zřízenou veřejnou infrastrukturu se budou moci připojit i další stavebníci.

- Investor je povinen po celou dobu realizace kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, dle této Smlouvy provádět odstraňování nečistot na používaných pozemních komunikacích způsobených v souvislosti s realizovanou výstavbou.

- Investor uvede po vybudování kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, povrch části Pozemků dotčený výstavbou do původního stavu.

V.

Finanční nároky na vybudování veřejné infrastruktury

Dle přibližného odhadu budou činit celkové náklady na stavbu kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, na Pozemcích částku cca 3.500.000 Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých). Dle dohody Smluvních stran zaplatí Investor veškeré (nejen odhadované) náklady na stavbu kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, na Pozemcích. Investor si na jejich vybudování zvolí dodavatele zcela dle svého výběru. Město na těchto nákladech nebude mít žádný finanční podíl.

VI.

Termín dokončení veřejné infrastruktury

- Investor se zavazuje, že svůj závazek dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy (vybudovat stavbu kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, na Pozemcích) splní nejpozději do pěti let ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Závazek se považuje za splněný dnem dokončení realizace stavby kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně všech přípojek. Dokončením se rozumí úplné stavební dokončení kanalizačního a vodovodního řadu, včetně všech přípojek, v souladu s Projektovou dokumentací, a to včetně zajištění všech příslušných veřejnoprávních titulů povolujících jejich užívání. V případě, že Investor bude v prodlení se splněním závazku dle první věty tohoto odstavce o více než 90 dnů, je Město oprávněno od této Smlouvy písemně odstoupit.

- Po dokončení realizace stavby kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, na Pozemcích je Investor povinen Městu doručit kopii veřejnoprávního titulu osvědčujícího oprávnění užívat kanalizační řad a vodovodní řad, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho nabytí právní moci.

- Investor odpovídá za řádné provedení stavby kanalizačního řadu a vodovodního řadu na Pozemcích v plném rozsahu včetně odstranění veškerých vad a nedodělků v záruční době v délce 60 měsíců ode dne jejich dokončení. Po uzavření Darovací smlouvy dle čl. VII. odst. 2. této Smlouvy přejde smluvní ujednání o záruce za jakost ze smlouvy o zhotovení kanalizačního a vodovodního řadu uzavřené mezi Investorem a zhotovitelem díla na Město, avšak k tomuto musí být mezi Investorem, Městem a zhotovitelem díla uzavřena smlouva o postoupení zmíněných práv.

- Investor se zavazuje na vlastní náklady vyhotovit digitální geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačního řadu a vodovodního řadu (dále jen „Geodetické zaměření“).

VII.

Darovací smlouva

- Smluvní strany se zavazují, že po dokončení stavby kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, na Pozemcích uzavřou darovací smlouvou.

- Investor do 50 dnů po dokončení stavby kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, na Pozemcích vyzve písemně Město k uzavření darovací smlouvy, na základě které Investor daruje Městu celý úsek kanalizačního řadu a vodovodního řadu na Pozemcích (dále jen „Darovací smlouva“), přičemž Město se zavazuje tento dar přijmout. Investor spolu s výzvou k uzavření Darovací smlouvy doručí Městu Geodetické zaměření. Bez doručení Geodetického zaměření není výzva k uzavření Darovací smlouvy účinná.

- V případě, že Investor nevyzve Město k uzavření Darovací smlouvy do 120 dnů po dokončení stavby kanalizačního řadu a vodovodního řadu, včetně přípojek, na Pozemcích, tak je Město oprávněno od této Smlouvy písemně odstoupit.

- Město do 60 dnů po doručení výzvy k uzavření Darovací smlouvy předloží Investorovi návrh Darovací smlouvy, která bude odpovídat ustanovením této Smlouvy.

- Investor a Město se zavazují, že uzavřou Darovací smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne doručení návrhu Darovací smlouvy.

- Tento článek Smlouvy je dle vůle Smluvních stran smlouvou o smlouvě budoucí darovací.

- Do dne uzavření Darovací smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy a zavazují se, že neučiní žádná právní a faktická jednání, která by vedla ke zmaření darování.

- Město se zavazuje, že po darování bude kanalizační řad a vodovodní řad na Pozemcích provozovat řádně a v souladu s jejich účelovým určením.

VIII.

Sankční ustanovení

- V případě nesplnění povinnosti Investora dodat Městu veřejnoprávní titul osvědčující oprávnění užívat kanalizační řad a vodovodní řad na Pozemcích ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 2 této Smlouvy, je Investor povinen Městu zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Investor nevyzve Město ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 2 této Smlouvy k uzavření Darovací smlouvy, je Investor povinen Městu zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Město nepředloží Investorovi návrh Darovací smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 4 této Smlouvy, je Město povinno Investorovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Investor neuzavře Darovací smlouvu ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 5 této Smlouvy, je Investor povinen Městu zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Město neuzavře Darovací smlouvu ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 5 této Smlouvy, je Město povinno Investorovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty dle této Smlouvy je Smluvní strana povinna zaplatit do 14 dní ode dne doručení písemné výzvy druhé Smluvní strany k jejich zaplacení. Ujednáním o smluvních pokutách dle této Smlouvy není dotčeno právo Smluvní stran na náhradu škody v plné výši.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani Smlouvy jako celku, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že Investor není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Města postoupit a/nebo zastavit třetí osobě, zcela nebo zčásti jakoukoliv pohledávku, dluh, právo a/nebo povinnost vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ani postoupit Smlouvu jako celek.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.

- Pokud Investor písemně oznámí Městu, že realizace stavby kanalizačního řadu a vodovodního řádu na Pozemcích nebude z jakéhokoliv důvodu realizována, tak se tato Smlouva od počátku ruší.

- Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma Smluvními stranami.

- Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, Investor obdrží jedno vyhotovení a Město obdrží též jedno vyhotovení Smlouvy.

- Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR, zejména Občanským zákoníkem.

- Investor bere na vědomí, že Město pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Investor uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu. Investor výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této Smlouvy na webových stránkách Města bez připojeného podpisu zástupce Investora.

- Město Černošice ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Černošice na jejím 8. zasedání konaném dne 27.2.2023 (usnesení č. R/8/4/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto Přílohy:

Příloha č. 1 - projektová dokumentace z 09/2022 vypracovaná Ing. Alešem Voženílkem,
IČ: 62463233, Na Ladech 1401, Černošice

V Černošicích dne		                    		   V                                       dne

………………………………                             ………………………………………….

Město Černošice						Osada Jas, z.s.

Mgr. Filip Kořínek, starosta		                   Pavel Hejduk, člen statutárního orgánu