## OBJEDNÁVKA č. 18/L/2023

## v hodnotě plnění nad 50 tis. Kč bez DPH

|  |  |
| --- | --- |
| *Dodavatel:* | **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.** |
| *Sídlo:* | 28.října 1495, 738 01 Frýdek-Místek |
| *IČ:* | 45193584 | *DIČ:* | CZ45193584 |
| *Odběratel:* | **Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace** |
| *Sídlo:* | Lískovecká 2089, Frýdek-Místek |
| *IČ:* | 00844691 | *DIČ:* | CZ00844691 |
| *Splatnost:* | 14 dní od doručení faktury | *e-mail pro zaslání faktury* | fakturace@sosfm.cz |
| *Specifikace zboží / služby* | Rozsah objednávky: (Dle nabídky č.23nb058)1. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele pro dohřev vzduchotechnických jednotek v lokalitě „Lískovecká“. 2. Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (stavba, technologie, pro obě lokality a dohřev VZT dle bodu 1.) - příprava výkresových podkladů včetně příslušných technických zpráv (pro stavbu je k dispozici dokumentace skutečného provedení stavby, pro technologie je k dispozici prováděcí dokumentace), - zpracování požárně-bezpečnostního řešení (k dispozici je aktualizované PBŘ stavby). 3. Inženýrská činnost (zajištění veškerých potřebných vyjádření a podání žádosti na stavební úřad).Podmínky: Termín: - zpracování dokumentace včetně dokladové části (potřebných vyjádření) do 75 dnů od účinnosti objednávky, o převzetí dokumentace bude vyhotoven předávací protokol, - podání žádosti na stavební úřad do 5 dnů od převzetí dokumentace, zhotovitel doloží objednateli potvrzení o podání žádosti. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě nejméně 30 dní předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění o dobu trvání překážky.Cena:- 1. část – zpracování dokumentace včetně zajištění vyjádření … 255.000 Kč bez DPH (308.550 Kč vč. DPH)- 2. část – inženýrská činnost k zajištění příslušného povolení … 70.000 Kč bez DPH (84.700 Kč vč. DPH)Platební podmínky:- 1. fakturace za zpracování dokumentace včetně dokladové části - na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami,- 2. fakturace za inženýrskou činnost - po nabytí právní moci příslušného povolení.Sankční ujednání:Neprovede-li zhotovitel jakoukoliv část plnění v dohodnuté lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny části díla, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. |
| *Maximální cena vč. DPH* | **393 250,-Kč** |
| *Termín dodání* | Dokumentace do 75 dnů od účinnosti objednávkyPodání žádosti na stavební úřad do 5 dnů od převzetí dokumentace | *Místo dodání* | Lískovecká 2089, 738 01 F-M |

Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednávka bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodavatel je povinen zaslat akceptaci objednávky na e-mailovou adresu pověřené osoby formou prostého textu „Potvrzuji přijetí a akceptuji objednávku č. \_\_\_\_\_.“ **Dodavatel bere na vědomí, že objednávka se stává platnou okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Zveřejnění objednávky a akceptace provede odběratel.

|  |
| --- |
| ***Pověřená osoba*** |
| *Telefon:* |  | *Datum* | *Podpis* | *Jméno a příjmení* |
| *E-mail:* |  |  |  |  |
| ***Příkazce operace*** | ***Správce rozpočtu*** |
| *Datum* | *Podpis* | *Jméno a příjmení* | *Datum* | *Podpis* | *Jméno a příjmení* |
| 15.3.2023 |  | Ing. Jan Durčák | 15.3.2023 |  | Ing. Eva Čtvrtníčková |