# SMLOUVA

**Siemens Healthcare, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243166

se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

IČ: 04179960 DIČ: CZ04179960

zastoupený: XXXXXX

bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXXX

jako **dodavatel** na straně jedné (dále jen „dodavatel“)

a

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 00064165 DIČ: CZ00064165

zastoupená: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

#### bankovní spojení: Česká národní banka

#### číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně druhé (dále jen „objednatel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „z. č. 89/2012 Sb.“), a na základě vyhodnocení výsledků **veřejné zakázky s názvem „REACT EU-98-Kardiologický angiografický systém“, vyhlášené otevřeným řízením** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „z. č. 134/2016 Sb.“), a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek. pod ev. č. VZ Z2022-010475 ze dne 21. 3. 2022 **a v Úředním věstníku Evropské unie pod č. oznámení o zahájení zadávacího řízení 2022/S 058 ze dne 23.3.2022**(dále jen „veřejná zakázka“), tuto

**smlouvu**

(dále jen „smlouva“)

**Preambule**

Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha – Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU.

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky (dále také „ZP“) zboží (dále také „ZP“): *Artis Q ceiling* včetně příslušenství a provést veškeré související stavební práce potřebné k provozu zařízení minimálně v rozsahu uvedeném v přílohách této smlouvy v dotčených prostorech **II. interní kliniky - budova A14, na adrese U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.**
2. Plnění dle této smlouvy bude provedeno v souladu s veškerými platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení plnění.
3. Předmět této smlouvy obsahuje následující části:
	1. Předložení podrobného **harmonogramu prací** souvisejících s instalací přístroje a provedením stavebních úprav prostor, uvedení zařízení do provozu včetně potřebných zkoušek a instruktáže obsluhy ve členění po týdnech s uvedením celkové doby realizace předmětu plnění a doplnění termínů uzlových bodů v rozsahu minimálně dle článku II. této smlouvy.
	2. **Stavební část vč. souvisejících profesí** (dále také jen „Stavba“):
* Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“). Tato projektová dokumentace bude provedena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bude obsahovat podrobný položkový rozpočet, návrh transportních tras a dokumentaci zdravotnické technologie. Rozsah DPS musí zahrnovat kompletní požadavky pro instalace v souvislosti s předmětem plnění již od jednotlivých připojovacích bodů (včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství, požadavky na dodávky médií (instalační plány a požadavky na rozvody vody, elektřiny, odpad, klimatizaci, mediplyny, prostorové nároky, nosnost podlahy, požadavky na stínění, požadavky na teplotu a čistotu prostředí apod). Projektová dokumentace bude provedena v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě. Objednatel upozorňuje, že všechny jím poskytované údaje a dokumenty slouží jako podklad pro zpracování dokumentace, jejich kvalitu, úplnost a aktuálnost však musí dodavatel v rámci své činnosti ověřit na místě.
* Provedení stavebních úprav a souvisejících profesí v rozsahu dle předem odsouhlasené DPS.
* Zajištění a předání souvisejících měření VZT, revizí elektro vč. TIČR a slaboproudu.
* Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) vč. doložení všech revizí, protokolů a manuálů. Tato dokumentace bude provedena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, s přihlédnutím k provozování stavby v rámci zdravotnického zařízení.
* Likvidaci veškerých odpadů vzniklých stavební činností.
* Objednatel nepřipouští bourání a stavební zásahy do obvodového pláště objektu.
* Návrh i provedení veškerých prací bude takové, aby činnosti nepodléhali stavebnímu či jinému řízení, kterým by se zajištoval souhlas s realizací stavby.
	1. **Demontáž stávajícího přístroje a jeho ekologická likvidace.**
	2. **Dodání, instalace a zprovoznění přístroje včetně příslušenství, za následujících podmínek:**

Zboží musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání objednatelem.

Součástí dodávky zboží podle této smlouvy je:

* kompletní příslušenství,
* clo, balné, doprava a stěhování na místo plnění,
* instalace a uvedení do provozu,
* likvidace odpadu,
* vstupní validace,
* provedení funkční a přejímací zkoušky,
* výchozí elektrorevize technologie,
* poskytnutí časově neomezených licenčních práv k užívání SW,
* vypracování místních radiologických standardů,
* zajištění shody s požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (provedení měření rozptýleného záření) včetně předání příslušných protokolů,
* instruktáž dle ust. § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, nebo § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, (dále společně jen „ZZP“) provedenou výrobcem, jeho zplnomocněným zástupcem, osobou jimi pověřenou, popř. osobou jimi proškolenou (dále jen „instruktáž“) (platí pro zdravotnické prostředky, u kterých to stanovil výrobce v návodu),
* prohlášení o shodě,
* návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně popisu požadavků na běžnou údržbu (čištění a dezinfekce přístroje) v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,
* vyplněný formulář objednatele „Seznam dodané zdravotnické techniky“, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy
* a poskytnutí záručního servisu.

(Plnění specifikované v čl. I. odst. 3 písm. c) a d) dále také jen „Dodávka“)

1. Objednatel se touto smlouvou zavazuje bezvadné plnění dle této smlouvy od dodavatele převzít a zaplatit cenu v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.

**II.**

**Doba plnění**

1. Dodavatel se zavazuje předat předmět plnění (dokončit předmět plnění) dle podmínek sjednaných v této smlouvě do **12 týdnů** od doručení písemné výzvy k zahájení prací dle odst. 2. milníku 4 tohoto článku, tím se rozumí, maximálně přípustná doba odstávky klinického pracoviště. Objednatel vyzve dodavatele k tomuto plnění nejdříve 1 měsíc a nejpozději 3. měsíc od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Dodavatel se zavazuje předložit do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy podrobný harmonogram prací souvisejících s instalací přístroje a přípravou dotčených prostor, uvedením zařízení do provozu včetně potřebných testů a zaškolení obsluhy. Harmonogram bude v týdenním členění s uvedením základních uzlových bodů (milníků) v následujícím minimálním členění:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Milník** | **Popis plnění** | **Nejzazší termín splnění milníku** | **Poznámka** |
| 0 | Nabytí účinnosti smlouvy | - |  |
| 1 | Předložení podrobného harmonogramu prací  | Do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy | Objednatel se zavazuje dodat své připomínky k předloženému HMG do 1 týdne |
| 2 | Vypracování DPS vč. podrobného položkového rozpočtu, návrhu transportních tras, dokumentace zdravotnické technologie k odsouhlasení | Do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy | Objednatel se zavazuje dodat své připomínky k předložené DPS do 1 týdne |
| 3 | Vydání odsouhlasené DPS (tj. vč. zapracování připomínek objednatele) dle uzlového bodu č. 2 | Do 1 týdne od předání připomínek objednatele |  |
| 4 | Deinstalace a ekologická likvidace stávajícího přístroje | Termín plnění navrhne dodavatel |  |
| 5 | Provedení veškerých stavebních prací dle předmětu plnění VZ a požadavků instalace předmětného přístroje | Termín plnění navrhne dodavatel |  |
| 6 | Zajištění souvisejících měření VZT, revizí elektro vč. TIČR a slaboproudu. Uvedení přístroje do klinického provozu, zaškolení/instruktáže personálu. Předání protokolu o likvidaci a prohlášení o shodě použitých stavebních materiálů a prohlášení zhotovitele o souladu provedení stavby dle projektové dokumentace.Vyhotovení protokolu o předání díla vč. soupisu vad a nedodělků. | Termín plnění navrhne dodavatel |  |
| 7 | Převzetí předmětu plnění VZ bez vad a nedodělků, vč. předání čistopisů revizí, DSPS, všech manuálů. | Do 12 týdnů od doručení výzvy dle odst. 1. tohoto článku výzvy |  |

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. Podkladem pro stanovení ceny předmětu plnění v části Stavby je nabídkový rozpočet, který je součástí Přílohy č. 1 této smlouvy, stejně jako cena za Dodávku. Celková cena za předmět plnění činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část plnění: | Cena celkem bez DPH (Kč) | Sazba DPH (%) | Cena celkem vč. DPH (Kč) |
| Dodávka a instalace přístroje vč. příslušenství (včetně demontáže a ekologické likvidace stávající technologie) | *26 825 000 Kč* | *21 %* | *32 458 250 Kč* |
| Provedení stavby vč. příslušné projektové dokumentace a souvisejících činností | *8 156 000 Kč* | *21 %* | *9 868 760 Kč* |

1. Tato sjednaná cena plnění je cenou konečnou a nepřekročitelnou vyjma případů uvedených v této smlouvě a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou dle čl. I. odst. 3 smlouvy a náklady nutné k provedení všech prací potřebných k úplnému splnění předmětu plnění dle této smlouvy. Musí zahrnovat také všechny poplatky, tj. dopravu, poplatky za zábory, správní poplatky, pojištění, daně, bankovní poplatky apod.
2. Smluvní cena zahrnuje i případné náklady za dodatečné změny DPS i dodatečné stavební práce, vzniklé vinou na straně dodavatele. Revizi DPS provádí dodavatel, nese tedy i případné následky jejího nekvalitního provedení a na základě toho i případnou nutnost provedení dodatečných stavebních prací na svoje náklady. Soupis dodatečných prací bez vlivu na cenu plnění předloží dodavatel ve formě změnového listu objednateli k odsouhlasení před provedením těchto prací.
3. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku může být změněna pouze v případě dodatečných změn plnění v části Stavba vyvolaných objektivně nepředvídanými okolnostmi a jejichž provedení je nezbytné pro provedení Stavby a jsou vyžádány objednatelem. Změna ceny plnění může být provedena pouze na základě Změnového listu předem odsouhlaseného objednatelem. O změnách bude uzavřen dodatek k této smlouvě s tím, že změnu ceny plnění dodavatel ocení podle jednotkových cen použitých pro cenu plnění. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu plnění, použije dodavatel jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS Praha, a.s.

**IV.**

**Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu na základě faktury vystavené dodavatelem po protokolárním předání a převzetí plnění (tj. Dodávky i Stavby), a po odstranění všech vad a nedodělků z přejímajícího řízení a po předání DPS a DSPS včetně všech dokladů, které je dodavatel povinen podle této smlouvy a příslušných předpisů obstarat.
2. Splatnost faktury činí 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
3. Faktura bude zaslána elektronicky ve formátu ISDOC nebo PDF na adresu: faktury@vfn.cz nebo bude ve dvou vyhotoveních doručena na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví. K faktuře bude přiložen Předávací protokol Dodávky a Stavby, jehož součástí bude kopie dodacího listu vyhotoveného způsobem sjednaným dle čl. VI. odst. 11.5 a 11.6. této smlouvy. V případě zaslání faktury elektronicky bude Předávací protokol Dodávky a Stavby přiložen v naskenované podobě.
4. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platné právní úpravy.
5. V případě, že dodavatelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem objednatele takovou fakturu do 15 dnů od doručení vrátit dodavateli. Ten podle charakteru nedostatků fakturu opraví anebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti.
6. Každá faktura musí být označena číslem projektu, tj. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016299.

**V.**

**Podmínky provádění Stavby a Dodávky**

1. Dodavatel se zavazuje, že bude provádět realizaci Stavby a Dodávky s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy a rovněž vnitřní směrnice objednatele, uvedené v přílohách této smlouvy.
2. Dodavatel bere na vědomí a zároveň se zavazuje, že v případě, že v době plnění předmětu této smlouvy budou v dotčených prostorách probíhat práce v režimu plnění jiného dodavatele, bude koordinovat své činnosti tak, aby bylo možné bezvadné plnění v řádných termínech všech dodavatelů. Ke koordinaci plnění bude dodavatel vyzván objednatelem. Pokud dojde při koordinační schůzce k dohodě smluvních stran na úpravě harmonogramu prací dle čl. II. odst. 2 smlouvy v rozsahu změny termínu dokončení plnění a jeho převzetí a předání dle této smlouvy, bude o této dohodě vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě. Pokud bude dohodou smluvních stran upraven harmonogram prací dle čl. II. odst. 2 smlouvy pouze v rozsahu jednotlivých milníků, tj. termín dokončení, převzetí a předání celého plnění zůstanou zachovány dle této smlouvy, postačí písemný souhlas oprávněných zástupců obou smluvních stran, a v tomto případě tedy nebude nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
3. Nedílnou součástí plnění, tj. Stavby a Dodávky, a tedy i její ceny jsou tyto další činnosti, práce a náklady:
	1. doplňkové průzkumy potřebné k realizaci stavby i DPS;
	2. rozsah plnění není předpokládán jiný než dle § 103 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Pokud si povaha stavebních prací vyžádá jakékoliv úkony, požadované uvedeným zákonem a zákony souvisejícími, tak jsou tyto úkony nedílnou součástí sjednané ceny;
	3. zajištění všech měření VZT, revizí elektro vč. TIČR a slaboproudu vč. předání potřebných manuálů a zaškolení obsluhy;
	4. předání protokolu o likvidaci všech odpadů vč. likvidace původního přístroje, prohlášení o shodě použitých stavebních materiálů, prohlášení dodavatele o souladu provedení Stavby dle odsouhlasené DPS;
	5. veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění předmětu této smlouvy;
4. Areál objednatele leží na území Pražské památkové rezervace, všechny objekty jsou využity léčebnými provozy objednatele, proto musí stavební práce probíhat za provozu objektu s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu. Dodavatel bude toto respektovat a zároveň bude i respektovat omezené podmínky zásobování a mechanizace. Dodavatel se zejména zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či další vybavení pro případ nouze.
5. Dodavatel je povinen použít pro realizaci stavby a dodávky pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí.
6. Dodavatel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci dodavatele a jeho poddodavatelů za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací stavby a dodávky objednateli i třetím osobám. Dodavatel se zavazuje předat před zahájením stavby a dodávky objednateli identifikaci rizik, která vyplývají z činnosti dodavatele při provádění stavby a dodávky.
7. Dodavatel se zavazuje seznámit všechny osoby vstupující v souvislosti s prováděním stavby a dodávky do areálů objednatele s riziky souvisejícími s prováděním stavby a dodávky stanovenými ve smlouvě a vyplývající ze specifik pracoviště.
8. Zaměstnanci dodavatele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni:
	1. respektovat pokyny osob stanovených v této smlouvě a příslušných vedoucích zaměstnanců objednatele
	2. nevstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu objednatele, nevstupovat na střechy, do rozvoden, prostorů pod úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby objednatele
	3. informovat odpovědnou osobu objednatele před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad na bezpečnost osob, omezení pohybu, technická zařízení nebo požární ochranu
	4. při požáru volat tel. č. na ohlašovnu požáru, které je uvedeno ve vyvěšené PPS (požární poplachová směrnice), pokud číslo na ohlašovnu požáru není k dispozici, volat přímo HZS, tel. 150 (v tomto případě neprodleně informovat hlavní vrátnici objednatele, tel. 224963120)
	5. dodržovat požární řády pracovišť, v případě vzniku požáru či jiné mimořádné události dodržovat požární poplachové směrnice a evakuační plány
	6. při provádění svářečských či horkých prací mít k dispozici platné Povolení ke sváření a zajistit předepsaný dozor při a po provádění svářečských prací.
9. Dodavatel se zavazuje při provádění Stavby a Dodávky používat pouze řádně revidovaná a kontrolovaná el. zařízení, spotřebiče a nástroje.
10. Dodavatel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu následující den po předání stavby objednateli.
O vyklizení staveniště sepíšou smluvní strany zápis s uvedením stavu prostoru staveniště a dohodnou se na odstranění případných nedostatků.
11. Dodavatel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby a dodávky v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů.
12. Při pohybu zaměstnanců dodavatele vč. jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na stavebních pracích, platí ve všech areálech objednatele zákaz kouření a vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, zaměstnanci dodavatele nebudou svým chováním narušovat řád a provoz nemocnice, personálu a pacientů. Zaměstnanci dodavatele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni se při podezření podrobit na základě požadavku odpovědné osoby VFN zkoušce, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Při odmítnutí budou vykázáni z areálu objednatele.
13. Stavební práce, dodávky a služby související s těmito stavebními úpravami budou odpovídat požadavkům platného stavebního zákona, zákona o technických požadavcích na výrobky, předpisům o zdravotnických zařízeních, ostatním platným právním předpisům a příslušným ČSN normám.
14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit dodavatelem navržený materiál pro realizaci prací. Objednatel požaduje použití ekologicky šetrných materiálů.
15. V ceně Stavby a Dodávky je zahrnut i průběžný denní úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostorů i mimo pracoviště a úklid po dokončení prací.
16. Případný zábor veřejných komunikací a ploch si zajišťuje dodavatel a náklady s tímto spojené má zahrnuté v ceně. Tento zábor bude do ukončení prací uveden do původního stavu.
17. Zaměstnanci dodavatele vč. jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště a po vymezených přístupových a zásobovacích trasách.
18. S výjimkou pohybu na předaném pracovišti budou mít zaměstnanci dodavatele vč. jeho poddodavatelů povinnost nosit neustále identifikační kartičky s uvedením jména pracovníka a firmy dodavatele.
19. Dodavatel nebude uzavírat ani vypínat média a inženýrské sítě bez předchozího nahlášení a odsouhlasení odpovědné osoby objednatele.
20. Dodavatel zabezpečí před zahájením prací pracoviště proti šíření prachu.
21. Dodavatel zajistí průběžný úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostor pracoviště tak, aby nebyl ohrožen ani omezen pohyb personálu, pacientů a návštěvníků objednatele. Po dokončení prací a předání stavby a dodávky zajistí dodavatel kompletní úklid stavby a dodávky.
22. Zavážení materiálu bude probíhat v době od 8 do 18 hod. Doprava materiálu a suti bude zajištěna tak, aby nedocházelo k nadměrnému hluku a prašnosti. Bourací práce je možno provádět pouze v době od 8 do 18 hod. Změny v plánu níže uvedených prací lze realizovat pouze s odsouhlasením zástupců objednatele.
23. Dodavatel označí staveniště podle platných předpisů, zejména bezpečnostními páskami (plotem) a tabulkami „nepovolaným vstup zakázán“. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby pohybující se v blízkosti stavby dodržovaly pokyny pracovníků stavby. Dodavatel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob.
24. Dodavatel je povinen vést Stavební deník na stavbě ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem stanoveným dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
25. Dodavatel je povinen v případě provedení prací, které budou jeho další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, písemně bez zbytečného odkladu vyzvat objednatele k jejich kontrole.
26. Dodavatel má povinnost zvát technický dozor objednatele ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
27. Dodavatel pořizuje průběžně po celou dobu realizace stavebních prací fotodokumentaci, kterou předá po řádném dokončení díla ve formátu .jpg na nosiči USB objednateli.
28. V průběhu celé realizace předmětu plnění budou probíhat kontrolní dny (dále také „KD“) za účasti projektanta/stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele. Z těchto KD bude dodavatelem pořízen zápis, který bude zaslán elektronicky pověřenému technickému dozoru objednatele k odsouhlasení, a to do 24 hodin ode dne konání KD.
29. Objednatel má právo prostřednictvím pověřeného pracovníka kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které dodavatel v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy provádí (např. rozpracovanost PD, práce na staveništi, soulad s odsouhlasenou PD aj.).

**VI.**

**Předání a převzetí plnění**

1. **Předání a převzetí Stavby**
2. Předání DPS:
3. Dodavatel je povinen předat objednateli k odsouhlasení před finálním odevzdáním – DPS ve dvou tištěných pare, dále bude dokumentace odevzdána na USB nosiči ve formátu .pdf a otevřené formě .dwg, .doc a .xls.
4. Dodavatel je povinen předat objednateli finální odsouhlasené DPS - ve třech tištěných paré a opatřených otiskem autorizačního razítka včetně podpisu oprávněné osoby, dále bude dokumentace odevzdána na USB nosiči ve formátu .pdf a otevřené formě .dwg, .doc a .xls.
5. Dodavatel je povinen předat objednateli í DSPS vč. doložení všech revizí, protokolů a manuálů v listinné podobě – ve třech vyhotoveních a opatřených otiskem autorizačního razítka včetně podpisu oprávněné osoby, dále bude odevzdána na USB nosiči ve formátu .pdf a otevřených formátech .pdf, .xls, .dwg.
6. Po dokončení plnění v rozsahu Stavba vyzve dodavatel objednatele k předání a převzetí dokončené Stavby. Přejímací řízení se uskuteční v místě Stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 kalendářních dnů od písemné výzvy dodavatele.
7. Ke dni zahájení přejímacího řízení je dodavatel povinen předat objednateli veškeré další doklady, které je povinen dle veškerých předpisů vztahujících se k předmětu plnění obstarat, zejména pak:
	1. veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které dodavatel získal nebo měl získat v souvislosti s plněním či jeho provedením, zejména veškeré revizní zprávy, certifikáty, atesty, protokoly zkušební a revizní, prohlášení o shodě
	2. protokoly o zaregulování vzduchotechniky na projektované parametry, měření hluku (uvnitř i vně Stavby), komplexním vyzkoušení VZT
	3. doklady o ekologické likvidaci odpadů
	4. dodací list přístrojové techniky potvrzený objednatelem
	5. DSPS.
8. Při jednání o převzetí Stavby provede objednatel prohlídku Stavby za účelem zjištění případných vad a nedodělků. V případě, že Stavba vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání Stavby plnění funkčně nebo esteticky, ani užívání Stavby podstatným způsobem neomezují, objednatel Stavbu s těmito drobnými vadami a nedodělky převezme.
9. O převzetí Stavby bude objednatelem sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí Stavby musí být uvedeny všechny případné zjevné vady (drobného a ojedinělého charakteru) a nedodělky Stavby a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění. Potvrzení o odstranění vad a nedodělků bude doplněno do protokolu o předání a převzetí Stavby, nebo uvedeno v samostatném zápisu. Podpisem protokolu o předání a převzetí Stavby dochází k předání plnění v rozsahu Stavba dodavatelem objednateli.
10. Jestliže objednatel odmítne plnění převzít, sepíšou smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska, jejich odůvodnění, následující řešení a tento zápis podepíší.
11. Dodavatel se zavazuje vyklidit místo plnění a uvést jej do náležitého stavu den následující po předání Stavby objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel umožní dodavateli přístup pro eventuální odstranění vad a nedodělků.
12. **Předání a převzetí Dodávky**
13. Pro dodávku přístroje stanoví objednatel dále následující dodací podmínky:
	1. dodavatel dohodne s objednatelem přesný termín předání Dodávky, a to nejméně 3 kalendářní dny před realizací Dodávky.
	2. zboží bude dodáno na pracoviště objednatele: II. Interní klinika, budova A14, U Nemocnice 499/2, Praha 2.
	3. okamžikem protokolárního předání a převzetí Dodávky přechází na objednatele vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží; objednatel není povinen převzít Dodávku či její část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží
	4. Dodávka zboží se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
		* zboží bylo řádně doručeno včetně příslušné dokumentace
		* zboží bylo nainstalováno, uvedeno do provozu a provedena vstupní validace, případně další zkoušky, testy a revize, uvedené v předmětu dodávky
		* byla provedena instruktáž, popř. zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků a obsluhujícího personálu objednatele (instruktáž platí pro zdravotnické prostředky, u kterých to stanovil výrobce v návodu k použití)
		* zboží bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
	5. Po splnění Dodávky vystaví dodavatel dodací list, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
		* označení dodacího listu a jeho číslo
		* název a sídlo dodavatele a objednatele
		* číslo smlouvy
		* označení dodaného zboží a jeho množství a výrobní číslo
		* datum dodání, instalace, uvedení do provozu a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků a obsluhujícího personálu objednatele
		* stav zboží v okamžiku jeho předání a převzetí
		* jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zboží.
	6. Dodací list podepíšou a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné moci, interním předpisem apod. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí Dodávky (předávací protokol).
14. Kontaktní údaje
	1. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen
		* za Úsek pro investice a rozvoj pověřený technický dozor, XXXXXX, XXXXXX
		* za Odbor zdravotnické techniky vedoucí Oddělení nákupu ZT, XXXXXX, XXXXXX
	2. Kontaktní e-mailovou adresou dodavatele pro komunikaci ve věci plnění dle této smlouvy je adresa: XXXXXX
	3. Telefonní kontakt na dodavatele v režimu 24/7 pro případ mimořádných událostí při provádění stavby je XXXXXX*.*

**VII.**

**Odpovědnost za vady, záruka za jakost, servisní podmínky**

1. Dodavatel je povinen provést plnění v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek plnění nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.
2. Zárukou za jakost přejímá dodavatel závazek, že plnění bude mít po záruční dobu vlastnosti uvedené ve smlouvě, projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění plnění vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění v době přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až později,
a za vady vzniklé v záruční době.
4. Záruční doba plnění v rozsahu Stavba činí 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba plnění v rozsahu Dodávka uvedeného v příloze č. 2 smlouvy vč. jejich příslušenství a technologické dodávky činí 24 měsíců.
5. Cena plnění zahrnuje i kompletní provozní servis včetně všech pravidelných servisních úkonů a kontrol prováděných u veškerých dodávaných přístrojů a zařízení v záruční době poskytnuté na jejich dodávku.
6. V průběhu trvání záruční doby poskytnuté na Dodávku dodavatel bezplatně provede nebo zajistí provedení pravidelných bezpečnostně technických kontrol včetně elektrických kontrol (BTK) a revizí dle z. č. 89/2021 Sb., pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle z. č. 89/2021 Sb., u kterého jsou BTK nebo revize nařízeny, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace/zkoušky dlouhodobé stability (dále jen opakované kontroly) v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a dále případný update software, v předepsaném intervalu *1x12 měsíců* a následně nejpozději *12 měsíců* od provedení poslední předcházející opakované kontroly. Dodavatel prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení BTK a/nebo opakované kontroly minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající BTK a/nebo opakované kontroly. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Protokoly o provedené BTK a/nebo opakované kontrole zašle dodavatel na Odbor zdravotnické techniky nejpozději do 30 dnů od provedení (elektronickou kopii zašle bez prodlení na adresu: Servis.OZT@vfn.cz).
7. Po dobu záruční doby Dodávky dodavatel bezplatně provede nebo zajistí provedení zkoušek dlouhodobé stability min. 1 x ročně nebo v případě opravy, podezření na nevyhovující parametry nebo v případě výměny rentgenového zářiče před dalším uvedením do klinického provozu zdarma. Protokoly o ZDS budou zasílány na adresu ORO@vfn.cz.
8. Záruka zahrnuje výměnu potřebných náhradních dílů rentgenového zářiče a plochého detektoru v případě poruchy (včetně dodání náhradních dílů, nového zářiče, detektoru) zdarma.
9. Dodavatel dále v průběhu záruční doby zajistí na žádost objednatele a na náklady dodavatele provedení opakovaných instruktáží příslušných zaměstnanců, tj. techniků a obsluhujícího personálu objednatele dle z. č. 89/2021 Sb. do 30 dnů od objednání na kontakt uvedený v čl. VI. odst. 12.2 (platí pro zdravotnické prostředky, u kterých to stanovil výrobce v návodu k použití).
10. Objednatel je povinen uplatnit zjištěné vady plnění u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Objednatel uplatní zjištěné vady písemnou formou na elektronickou adresu: *servis.cz@siemens-healthineers.com**.* Objednatel je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad a dále je oprávněn si zvolit mezi nároky z vad.
11. Objednateli náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po dodavateli:
* nárokovat dodání chybějícího plnění,
* nárokovat odstranění vad opravou plnění,
* nárokovat dodání náhradního plnění za vadné plnění,
* nárokovat slevu z ceny,
* odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
1. Dodavatel se zavazuje nastoupit k odstranění nahlášené vady plnění do 24 hodin od nahlášení vady objednatelem a vady odstranit do 3 pracovních dnů od nahlášení vady.
2. Neodstraní-li dodavatel vady plnění v souladu s touto smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady zboží třetí osobou. Tento postup není porušením záručních podmínek. Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad zboží třetí osobou. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. této smlouvy.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.
4. Dodavatel odpovídá za to, že plnění nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je dodavatel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek dodavatele trvá i po ukončení záruky.
5. Dodavatel se dále zavazuje k provádění servisu a dodávání náhradních dílů po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 10 let po předání a převzetí předmětu této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Pozáruční servis bude poskytován na základě samostatné servisní smlouvy.

**VIII.**

**Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.
2. V případě dodání jiné Dodávky než objednané nebo při nedodržení termínu předání plnění je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč. Dále je oprávněn požadovat zaplacení další smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý započatý den prodlení s předáním plnění. Objednatel je dále v těchto případech oprávněn odmítnout převzetí Dodávky a odstoupit od smlouvy.
3. Za nedodržení povinností při provádění Stavby nebo Dodávky uvedených v čl. V. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
4. Za nedodržení termínu nástupu na opravu, dále za nedodržení termínu odstranění řádně reklamované vady a dále pokud dodavatel neprovede BTK nebo revizi dle z. č. 89/2021 Sb. nebo pravidelnou prohlídku/validaci v předepsaném intervalu nebo při porušení jiné povinnosti dle čl. VII. odst. 7 a odst. 8 této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Za nedodržení povinnosti provést instruktáž obsluhujícího personálu objednatele dle podmínky v čl. VII. odst. 9 této smlouvy a dále za nedodržení každé z povinností dle čl. X. této smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. Za nedodržení povinnosti předání seznamu poddodavatelů dle čl. XI. odst. 3 této smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
7. Za nedodržení termínu předání podrobného harmonogramu a následně za nedodržení termínů uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací dle čl. I. odst. 3 písm. a) smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení za každý takový případ.
8. V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. XI. odst. 2 smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu.
9. V případě nedodržení povinností dodavatele stanovených v čl. XI. odst. 4 a odst. 5 smlouvy má objednatel právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši sankce uložené objednatelem Řídícím orgánem IROP za nedodržení povinností stanovených v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo ve výši zkrácení dotace z téhož důvodu.
10. V případě nedodržení povinnosti mlčenlivosti dodavatele dle čl. XII. této smlouvy, má objednatel právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
11. Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu.
12. Objednateli vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvních povinností v plné výši i po úhradách výše sjednaných smluvních pokut.

**IX.**

### Odstoupení od smlouvy

* + - 1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
1. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

**X.**

**Pojištění**

1. Dodavatel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti dodavatele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši 40.000.000, - Kč. Dodavatel je povinen udržovat pojištění po celou dobu trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Na žádost objednatele je dodavatel povinen neprodleně předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.
2. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je dodavatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

**XI.**

### Ostatní ujednání

1. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219 odst. 1 z. č. 134/2016 Sb., a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků zákonem stanoveným způsobem.
2. Dodavatel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 105 z. č. 134/2016 Sb. předložit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele objednateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu plnění a v jakém rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem.
4. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací plnění předmětu smlouvy (způsobem dle zákona o účetnictví) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, přičemž závazná je lhůta, která je delší. Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho poddodavatelé, partneři, dodavatelé partnerů uchovávali veškeré dokumenty související s prováděním plnění předmětu této smlouvy
5. Minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce je dodavatel povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MZ ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy), a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout jim při provádění kontroly součinnost a být fyzicky přítomen kontrolám v místě plnění.
6. Dodavatel se zavazuje, že dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB) jako hrozba. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB jako hrozba.
7. Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele prostřednictvím objednatelem určené odpovědné osoby: Manažera kybernetické bezpečnosti, e-mail: ManazerKB@vfn.cz, o kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s odstraněním vad, poskytováním záruky, prováděním kontrol nebo servisních činností.

**XII.**

**Mlčenlivost**

1. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se dozví o objednateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. Dodavatel je povinen nakládat s osobními údaji a zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji (dále jen „Osobní údaje“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů.

3. Pokud dodavatel přijde při plnění smlouvy do styku s Osobními údaji a bude v postavení zpracovatele ve smyslu GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů, zavazuje se nakládat s Osobními údaji pouze za účelem splnění závazků z této smlouvy a žádným jiným způsobem, a to v souladu příslušnými ustanoveními GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy. Zpracovávání osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých objednatelem a týkajících se zdravotnické dokumentace pacientů, jimž jsou objednatelem poskytovány zdravotní služby, a dále v rozsahu osobních údajů zaměstnanců objednatele dodavateli může zahrnovat odstranění potíží za účelem zabránění, vyhledávání a opravy problémů zjištěných při poskytování služeb dle této smlouvy, může také zahrnovat zlepšování funkcí informačních systémů, vyhledávání hrozeb uživatelům a ochrany uživatelů informačních systémů. Osobní údaje nebudou použity k jinému účelu, ani z nich nebudou odvozovány informace pro žádné reklamní či jiné komerční účely. Dodavatel se zavazuje za účelem ochrany osobních údajů objednatele a jeho pacientů a zaměstnanců před neoprávněným přístupem, použitím, zveřejněním nebo zničením, resp. před jejich náhodnou ztrátou či změnou uplatňovat technická a organizační bezpečnostní opatření, interní kontroly a rutiny zabezpečení osobních údajů zajišťující splnění všech povinností dle GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů, zejména zajistit, aby data obsažená ve zdravotnické dokumentaci byla šifrována způsobem, který znemožní nahlížení do těchto údajů neoprávněným osobám.

4. Dodavatel se zavazuje zajistit informovanost svých pracovníků (včetně poddodavatelů) o povinnostech vyplývajících z této smlouvy. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci, kteří budou přicházet do styku s osobními údaji, byli smluvně vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu GDPR a poučeni o možných následcích porušení těchto povinností s tím, že povinnost důvěrnosti bude jimi dodržována i po skončení jejich smluvního vztahu k dodavateli. Toto ujednání je sjednáno ve smyslu příslušných ustanovení GDPR. Dodavatel se zavazuje informovat své poddodavatele o povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy. V případě porušení mlčenlivosti za strany poddodavatele, odpovídá dodavatel objednateli za vzniklou škodu, jako kdyby povinnost porušil sám.

5. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost též o všech ostatních skutečnostech, ve vztahu, k nimž o to budou druhou stranou písemně požádány. Smluvní strany se též zavazují nevyužít informace podle prvé věty tohoto odstavce ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich předání.

6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, že nebudou neoprávněně pořizovány kopie informací či jiné záznamy nad rámec plnění dle čl. I. této smlouvy, a nebudou zjišťovány informace, které nejsou nezbytně nutné ke splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

7. Smluvní strany se zavazují pro případ, že se v průběhu plnění dle této smlouvy dostanou do kontaktu s údaji druhé smluvní strany vyplývajícími z její provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit ani jinak nepoškodit, neztratit či neznehodnotit.

8. Dodavatel se zavazuje plně respektovat bezpečnostní požadavky objednatele k zajištění ochrany Osobních údajů pacientů a zaměstnanců objednatele.

9. Povinnost mlčenlivosti o informacích a skutečnostech obchodního charakteru trvá po dobu 5 let od ukončení této smlouvy, o informacích obsahujících Osobní údaje trvá bez časového omezení.

**XIII.**

### Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku.
2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR, zejména z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.
3. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy ČR.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Cenová nabídka za předmět plnění vč. specifikace (konfigurace) angiografického přístroje a rozpočtu stavby č. CPQ - 326931 ze dne 16. 5. 2021 |
| Příloha č. 2 | Seznam dodané techniky |
| Příloha č. 3 | Směrnice SM-Ul-01 Obecné požadavky pro realizaci nových sítí v areálu VFN |
| Příloha č. 4 | Povinnosti při připojování do sítě LAN VFN |
| Příloha č. 5 | Povinnosti při připojování zařízení do PACS |
| Příloha č. 6 | Závazné pokyny zpracování PD |
| Příloha č. 7 | Standardy technické realizace |
| Příloha č. 8 | Popis stavebních prací a další požadavky Objednatele |
| Příloha č. 8.a | Stávající stav 1NP |
| Příloha č. 8.b | Stávající stav 2NP |
| Příloha č. 8.c | Navrhovaný stav 1NP |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne ….........................za dodavatele: |  | V Praze dne ….........................za objednatele: |
| XXXXXX |  | prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBAředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze |