DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. v důsledku změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku

mezi následujícími smluvními stranami:

- Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

spisová značka: C 7622 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 25171127

DIČ: CZ25171127

datová schránka ID: xxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu:

zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Jan Benda, MBA, jednatel společnosti

mobil: xxxxxx

e-mail: xxxxxxl@tzmt.cz

zástupce objednatele ve věcech technických:

mobil:

e-mail: xxxxxx@tzmt.cz

(dále jen „Objednatel“)

- ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, Ing. Tomášem Mrázkem

se sídlem: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí

spisová značka: C 2365 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ: 47450347

DIČ: CZ47450347

datová schránka ID: xxxxxx

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail: xxxx@atelier11.cz

Předmětem dodatku č. 1 je úprava smlouvy v bodu III. Doba a místo plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění realizace Díla:

Předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je před dokončením „Průzkumných prací a zajištění vstupních podkladů“ a „Dokumentace pro vydání společného povolení“ povinen předat návrh DÚRSP v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash disku) objednateli k připomínkám nejpozději do 4. 6. 2023.

Důvodem změny uvedeného termínu je nutnost přepracování předložené studie objednatelem a to především v části venkovního koupaliště, kde zhotovitel navrhl dispoziční úpravy, lépe vyhovující potřebám provozu. Dále je nutno zvážit parametry stávajícího krytého plaveckého bazénu co se týče hloubky, pro možnosti výuky plavání a možnosti závodního hraní vodního póla.

Z těchto důvodů zhotovitel předložil další variantní řešení, které je nutno konzultovat v rámci výrobních výborů.

| V Táboře dne 15. 03. 2023 |  | V Hradci Králové dne 15. 03. 2023 |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele: |  | Za Zhotovitele: |
| Mgr. Jan Benda, MBA jednatel společnosti |  | Ing. Tomáš Mrázek jednatel společnosti |