DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. dubna 2017

Objednatel: 		Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem:		Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

IČ: 			49777513

DIČ: 			CZ49777513

bankovní spojení: č.ú.: 	4811530257/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

zastoupený: 		Ing. Petr Beneš, kvestor

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 		TZB- Plus, s r.o.

se sídlem:		Přátelství 901/54, 104 00 Praha 10

IČ: 			26778921
DIČ : 			CZ26778921
bankovní spojení:  	xxxxxxxxxxxxxx	
jednající:		Pavel Němec, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

spolu v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavřeli tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26. dubna 2017 (dále jen „Dodatek“).

Preambule

Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě. Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je:	
- Změna rozsahu předmětu díla spočívající v záměně vnitřní chladící jednotky v podstropní provedení za jednotku v nástěnném provedení. Smluvní cena se tímto dodatkem úměrně snižuje o cenový rozdíl  podstropní jednotky oproti nástěnné. 	
Přesný soupis prací a dodávek po změně rozsahu předmětu díla podle tohoto dodatku tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 	
__________________________________________________________________________________

Předmětem Dodatku jsou následující změny:

III.

Cena díla a platební podmínky

3.1. 	Smluvní cena za dílo v rozsahu dohodnutém ve smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a po odečtení cenového rozdílu podpstropní jednotky oproti nástěnné, vnitřní, chladící jednotce je stanovena ve výši 71.492,- Kč bez DPH, sazba DPH 21% ve výši 15.013,- Kč, celková cena vč. DPH 21 % činí  86.505,- Kč.		
__________________________________________________________________________________

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tzn. dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti předmětný dodatek ke smlouvě nabývá v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. 340/2015 Sb.), dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

- Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v daném smluvním vztahu podnikatelem.

- Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Přílohy:	č. 1: Nabídkový rozpočet po záměně vnitřní chladící jednotky

Za objednatele: 						Za zhotovitele:

V Plzni, dne …………….				V Plzni, dne ……………..

……………………………..				……………………………..
Ing. Petr Beneš						Pavel Němec
kvestor							jednatel