### Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

### na nákup projektové dokumentace

v rámci akce s názvem

„Před Lipami – bytový dům“

| Číslo smlouvy prodávajícího: | Číslo smlouvy kupujícího: OI-IP/KUP/002773/2022/Val |
| --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Kupující: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

| Jednající: - ve věcech smluvních: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Miloslav Tichý |  |  |
| tel.: | xxxxx , | xxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| xxxxx |  |  |
| tel.: | xxxxx | xxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |

| 2. Prodávající: | A. I. B. INVEST, s.r.o. Litovelská 553/26, Nová Ulice 779 00 Olomouc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: 03484637 |  |  | DIČ: CZ03484637 |  |
|  | Obchodní rejstřík |  |  | vedený Krajským soudem v Ostravě |  |
|  | oddíl C 60050 |  |  |  |  |
|  | Jednající: |  |  |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |  |  |
|  | ###### Ing. Alena Bernardová, jednatelka Ing. Tomáš Petrle, jednatel |  |  |  |  |
|  | tel.: xxxxx |  | e-mail: xxxxx |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |  |  |
|  | ## xxxxx |  |  |  |  |
|  | tel.: xxxxx |  | e-mail: xxxxx |  |  |
|  | Bankovní spojení: Komerční banka |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 107-8169560237/0100 |  |  |  |  |

Výše uvedená kupní smlouva č. OI-IP/KUP/002773/2022/Val ze dne 20. 10. 2022 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

- II.         Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dodání předmětu plnění, z důvodu požadavků na straně kupujícího a dotčených orgánů, které měly vliv na dopracování projektové dokumentace i na lhůtu pro vydání stavebního povolení.

- Znění dodatku

Čl. IV. Lhůta plnění a místo plnění odst. 2 kupní smlouvy se mění a nově zní:

„Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění do 30. 10. 2023.“

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora 			Ing. Tomáš Petrle, jednatel

Ing. Alena Bernardová, jednatelka

| Kupující | Prodávající |
| --- | --- |

statutární město Olomouc					A. I. B. INVEST, s.r.o.