DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 176/2022-0251, uzavřené dne 7.9.2022

na akci: Stavební úpravy podesty kostela sv. Antonína Paduánského Sokolov

| Objednatel : | Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586 zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Komenského 77, 356 01 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |
| --- | --- |
| Zhotovitel : | ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. |
|  | Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava |
|  | IČO: 18248675, DIČ: CZ18248675 |
| Výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujícím: - v bodě č. II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE se mění: 2.3.2 Dokončení : 04/2023 |
| bod č. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje: 3.1.2 Oprava části dešťové kanalizace pro napojení odvodnění podesty kostela. v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění: 4.1.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 a 3.1.2 do 30. dubna 2023. |
| bod č. V. CENA se doplňuje: |
| 5.2.2 | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.2 – je cena díla stanovena jako souhrnná částkou: Kč 534 393,- (pětsettřicetčtyřitisícetřistadevadesáttři 00/100 Kč) bez DPH |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 23. února 2023

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Erik Klimeš jednatel společnosti | Josef Bartyzal jednatel společnosti |