DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

zastoupena: ve věcech smluvních: paní Hanou Moravcovou, starostkou MČ Praha 20

ve věcech technických: panem Jaroslavem Píšou, vedoucím Odboru místního

hospodářství Úřadu městské části Praha 20

(dále jen „objednatel“)

a

Lukáš Rajtr

sídlo: Dřevčice 65, 250 01 Brandýs nad Labem

IČ: 48973076

DIČ: CZ7702181058

(dále jen zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2017 smlouvu o dílo, týkající se sekání trávy na území městské části Praha 20 (dále jen „smlouva“).

II.

- Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. II. odst. 2 smlouvy prodloužení termínu zahájení první seče, a to takto: „ 1. seč od 15. 4. příslušného roku, nejpozději však 26. 5“. Toto prodloužení termínu zahájení první seče platí pouze pro rok 2017.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v Centrální evidenci smluv, vedené městskou částí Praha 20. Smluvní strany prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nich po dvou obdrží každá smluvní strana.

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv městská část Praha 20.

- Tento dodatek byl schválen Radou městské části dne 16.5.2017, usnesení č. RMČ/87/7/0891/17

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

- DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona  č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byla splněna podmínka schválení Radou městské části Praha 20.

V Praze dne                                                                                   V ………………. dne

………………………                                                                     ………………………

Hana Moravcová,                                                                            Lukáš Rajtr

starostka