Přehled nákladů

Finální úprava stanovištních podmínek a odstranění výmladků křovin v lokalitě sady pod Lovošem

Část 1

Finální úprava stanovištních podmínek na p. p. č. 542/10, 542/12, 542/7, 542/4, 542/5, 542/2, k. ú. Boreč u Lovosic, aktivita C1

Celková plocha k finální úpravě stanovištních podmínek je 3,2704 ha, z toho skutečný zásah bude realizován na 20 % výměry, tj. na 0,6541 ha. Dodatečně budou odstraňovány dřeviny a skupiny křovin, které se v průběhu uplynulých sezón ukázaly jako nadbytečné nebo neperspektivní. Odstraněny budou i odumřelé stromy malých dimenzí. Řada stromů v uplynulých letech uschla, příčinou mohlo být i náhlé osvětlení při výřezu křovin. Dřeviny určené k odstranění budou na lokalitě označeny barevným sprejem. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 3. 2023. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným standardem péče SPPK D02 002 2022 02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (včetně likvidace náletových dřevin).

Základní sazba za výřez dřevin na ploše 1 ha					50 000 Kč

0,6541 ha x 50 000,- Kč/ha								32 705 Kč

Celkem za výřez dřevin								32 705 Kč

Část 2

Frézování výmladků křovin na p. p. č. 542/10, 542/12, 542/7, 542/4, 542/5, 542/2, k. ú. Boreč u Lovosic, aktivita C1

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 3,2704 ha. Plocha k frézování výmladků křovin včetně pařízků je ponížena o výřez dřevin (část 1) na 2,6163 ha. Opatření bude provedeno v termínu od účinnosti Dohody do 15. 4. 2023.

Sazba za frézování výmladků včetně pařízků					23 000 Kč

2,6163 ha x 13 610 Kč								60 175 Kč

Celkem za kosení									60 175 Kč

Celkový příspěvek za finální úpravu stanovištních podmínek a frézování výmladků křovin v lokalitě Sady pod Lovošem, odklizení vyřezané hmoty a její využití v souladu s platnými právními předpisy je 92 880 Kč.