### Př. 2 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: FX03030167

Název projektu (CZ): Řešení pro inteligentní údržbu a servis iXsolve

Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy | # Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- |
| # rok 2021 |  |  |
| 1 | Nové hardwarové komponenty | # 12/2021 |
| 1.1. | Jednotka pro m-salinity a detekce zavzdušnění | # 06/2021 |
| 1.2 | Extender pro výkonové spotřebiče pro IoT bránu | # 10/2021 |
| 1.3 | Modul pro chemické sondy pro IoT bránu | # 11/2021 |
| 1.4 | Modul ovládacích vstupů / výstupů pro IoT bránu | # 12/2021 |
| 2 | Nové softwarové moduly | # 12/2021 |
| 2.1 | Servisní fotodokumentace | # 08/2021 |
| 2.2 | Detekce poruch na úrovni IoT brány | # 09/2021 |
| 2.3. | Napovídač servisních úkonů | # 10/2021 |
| 2.4 | Uživatelsky definované vzdálené servisní cykly | # 12/2021 |
| # rok 2022 |  |  |
| 1 | Nové hardwarové komponenty | 03/2023 |
| 1.5 | Přesné dávkovací čerpadlo pro IoT bránu | 04/2022 |
| 1.6 | Extender DMX / RGB pro IoT bránu | 03/2022 |
| 1.7 | Multiprotokolová brána pro dohled a řízení energetických zařízení | 03/2023 |
| 2 | Nové softwarové moduly | 12/2022 |
| 2.5 | Dispečer poruchových hlášení | 01/2022 |
| 2.6 | Servisní objednávka z mobilní aplikace | 02/2022 |
| 2.7 | Servisní příkazy | 04/2022 |
| 2.8 | Počítač provozních hodin a cyklů | 05/2022 |
| 2.9 | Servisní historie | 08/2022 |
| 2.10 | Energetické přehledy | 12/2022 |
| 2.11 | Účtování servisních funkcionalit | 12/2022 |
| # rok 2023 |  |  |
| 1 | Nové hardwarové komponenty | 03/2023 |
| 1.7 | Multiprotokolová brána pro dohled a řízení energetických zařízení | 03/2023 |