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Název projektu (CZ): Řešení pro inteligentní údržbu a servis iXsolve

Etapy řešení

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy
	Termín ukončení etapy

	rok 2021

	1
	Nové hardwarové komponenty
	12/2021

	1.1.
	Jednotka pro m-salinity a detekce zavzdušnění
	06/2021

	1.2
	Extender pro výkonové spotřebiče pro IoT bránu 
	10/2021

	1.3
	Modul pro chemické sondy pro IoT bránu
	11/2021

	1.4
	Modul ovládacích vstupů / výstupů pro IoT bránu
	12/2021

	2
	Nové softwarové moduly
	12/2021

	2.1
	Servisní fotodokumentace 
	08/2021

	2.2
	Detekce poruch na úrovni IoT brány
	09/2021

	2.3.
	Napovídač servisních úkonů
	10/2021

	2.4
	Uživatelsky definované vzdálené servisní cykly
	12/2021

	rok 2022

	1
	Nové hardwarové komponenty
	03/2023

	1.5
	Přesné dávkovací čerpadlo pro IoT bránu
	04/2022

	1.6
	Extender DMX / RGB pro IoT bránu
	03/2022

	1.7
	Multiprotokolová brána pro dohled a řízení energetických zařízení
	03/2023

	2
	Nové softwarové moduly
	12/2022

	2.5
	Dispečer poruchových hlášení
	01/2022

	2.6
	Servisní objednávka z mobilní aplikace
	02/2022

	2.7
	Servisní příkazy
	04/2022

	2.8
	Počítač provozních hodin a cyklů
	05/2022

	2.9
	Servisní historie
	08/2022

	2.10
	Energetické přehledy
	12/2022

	2.11 
	Účtování servisních funkcionalit
	12/2022

	rok 2023

	1
	Nové hardwarové komponenty
	03/2023

	1.7
	Multiprotokolová brána pro dohled a řízení energetických zařízení
	03/2023
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