### C:\Users\stepanek\Desktop\DAVID\mpocff.pngPř. 2 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: **FX03030165**

Název projektu (CZ): Inovace interních postupů společnosti ASIANA – Rekonciliační platforma

**Etapy řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa****a****podetapy** | **Název etapy** | Termín ukončení etapy |
| rok 2021 |
| **1** | **Fáze 1 - analýza, příprava platformy, programování** | 12/2021 |
| 1.1. | Analýza datových strojů | 06/2021 |
| **1.2.** | Příprava databázové platformy (alokování HW zdrojů, instalace software) | 09/2021 |
| 1.3. | Programování datových můstků (1) a rekonciliace v IS ABRA | 12/2021 |
| 1.4. | Práce na zabezpečení infrastruktury a nasazení Single-On (Feitian) | 12/2021 |
| rok 2022 |
| **2** | **Fáze 2 - programování, propojení s návaznými interními systémy, vizualizace** | **12/2022** |
| **2.1.** | Programování datových můstků (2) | 12/2022 |
| **2.2.** | Programování modulů pro automatizovaný controlling a rekonciliaci | 12/2022 |
| 2.3. | **Zprovoznění vizualizační platformy, programování datových pohledů** | 06/2022 |
| 2.4. | **Propojení s návaznými firemní systémy (CRM, e-commerce, archív)**  | 09/2022 |
| rok 2023 |
| 3 | **Fáze 3 - finalizace**  | **04/2023** |
| 3.1. | Nasazení dohledového systému v rámci HA řešení | 02/2023 |
| 3.2. | Verifikace správnosti veškerých dat a postupů | 03/2023 |
| 3.3. | Finální deployment a zabezpečení  | 03/2023 |
| 3.4. | Vývoj a nasazení automatického testování | 04/2023 |