SMLOUVA O DÍLO 
číslo: 23/2 1455

číslo objednatele:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany: 
Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV  spol.s r.o.

se sídlem Vážní ul. - Skladištní oblast,  500 03 Hradec Králové zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Hradci Králové v oddílu C, vložce 749

IČ  42228573

DIČ CZ42228573

Zastoupená:  p. Ladislav  Benák - jednatel společnosti 
Ve věci smlouvy oprávněn jednat:

Ve věci předání díla oprávněn jednat:

Za provádění prací odpovídá:  (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

MMN, a.s.

se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
 v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506

IČ  	05421888

DIČ 	CZ05421888

Zastoupená:  	p. MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva

Ing. et Ing. Imrich Kohút, člen představenstva

Ve věci smlouvy oprávněn jednat:

Ve věci

realizace a předání díla  oprávněn jednat:

(dále jen „objednatel“)

Stránka : 1 / 6

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající blíže

uvedené v čl. 1.2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 1.2.	Předmět díla je dodávka a montáž výtahu:  MB 100/0,25

akce: „Rekonstrukce výtahu MMN a.s., Metyšova 465, Jilemnice“. 
Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze č.1 této smlouvy.

1.3.	Součástí díla je zajištění předepsaných zkoušek výtahu, předání dokumentace k výtahu dle ČSN  EN, atesty, záruční listy, záruční podmínky a příslušné návody. Některé části dokumentace budou

předány v elektronické podobě.

1.4.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy.

1.5.	Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je k zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 
1.6.	Objednatel se zavazuje, že převezme a uhradí veškeré materiály a výrobky, které jsou

Zhotovitelem zajištěny k termínům plnění, pokud zhotovitel nebude mít možnost tyto materiály  
a výrobky zabudovat pro okolnosti na straně objednatele

2. CENA

2.1.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo  celkovou cenu, a to:

Cena dodávky a montáže bez DPH:	376 000 Kč

DPH  bude fakturováno dle obecně závazných předpisů platných v době fakturace

Objednatel prohlašuje, že je registrován jako plátce Daně z přidané hodnoty (DPH).  Objednatel prohlašuje, že předmět plnění a objednané práce budou výhradně použity pro jeho  vlastní podnikatelskou činnost a tudíž se na obě smluvní strany vztahuje ustanovení §92a     zákona o DPH – Přenesení daňové povinnosti mezi zhotovitelem a objednatelem.

2.2.	Cena díla je nejvýše přípustnou a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových

předpisů nebo bude-li objednatel požadovat provedení prací, které nejsou součástí díla, tedy  vícepráce nad rámec zadávací dokumentace.

Stránka : 2 / 6

3. PLACENÍ  A  FAKTURACE

3.1.	Cena bude placena na základě faktur zhotovitele následujícím způsobem:

První dílčí faktura ve výši 30 % z ceny včetně DPH bude vystavena dne 6.1.2023.

Druhá dílčí faktura ve výši 60 % z celkové ceny včetně DPH, která bude vystavena po dodání  díla do místa plnění.

Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla. Podkladem pro  fakturaci bude „Předávací protokol“ podepsaný zástupci smluvních stran.,

Splatnost faktur je dohodnuta na 14 kalendářních dnů po vystavení vyúčtování faktury.

3.2.	Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti řádného daňového dokladu, je objednatel oprávněn  doklad vrátit a požadovat stanovení nové lhůty splatnosti ode dne doručení řádného daňového  dokladu (faktury).

3.3	Fakturovaná částka bude zaplacena dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

3.4	V případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv z faktur, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení až do zaplacení.

4. DOBA  A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v této smlouvě takto:

4.1.1. termín předání staveniště*:	13.02.2023

4.1.2.  termín expedice díla na na místo instalace:	14.02.2023 4.1.3.  termín zahájení prací na místě instalace:	14.02.2023 4.1.4. zhotovitel dokončí předmětné práce do:	30.03.2023

za předpokladu splnění povinnosti objednatele dohodnutých v této smlouvě a objednatel  odsouhlasí a doručí tuto smlouvu zhotoviteli do :  16.12.2022

* Za staveniště se pro potřeby této smlouvy považuje místo, kam bude předmět díla umístěn,   včetně příslušných dotčených stavebních částí budovy.

V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli odložení sjednaného termínu předání staveniště,

sjednají smluvní strany pro předání staveniště nový termín. Ode dne, kdy dojde k předání  staveniště, počne běžet lhůta pro provedení a předání díla.

4.2.	V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši smluvní pokutu, vyjma případů způsobených vyšší mocí.

Smluvní pokuta činí 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, maximálně však 10% z celkové sjednané ceny díla bez DPH.

Pokud předmět díla tvoří více samostatných výtahů, které budou předány každý samostatně,  podle čl.5, bod 5.1, bude maximální výše smluvní pokuty vypočtena z ceny nepředaných výtahů.

4.3.	V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodů, které nebudou na straně  
zhotovitele, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli odstupné  ve výši 20% z celkové

sjednané ceny díla bez DPH. Kromě toho bude povinen zaplatit zhotoviteli  náhradu škody, která mu v důsledku odstoupení objednatele vznikla.

4.4.	V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur po dobu delší než 15 dnů bude zhotovitel  oprávněn práce na díle přerušit až do doby zaplacení splatných faktur. V případě přerušení prací

bude po zaplacení dlužné částky mezi účastníky písemně sjednán nový termín dokončení díla.  4.5.	Dílo bude namontováno a předáno na adrese:  Metyšova 465, 514 01 Jilemnice .

Stránka : 3 / 6

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1.	Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel. 
5.2.	Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla dnem jeho převzetí podle této smlouvy.

Současně také přechází ze zhotovitele na objednatele nebezpečí škody na díle.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1.	Nejpozději poslední den doby plnění, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla v místě plnění. 6.2.	Objednatel je povinen převzít dílo, které bude obsahovat drobné vady a nedodělky, které

nebudou představovat žádná bezpečnostní rizika a nebudou bránit řádnému užívání díla. Vždy  však musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize.

6.3.	O předání a převzetí díla bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí, ve kterém se uvedou

případné drobné vady a nedodělky s termínem pro jejich odstranění. Zápis musí být podepsán  oprávněnými zástupci obou smluvních stran a musí v něm být uvedeno datum předání a převzetí.

6.4.	Dílo je podle této smlouvy splněno okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí. V případě  kdy předmět díla tvoří více samostatných výtahů, je dílo splněno okamžikem podpisu záznamu

o předání a převzetí posledního z nich.

6.5.	Současně s dílem budou předány i veškeré doklady podle čl. 1, bod 1.3.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1.	Objednatel má právo kontrolovat průběh provádění díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla, kdykoliv v průběhu trvání smlouvy. Výkon tohoto práva  Objednatele nesmí být prováděn tak, aby znemožňoval či ztěžoval provádění díla.

7.2.	Zhotovitel není vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla.  
7.3.	Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla,

především zajistit stavební připravenost nejpozději do: viz. termín stavební připravenosti v  rozsahu, který je uveden v Příloze č.2 této smlouvy.

7.4.	Objednatel zajistí, aby práce Zhotovitele, které tvoří předmět plnění této smlouvy, nebyly

omezovány nebo narušovány činností třetích osob.

7.5.	Objednatel je povinen předat řádně vyklizené místo montáže (staveniště) a připravené pro

realizaci díla podle podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č.2 této smlouvy, nejpozději do:

viz. termín stavební připravenosti

O předání staveniště Zhotoviteli bude vyhotoven zápis, ve kterém bude uvedeno datum převzetí  a předání staveniště, případně důvody nepřevzetí staveniště.

7.6.	Objednatel poskytne pro pracovníky Zhotovitele:

7.6.1 přípojné body elektro a vody pro provedení montáže

7.6.2 funkční přívod elektro pro napojení předmětu díla ve strojovně nebo prostoru pro stroj,   nejpozději do: viz. termín stavební připravenosti

7.6.3 uzamykatelné prostory přiměřené velikosti pro uskladnění dodávky a materiálu pro  realizaci předmětu díla, Zhotovitel na žádost Objednatele poskytne bližší informace o rozsahu  potřebných prostor

7.6.4 přístup k místu montáže (staveništi) po celou dobu termínu realizace díla

Stránka : 4 / 6

8. ZÁRUKA

8.1.	Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání díla, vyjma zařízení a  komponentů na které jejich výrobce, resp. výhradní dodavatel, stanoví dobu jinou a které budou

doloženy záručním listem výrobce, resp. výhradního dodavatele, minimálně však 24 měsíců ode  dne předání díla Objednateli. Podmínkou poskytnutí záruky, v rozsahu uvedeném v tomto  
článku, je provádění servisních prací na díle Zhotovitelem, minimálně po dobu uvedené záruky.

8.2	Bližší podmínky upravující záruční podmínky, jsou uvedeny v Příloze č.3 této smlouvy.

9. VYŠŠÍ MOC

9.1.	Při zásahu do plnění díla vyšší mocí, tj. neobvyklé okolnosti, které brání dočasně nebo i trvale

plnění smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti smlouvy a které  nemohly být objednatelem ani zhotovitelem předvídány nebo odvráceny, se po jejím vyjasnění  smluvní strany dohodnou a upraví smlouvu dodatkem k této smlouvě.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1	Smluvní strany sjednávají, že pohledávky Zhotovitele, které vzniknou na základě této smlouvy

nesmějí být předmětem zápočtu.

10.2	Smluvní strany sjednávají, že pohledávky Zhotovitele z této smlouvy nesmějí být postoupeny

třetí osobě.

10.3	Tato smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě

sjednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklad  uzavření smlouvy.

10.4	Pro potřeby této smlouvy smluvní strany sjednávají, že písemnosti doručované druhé smluvní

straně budou považovány za doručené v případě, že budou odeslány doporučeně poštou na  
adresu adresáta uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud účastník písemně neoznámí po podpisu  této smlouvy jinou adresu pro doručování. Výše uvedeným způsobem odeslaná písemnost bude  považována za doručenou pátým (5) dnem ode dne jejího odeslání a to i v případě, že si adresát  písemnost nevyzvedne nebo se o doručení ani nedozví.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2	Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

11.3	 Práva a závazky smluvních stran, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským

zákoníkem.

11.4	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

11.5	Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, či nevynutitelným, nemá

to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této  smlouvy zavazují uzavřít, do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy, dodatek k této smlouvě, nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídající hospodářskému účelu takto nahrazovaného  ustanovení.

Stránka : 5 / 6

Účastnící prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli. Potvrzují proto, že tato  smlouva odpovídá jejich ujednání a že byla sepsána svobodně, vážně a srozumitelně, na důkaz  čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

č.: 1 Cenová nabídka

č.: 2 Podmínky stavební připravenosti 
č.: 3 Záruční podmínky

V  ____________ ,  dne:  _________	V Hradci Králové,  dne: 8.12.2022

objednatel:	zhotovitel:

.......................................……………................	...........................................................

MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva	Ladislav Benák, jednatel společnosti

..............................……………........................

Ing. et Ing. Imrich Kohút, člen představenstva

Stránka : 6 / 6