DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO S-0097/00067539/2022

číslo objednatele: S-0097/00067539/2022/1/2023

číslo dodavatele: 12/2022

„Výměna střešní krytiny AD a výstavba schodiště na půdu v AD vč. Úprav podkrovních prostor“

- Stavební objekt 02-VESTAVBA

Smluvní strany

Objednatel: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace Středočeského kraje

se sídlem:		Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

zastoupený:		Ing. Vlastislavem Janíkem, ředitel příspěvkové organizace

IČO: 			00067539

číslo účtu: 		2236201/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: Stanislav Záhon

Sídlo:     Karolíny Světlé 99/37, Liberec 7, 460 07

Jednající Stanislav Záhon

IČ: 86736558 DIČ: CZ7109272577

Bankovní spojení: 35-6953130207/0100 KB Liberec

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek:

Článek I.

Předmět dodatku

  - Dodatek řeší změnu ceny díla z důvodu zvýšení rozsahu díla o protipožární dveře, změny řešení schodiště a k tomu související stavební úpravy.

  - Prodlužuje termín dokončení díla do  25.3.2023.

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek II.

Cena prací

3.1.	Cena za dílo dle článku I. smlouvy a dodatku č. 1 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.317.900,07- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 276.759,01- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.594 659,08 Kč.

Práce provedené nad rámec smluvní ceny dle změnového listu č. 1    -25.770,52 Kč bez DPH.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši – 5.411,81- Kč.

Celková cena za dílo včetně dodatku a DPH činí  1.563.476,75 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

14.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis 
a dodavatel 1 stejnopis.

14.3. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Brandýse n/Lab. - St. Boleslavi, 			V Liberci dne 20. 3. 2023

Dne 20. 3. 2023

Objednatel 						Dodavatel

…………………………………… 			 …………………………………

Ing. Vlastislav Janík					Stanislav Záhon

ředitel příspěvkové organizace				jednatel