SMLOUVA O DÍLO

na zpracování změny č. 1 Územní studie „Jičín – lokalita autobusového nádraží”

Objednatel:

Město Jičín

Žižkovo nám.18
506 01 Jičín

Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. Jan Malý - starosta

Zastoupený ve věcech technických:  xxxxx

IČ: 00271632

DIČ: CZ00271632

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Kotas & Partners, s.r.o.

I.P. Pavlova 1785/3

120 00 Praha 2

Zastoupený ve věcech smluvních a technických: doc. Ing. arch. Patrik Kotas, jednatel, autorizovaný architekt

IČ: 28254694

DIČ: CZ28254694

(dále jen Zhotovitel)

- Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele změnu č. 1 Územní studii „Jičín – lokalita autobusového nádraží”.

Obsah, rozsah, cíle a účel změny č. 1 Územní studie je dán Zadáním změny č. 1 Územní studie „Jičín – lokalita autobusového nádraží” (příloha č.1 smlouvy), a dále je určen obsahem nabídky na zpracování změny č. 1 Územní studie „Jičín – lokalita stávajícího autobusového nádraží“ ze dne 20.2.2023 (příloha č. 2 smlouvy).

Změna č. 1 bude obsahovat:

- Aktualizaci výkresové části

- Aktualizaci textové části

- Aktualizaci dosud zpracovaných vizualizací

Zpracování Změny č. 1 neobsahuje:

- Inženýrskou činnost (viz text „Zadání změny č. 1“)

- Termín zpracování

- Započetí prací ihned od data podpisu této Smlouvy o dílo oběma stranami a od data předání relevantních podkladů;

- předložení koncepce řešení do 2 týdnů od data podpisu, resp. od účinnosti této Smlouvy o dílo;

- odevzdání finální změny č. 1 územní studie do 2 týdnů od odsouhlasení koncepce řešení. Objednatel se zavazuje mu předloženou koncepci řešení odsouhlasit nejpozději do 10 pracovních dnů.

- Cena za územní studii v rozsahu dle bodu I.:

finální změna č. 1 ÚP ……………………………………..148.000,- Kč bez DPH

DPH………………………………….…………………………….…. 31.080,- Kč

Celkem s DPH: ……………………………….………………. 179.080,- Kč

Tato cena je pevná a nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Fakturu – daňový doklad vystaví Zhotovitel po splnění předmětu díla, tj. po předání finální změny č. 1 územní studie.

- Fakturu je Objednatel povinen proplatit na účet Zhotovitele ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, přičemž Zhotovitel uvede lhůtu splatnosti ne kratší než 15 kalendářních dnů od doručení faktury. Faktura se považuje za proplacenou dnem připsání placené částky na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Objednatel na základě doručené faktury uhradí cenu bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele.

- K ceně dle čl. III. bude účtována daň z přidané hodnoty v sazbě dle zákona platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Zhotovitel nepožaduje uhrazení zálohy.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně k provedení opravy s vyznačením důvodů vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby doručení vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE, SMLUVNÍ POKUTA

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla zhotovený dle této smlouvy bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase jeho odevzdání Objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel prohlašuje, že zhotovení předmětu díla dle této smlouvy bude zajišťovat prostřednictvím osob autorizovaných pro obory odpovídající předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené případnou vadou díla v plném rozsahu.

- Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, učiněné písemnou formou.

- Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí díla Objednatelem.

7)	Při nedodržení doby plnění dle čl. II. má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění (s DPH) za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu případné škody dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Smluvní pokuta se nevztahuje na případy prodlení prokazatelně nezaviněného Zhotovitelem (např. zásah vyšší moci, apod.). Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení se úměrně délce tohoto prodlení posouvají termíny návazných plnění Zhotovitele.

8) 	V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu Zhotovitele má Zhotovitel právo účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění za každý den prodlení.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

1)	Obě strany se zavazují, že pokud dojde ke sporům vyplývajícím z této smlouvy, tyto spory řešit nejprve dohodou. Pokud nedojde k dohodě, zvolí každá ze stran nezávislého experta s cílem rozhodnutí sporu jejich vzájemným jednáním. Pokud nedojde ani k takové dohodě, sjednávají strany jako místně příslušný soud obecný soud Zhotovitele.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

1) 	Dokumentace bude předána Objednateli v následujícím počtu vyhotovení: 4x paré A3 + 1x CD

2)	Místem předání je sídlo Objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

3) Objednatel se stává vlastníkem zhotovovaného díla resp. jeho části úplným zaplacením sjednané ceny.

4) Zhotovitel se zavazuje, že odstraní případné drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla do 15 dnů od uplatnění požadavku Objednatele a to na základě rozdílového protokolu (nebude-li dohodnuto jinak), v opačném případě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení s odstraněním.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Případné změny této smlouvy budou sjednány formou číslovaných písemných dodatků. Pokud jedna smluvní strana předloží písemný návrh dodatku druhé smluvní straně, zavazuje se druhá smluvní strana vyjádřit se k němu do 15 dnů od jeho doručení.

2) Objednatel i zhotovitel se zavazují, že zabrání takovému použití informací vyplývajících z této smlouvy, které by mohlo poškodit dobré jméno druhé smluvní strany.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném Smlouvy vedeném městem Jičín. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Jičína na síti Internet (www.mujicin.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.“

3) Urbanistické a architektonické řešení obsažené v předmětu díla představuje autorské dílo, na nějž se vztahuje ochrana vyplývající z platného znění autorského zákona.

Zhotovitel poskytuje bezúplatně Objednateli výhradní licenci k užití díla – územní studie pro účely dalších projektových fází a pro provedení díla v lokalitě města Jičín v neomezeném časovém rozsahu. Objednatel je oprávněn užít dílo beze změny či po Zhotovitelem schválené změně.

4) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním příslušné části díla delším než 21 dní, nebo bude-li zhotovitel opakovaně porušovat své povinnosti dané touto smlouvou.

5)	Tato Smlouva o dílo se řídí platným zněním občanského zákoníku. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění se zavazuje zajistit objednatel.

V Praze dne …………………					V Jičíně dne ………………….

……………………………………..				…………………………………………..

za Zhotovitele						za Objednatele