| OBJEDNÁVKA č. 97/2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odběratel: | Ředitelství vodních cest ČR | Dodavatel: | Sweco Hydroprojekt a.s. |
| Adresa: | Nábřeží L. Svobody 1222/12 | Adresa: | Táborská 31 |
|  | 110 15 Praha 1 |  | Praha 4, PSČ 14016 |
| IČ: | 67981801 | IČ: | 26475081 |
| DIČ: | CZ67981801 | DIČ: | CZ26475081 |
|  | Není plátce DPH |  | Plátce DPH |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXX | Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXX | Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXXXXXXXXX | Tel.: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXX | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ### Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) |  | Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka B 7326 |  |

| Objednáváme u Vás: |  |
| --- | --- |
| Na základě Vaší nabídky ze dne 1.3.2023 (zn.: 131/KL/0068/23) objednáváme výkon autorského dozoru pro akci „Přístaviště Strážnice“ po dobu její realizace, tj. 03/2023 až 06/2023. Činnost autorského dozoru bude prováděna v rozsahu dle bodu G) SoD č. S/ŘVC/125/P/SoD/2019. Odhadované náklady na AD dle cenové nabídky: služba; sazba Kč/hod/os (návštěvu); Odhadova-ný počet hodin (návštěv); odhadovaná cena za službu (Kč bez DPH). Výkon autorského dozoru v místě stavby – účast na kontrolních dnech (KD), jednání v sídle zhotovitele apod.; 1 250,-; 16 h; 20 000,-. Doprava na místo výkonu AD (čas + cestovní náhrady); 14 550,-; 8 návštěv; 116 400,-. Technická a konzultační činnost – práce v kanceláři; 1 250,-; 30 h; 37 500,-. Předpokládaná CENA CELKEM; 173 900,-. Práce budou účtovány dle skutečně provedených prací výše uvedenou hodinovou sazbou, celková cena a odhad doby trvání výkonu je tak pouze orientační. Fakturace bude prováděna čtvrtletně, na základě schváleného výkazu provedených prací. |
| Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsané . Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky XXXXXXXXXXXXXXXXX, referent OPR. |  |
| Předpokládaná cena celkem je 173 900,00 Kč bez DPH 210 419,00 Kč včetně DPH |  |
| Platební podmínky: | na účet dodavatele |
| Termín dodání: | 03–06/2023 |
| Datum vystavení: | 08.03.2023 |
| Záruční podmínky: |  |

Plnění bude financováno z globální položky Investiční akce s RN do 30 mil. Kč, číslo ISPROFOND 5005540002,

položka „Přístaviště Strážnice – zvýšení přístavní kapacity", číslo projektu 5625530010.

Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR.

Vystavil: 			Schvaluje:

XXXXXXXXXXXXXXXXX	Ing. Lubomír Fojtů

OPR	ředitel ŘVC ČR

Souhlasí:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Za dodavatele převzal a akceptuje:
Dne: