Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č.  NPÚ–ÚPS Praha/2003H1160104/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“),

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

bankovní spojení: XXXX, č. ú.: XXXX

Správce objektu: XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	XXXX

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.

se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

IČO: 45308616

DIČ: CZ45308616

zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 10 (dále jen „Dodatek“) s ohledem na prodloužení termínu zhotovení stavby do 31.3.2023 a tím i zvýšené nároky na autorský dozor a nutnost provedení nezbytných dodatečných projektových prací v souvislosti s novými nálezovými situacemi, požadavky orgánů státní správy a změnovými listy stavby, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

I.

Na základě článku XIV. odst. 14. 3. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku.

II.

- Smluvní strany společně uvádí, že na základě samostatného smluvního ujednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby je celkový termín dokončení stavby prodloužen do 31. 3. 2023 a připravenost pro expozici do 4. 3. 2023. S ohledem na tuto okolnost Objednatel předpokládá nutnost navýšení počtu kontrolních dnů. V souvislosti se změnami stavby, nálezovými situacemi, stanovisky orgánů státní správy a změnovými listy je nezbytné provést dodatečné projektové práce.

- S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dodatečné plnění Zhotovitele v rozsahu předpokládaném v tomto Dodatku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

- Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto Dodatku pro Objednatele zajistí plnění spočívající v navýšeném objemu autorského dozoru a dodatečném objemu projektových prací, a to za podmínek níže sjednaných.

- Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla.

III.

- Zhotovitel se zavazuje na základě tohoto Dodatku zajistit pro Objednatele následující práce v celkové předpokládané maximální hodnotě 90 600 Kč bez DPH, spočívající v dodatečném autorském dozoru a dodatečných projektových pracích (bližší specifikace je uvedena v příloze č.1 tohoto Dodatku), a to takto (dále jen „Plnění Zhotovitele“):

  - dodatečný autorský dozor v rozsahu max. 4 kontrolních dnů po 2 400 Kč bez DPH, tj. celkem v předpokládané hodnotě 9 600 Kč bez DPH,

  - dodatečné projektové práce v rozsahu max. 135 hodin po 600,- Kč bez DPH, tj. celkem v předpokládané hodnotě 81 000,- Kč bez DPH v rozsahu.

- Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že hodnota Plnění Zhotovitele je pouze stanoveným maximálním limitem ceny Plnění Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práci, která byla na Plnění Zhotovitele skutečně provedena. Smluvní strany tedy společně uvádí, že Plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku tak bude realizováno pouze v rozsahu nezbytném pro řádné dokončení díla na základě Smlouvy.

- Smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za skutečně provedené Plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku poté, co Plnění Zhotovitele řádně dokončí, Objednateli předá a odstraní případné vady, přičemž ostatní podrobnosti ohledně fakturace a splatnosti ceny jsou sjednány ve Smlouvě.

IV.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto Dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě Smluvní strany určitý a srozumitelný.

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Evidenci dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha

- Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 9.1.2023

| V Praze dne ……………………… %PODPIS% …………………………………………………………….. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal ředitel NPÚ, ÚPS v Praze | V Praze dne ……………………… …………………………………………………………….. Ing. arch. Tomáš Šantavý Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o. |
| --- | --- |