Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 12. 2022

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,

IČ: 67985891,

DIČ: CZ6785891,

se sídlem: V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

zastoupená: RNDr. Filipem Hartvichem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

a

SSK – stavby s.r.o.

IČ:  04453450

DIČ: CZ04453450

se sídlem: U Trati 3134/36a, Praha 10, PSČ 100 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 247926

zastoupená: Pavlem Kolářem, jednatelem

e-mail: sskpraha@gmail.com

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 12. 2022 (dále jen „Dodatek“):

- Předmět Dodatku

  - Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku  s názvem „Oprava skladových prostor v 1. PP budovy Cb sídla ÚSMH 2022“ dne 7. 12. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikované úpravy skladového prostoru v 1. PP budovy označené jako budova „Cb“, která se nachází na pozemku parc. č. 1177, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 2010 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrálním pracovištěm Praha, pro k.ú. Libeň, obec Praha, v areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8 (dále jen „Dílo“).  Cena Díla byla Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 3.238.041,26 Kč bez DPH. Termín dokončení Díla byl sjednán v čl. 5.1. Smlouvy o dílo nejpozději do 10 týdnů od převzetí Staveniště dle čl. 3.15.1. Smlouvy o dílo.

  - Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 3. 3. 2023 vypracovaného technickým dozorem Objednatele, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnový list“), a to pokud jde o (i) změnu Díla (vícepráce i méněpráce), (ii) změnu sjednané ceny Díla, která byla touto změnou vyvolána, a (iii) změnu termínu pro dokončení Díla. Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi, které jsou technickým dozorem Objednatele taktéž blíže specifikovány v přiloženém Změnovém listu.

- Změna Smlouvy o dílo

  - Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:

- dochází k úpravě předmětu Díla vymezeného v čl. 1.1. Smlouvy o dílo. Změna Díla je blíže specifikována ve stavebních rozpočtech, které tvoří přílohu přiloženého Změnového listu, a sice v rozpočtech vícepráce (příloha č. 1 Změnového listu), přeložka ÚT - odpočty (příloha č. 2 Změnového listu), přeložka vodovod – odpočty (příloha č. 3 Změnového listu) a odpočty VRN (příloha č. 4 Změnového listu).

- celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo nově činí 2.972.466,55 Kč (slovy: dva-miliony-devět-set-sedmdesát-dva-tisíce-čtyři-sta-šedesát-šest-korun-českých-a-padesát-pět-haléřů) bez DPH. K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 624.217,97 Kč. Celková cena Díla tedy činí 3.596.684,51 Kč včetně DPH (slovy: tři-miliony-pět-set-devadesát-šest-tisíc-šest-set-osmdesát-čtyři-koruny-české-a-padesát-jeden-haléř). Stavební rozpočty specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohu Změnového listu a jako takové jsou rovněž přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel zaručuje úplnost těchto stavebních rozpočtů.

- dochází ke změně termínu pro dokončení Díla s tím, že kompletní Dílo bude dokončeno nejpozději do 19. 3. 2023.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

- Závěrečná ustanovení

  - Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

  - Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

Příloha:

č. 1 - změnový list č. 1 ze dne 3. 3. 2023 včetně příloh.

V Praze dne 3. 3. 2023

……………………………..............                               	..........................................

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        	SSK – stavby s.r.o.

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D., ředitel				Pavel Kolář, jednatel