Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo evid. č.

NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020

který uzavřeli

Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

bankovní spojení:

- pro úhradu způsobilých výdajů: XXXX

- pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- Zhotovitel: 	       AVERS spol. s r.o.

- sídlo:		Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

- zastoupený:		p. Janem Koškou, funkce: jednatel

- bankovní spojení:	XXXX

- číslo účtu:	XXXX

IČO:	41190840

DIČ:	CZ41190840 plátce DPH

zapsaný v OR vedeném	 MS v Praze, oddíl C, vložka 3445

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020, č.j. NPU-420/10974/2020 ohledně díla „Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce“ uveřejněného v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00030892 (dále jen „Smlouva“).

- S ohledem na nutnost zajištění dodatečného plnění Zhotovitele tímto Smluvní strany sjednávají tento Dodatek č. 8.

II.

- Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy dohodly na změně rozsahu díla, ceny díla a termínu plnění, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- méněpracemi omezujícími rozsah díla, nebo

- vícepracemi – dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, nebo

- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel při zadání zakázky

nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí.

- Změny předmětu díla na základě tohoto Dodatku č. 8 jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 029, ZL 030, ZL 031, ZL 034, ZL 035 a ZL 037, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 8.

- Zhotovitel se zavazuje veškeré práce na základě tohoto Dodatku č. 8 dokončit a Objednateli řádně předat nejpozději v termínu dokončení díla, který je sjednán v ustanovení článku II. Smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto Dodatku č. 8 pro Objednatele zajistí plnění spočívající v provedení stavebních prací dle tohoto Dodatku č. 8, a to v rozsahu, termínu a za podmínek sjednaných v tomto Dodatku č. 8.

- Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku č. 8 je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla na základě Smlouvy.

III.

- Celková hodnota méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento Dodatek č. 8 činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny):  1 528 813,49 Kč bez DPH,

- méněpráce (záporná hodnota změny): - 787 664,82 bez DPH.

- Tímto Dodatkem č. 8 tedy dochází k navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy o 741 148,67 Kč bez DPH.

IV.

- S ohledem na výše uvedené Smluvní strany sjednávají, že Smlouva se mění tak, že ustanovení článku III. odst. 3.1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nově zní takto:

3.1.  Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,

v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku:

119 861 565,18 Kč bez DPH, slovy sto devatenáct milionů osm set šedesát jeden tisíc pětset šedesát pět korun českých a osmnáct haléřů,

25 170 928,69 Kč DPH,

145 032 493,87 Kč včetně DPH.

V.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 8 ve svém úplném znění byl uveřejněn zákonným způsobem v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 8 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 8 podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

VI.

- Tento Dodatek č. 8 bude podepsán elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Informace k ochraně osobních údajů ze strany Objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 je Příloha č. 1: Změnové listy ZL 029, ZL 030, ZL 031, ZL 034, ZL 035 a ZL 037.

- Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 8 nezměněná zůstávají nadále platná a účinná.

V Praze		V Praze

Za objednavatele:                                                                   Za zhotovitele:

%PODPIS%

………..……………………………………..	………….………………………………….

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal                                                     Jan Koška

ředitel Územní památkové správy v Praze                             jednatel AVERS spol. s r.o.

Národní památkový ústav, státní příspěvková

organizace