- ev. č. 232/17/02

- Smlouva o dílo

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby na rekonstrukci uliční fasády, repasi oken a repasi výkladců objektu na adrese Národní 43/Perlová 10, Praha 1

uzavřená dne dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- I. Smluvní strany

- Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 00409316

DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 43

zastoupená:	Ing. Robertem Plavcem, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Beranem, MBA, místopředsedou představenstva

dále oprávněn jednat

ve věcech technických:	……………………………………………

- (dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:

in.Spira Group, s.r.o.

se sídlem Šejbalové 894/1, Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00

- IČO: 28174542

DIČ: CZ28174542

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 130632

zastoupená: Ing. arch. Karlem Veselým, jednatelem

dále oprávněn jednat

- ve věcech technických: ……………………………………..

- (dále jen „zhotovitel“)

- II. Předmět smlouvy

- TRADE CENTRE PRAHA a.s. prohlašuje, že je na základě Smlouvy o obchodním využití a správě  v platném znění, uzavřené dne 28. 6. 1996 oprávněna spravovat budovu čp. 365, která je součástí pozemku parc. č. 348 v k. ú. Staré Město na adrese Národní 43/Perlová 10, Praha 1. Tato nemovitost je ve vlastnictví hlavního města Prahy, a to včetně přilehlých venkovních ploch a pasáže. Tato nemovitá kulturní památka se nachází v památkové rezervaci hlavního města Prahy.

- Předmětem této smlouvy je provedení těchto níže uvedených činností k realizaci rekonstrukce uliční fasády, repase (výměny) oken a repase výkladců objektu na adrese Národní 43/ Perlová 10, Praha 1 a to:

2.1.  Příprava podkladů

- Zaměření a pasportizace stávajícího stavu uličních fasád včetně oken.

- Vypracování výkresové dokumentace ze zaměření, včetně typových řezů.

- Vypracování pasportu oken a výkladců.

2.2.  Průzkumy potřebné pro vypracování projektové dokumentace

- Stavebně historický průzkum uličních fasád.

- Stavebně technický průzkum uličních fasád a výkladců (1.NP).

- Stavebně technický průzkum přilehlých částí střechy, konstrukce krovů a

souvisejících klempířských prvků.

- Truhlářský posudek stavu uličních oken a balkonových dveří.

2.3.  Projekční práce

- Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení členěná do stavebních

objektů 	SO.1 – Rekonstrukce uliční fasády 2. – 5. NP

SO.2 – Repase (výměna) oken s možností zasklení termoizolačním dvojsklem s výměnou parapetů

SO.3 – Repase výkladců a uliční fasády 1. NP

SO.4 – Ochrana fasády proti sedajícímu ptactvu

vytištěná v 6x paré a 1x v digitální podobě PDF.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby členěná do stavebních

objektů 	SO. 1 – Rekonstrukce uliční fasády 2. – 5. NP

SO. 2 – Repase (výměna) oken s možností zasklení termoizolačním dvojsklem s výměnou parapetů

SO. 3 – Repase výkladců a uliční fasády 1. NP

SO. 4 – Ochrana fasády proti sedajícímu ptactvu

včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a stanovením předpokládaných nákladů na provedení díla (4x v tištěných paré a 1x v digitální podobě v PDF a 1x v digitální podobě DWG).

2.4.  Inženýrink

- Konzultace navrhovaných prací s NPÚ a OPP HMP.

- Zajištění vydání stavebního povolení na provedení prací.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle odst. 2. tohoto článku s potřebnou péčí a předat jej objednateli dle čl. III. a IV. této smlouvy. Pokud z obsahu této smlouvy nevyplývá, že zhotovitel je povinen vykonávat některé činnosti osobně, může zhotovitel k zajištění výkonu činností dle této smlouvy použít i jiné osoby pod svým osobním vedením. Učiní-li tak, odpovídá za dílo, jako by dílo prováděl sám.

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme dle čl. III. a IV. této smlouvy a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli cenu dle čl. V. této smlouvy.

- Veškeré průzkumy a posudky (viz čl. II., odst. 2. 2.) budou vypracovány vždy specializovanou autorizovanou nebo odborně způsobilou osobou oprávněnou k vypracování konkrétního posudku.

- Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby bude vypracována autorizovanou osobou oprávněnou k projekčním pracím.

- Zhotovitel se podpisem této smlouvy přihlašuje za účelem plnění této smlouvy k odbornému výkonu své činnosti dle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- III. Termín zahájení a lhůty plnění

- Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení členěnou do stavebních objektů, vypracovanou na základě provedených průzkumů dle č. 2. 2. a konzultací dle článku 2. 4., do 4. měsíců po podpisu smlouvy (v 6x  vytištěných paré a 1x v digitální podobě v PDF).

- Zhotovitel zajistí na základě plné moci vystavené objednatelem odborná stanoviska dotčených orgánů a následně požádá o vydání stavebního povolení na provádění díla do sedmi dní po obdržení písemného pokynu objednatele.

- Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby členěnou do stavebních objektů do 6. týdnů po vydání stavebního povolení se zapracovanými podmínka dotčených orgánů (v 4x  vytištěných paré a 1x v digitální podobě v PDF a 1x v digitální podobě v DWG, včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a stanovením předpokládaných nákladů na provedení díla).

- Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v čl. VIII. této smlouvy. Pokud by z těchto důvodů vznikla prodlení, není po dobu těchto prodlení zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo.

- Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění díla s ohledem na provozní a organizační potřeby investora stavby, hl. m. Prahy, a zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

- IV. Předání díla

- Místem předání díla dle čl. II., odst. 2. této smlouvy je sídlo objednatele. O předání a převzetí díla smluvní strany vyhotoví vždy písemný předávací protokol.

- Předáním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení se rozumí dokumentace, která je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,                        v 6x  vytištěných paré a 1x v digitální podobě v PDF.

- Předáním projektové dokumentace pro provádění stavby se rozumí předání dokumentace v 4x v tištěných paré a 1x v digitální podobě v PDF, včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a stanovením předpokládaných nákladů na provedení díla.

- K přechodu vlastnického práva k dílu a nebezpečí škody na objednatele dojde dnem předání a převzetí díla objednatelem.

- V. Cena za dílo

- Objednatel je povinen za dílo zaplatit zhotoviteli cenu dle nabídky ze dne 6. 3. 2017 (Příloha č. 1) ve výši:

Cena základní   	586 000,00 Kč

DPH 21 % 	123 060,00 Kč

Cena celkem vč. DPH  	709 060,00 Kč

- Po předání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení objednateli                       (viz. čl. III., odst. 1) bude zhotovitel fakturovat částku ve výši 65% z celkové ceny.

- Po předání projektové dokumentace pro provádění stavby objednateli                                 (viz. čl. III., odst. 3) bude zhotovitel fakturovat zbývající část z celkové ceny.

- Cena díla podle odst. 1. tohoto článku může být snížena nebo zvýšena, jen pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o zmenšení nebo zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy, zhotovitel návrh akceptuje a dojde k dohodě o jejich ceně, zpravidla formou písemného dodatku této smlouvy.

- Vícetisky dokumentace nad rámec smluvního počtu budou účtovány v jednotkové ceně 1200 Kč/paré.

- VI. Platební podmínky

- Objednatel je povinen zaplatit cenu za části díla dle čl. V., odst. 2 a odst. 3 této smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí těchto částí díla objednatelem, jehož součástí bude písemný předávací protokol vystavený objednatelem a potvrzený oběma smluvními stranami.

- Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, a registrační číslo smlouvy objednatele. Na faktuře musí být objednatel uveden následujícím způsobem, jinak bude daňový doklad vrácen:

Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČO:00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316.

- Daňový doklad je splatný do 14 dnů ode dne doručení objednateli a považuje se v případě bezhotovostní platby za uhrazený dnem odepsání dlužné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném daňovém dokladu se musí vyznačit důvod vrácení.

- Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňového dokladu opravit jej nebo jej nově vyhotovit. Vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celková lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.

- VII. Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.

- Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit bezodkladně po jejím zjištění, a to v písemné formě.

- Zhotovitel je povinen do 5ti pracovních dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v jiném užívání předmětu díla než v tom, pro který bylo dílo vytvořeno.

- VIII. Podklady a součinnosti objednatele

- Objekt Národní 43/Perlová 10, Praha 1 je pětipodlažní nárožní budova ve stávající blokové zástavbě vystavená podle návrhu arch. Ullmanna z roku 1866.

Celková uliční plocha fasád je cca 2000m2.  V objektu jsou osazena dřevěná okna špaletová a dvojitá okna různých tvarů v počtu 138 ks. V Parteru je osazeno 15 ks kovových výkladců. Fasáda je tvořena kombinací kamenných obkladů, omítek a štuků.

- Objednatel se zavazuje spolupracovat v průběhu zhotovování díla se zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu díla, a který lze po něm spravedlivě požadovat, a vystavit zhotoviteli příslušné plné moci.

- IX. Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

  - za prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou z důvodů na straně zhotovitele ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení,

  - za prodlení s odstraněním vady díla z důvodů na straně zhotovitele, ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za nezaplacení řádně vystaveného daňového dokladu, ve lhůtě její splatnosti, a to v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty nevylučují právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou zajišťováno. Smluvní strany se současně dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se hradí škoda ve skutečné výši.

- X. Zvláštní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

- Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze v případech uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení nastávají, jakmile oznámení o odstoupení od smlouvy je doručeno druhé smluvní straně.

- Zhotovitel je oprávněn akceptovat objednatelem požadované změny předmětu díla v průběhu jeho zpracování, a to pouze v těch případech, budou-li uplatněny písemně a zhotoviteli doručeny nejpozději 14 pracovních dnů před uplynutím lhůty sjednané pro splnění a předání díla. Tyto změny budou obsahem dodatku k této smlouvě, který bude řešit jejich věcný, časový a cenový rozsah nad rámec textu této smlouvy.

- Dílo dle této smlouvy je předmětem autorského práva ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

- XI. Závěrečná ustanovení

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: cenová nabídka z 6. 3. 2017.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany mohou měnit nebo doplňovat text této smlouvy jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a zvlášť v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými obecně závaznými předpisy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Tato smlouva bude uveřejněna společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, jejímu znění rozumí, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele:	                                                        Za zhotovitele:

V Praze dne __________________	V Praze dne ___________________

- ____________________________	____________________________

- Ing. Robert Plavec		       Ing. arch. Karel Veselý

- předseda představenstva		                 jednatel

- ____________________________

- Ing. Jiří Beran, MBA

- místopředseda představenstva