Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele:

č. smlouvy objednatele: 1166/2016

Název díla:

VD Myslivny - výměna ochranných košů nátoků do spodních výpustí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Potápěčská stanice, a.s.

Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1korespondenční adresa:	Čermákova 5656, 430 03 Chomutov

IČ:	47285532

DIČ:	CZ47285532

zastoupený:	Miloslavem Hatákem, statutárním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:	Miloslav Haták, statutární ředitel

zástupce ve věcech technických:	vedoucí střediska CV

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Potápěčská stanice, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 22.05.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: původně	31.05.2017

nově 		31.07.2017

Ostatní ujednání Čl. III a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Chomutově dne 31.05.2017			V Praze dne 26.05.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Miloslav Haták

investiční ředitel		 			statutární ředitel

Povodí Ohře, státní podnik				Potápěčská stanice, a.s.