DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatel:

č. smlouvy objednatele: 319/2017

Název díla:

„MVE Kadaň – oprava norné stěny“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Ing. Pavel Hačecký

adresa:	Pod Krocínkou 467/6, 190 00, Praha - Vysočany

IČ:	44842643

DIČ:	CZ6306230568

zastoupená:	Ing. Pavel Hačecký

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Sokolovská 1, Praha 8

číslo účtu:	0201176379/0800

Dodavatele zastupuje:	Ing. Pavel Hačecký, projektant

mobil:	606 818 897

telefon:	241 412 879

e-mail:	pavel.hacecky@volny.cz

Fyzická osoba, Živnostenský list č. 899/92/Ka Praha 9

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.03.2017.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:					10.04.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD- tj. 2 paré po ZVV):    		26.05.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.06.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:					10.04.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD- tj. 2 paré po ZVV):    		23.06.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.07.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne …………..	..			V ……………………… dne ..................

……………………………………			…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík			Ing. Pavel Hačecký

investiční ředitel					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik

objednatel (podpis, razítko)				dodavatel (podpis, razítko)